## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[CCS] 법인카드 시스템 수정 요청 [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] 기성보고서 산업안전보건관리비 확인항목 공통내용 추가 요청 [GCMS] GCMS 개발 AP 서버 구축
10/30 09/30 10/31 09/30
ERP
[FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
09/30 09/30 10/31 09/30
WEB
[RPA] A360 '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 수행 및 모니터링 [ERS] 검색서비스 오류 확인 요청 및 서비스 재실행 [LMS] PSM 절차 동영상 교육 시험응시 점수미달 Reset 요청 처리 [EIS] 8월 Monthly Accountability Report 생성
완료
09/19 09/20 09/20 09/20
ERP
[FI] 고정자산 Migration 프로그램 개발(ZFIB9030_M) [FI] 관세환급 신고자료 집계 프로그램 수정(ZFIR7801) [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청 내역 필드추가 : 신청관리 리포터화면 수정
완료
09/19 09/20 09/19