## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/15
09/27
- [FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 프로그 램 생성
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 연차 휴가 - [FI] 전표 전자결재요청 화면에서 증빙유형 E Defalut 값으로 설 정(ZEAM8000) - [FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 프로그 램 생성
09/25 09/26 09/27
09/25 09/26 09/27
09/23 09/26 09/27
10/31 10/31 10/31
08/23 09/09 09/24
- [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트 - [MM] 원화 유산스 차입 프로그램 및 환경 보완
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트 - [MM] 원화 유산스 차입 프로그램 및 환경 보완 - [MM] 선박 카테고리 변경 요청 - [MM] 기성보고서 금액 수정 요청 및 첨부파일 변경
09/30 09/30 10/31 09/30 10/04
60% 80% 60% 09/25 09/26
08/23 09/09 09/24 09/25 09/26

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/07 10/07 10/08
10/01 10/01 10/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '24년 9월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] ERP운영 업무 자동화 툴 관련 RPA 계정 만료 정책 예외처 리 설정 - [BC] HCM개발 Remote Client Copy 작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
09/30 09/30 09/24 09/24 09/28 09/27
09/30 09/30 09/24 09/24 09/28 09/27
09/24 09/24 09/12 09/24 09/13 09/23
10/04
09/30
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 실습 만들기
09/27 09/30 09/30
09/27 20% 20%
09/23 07/24 09/11

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ERP Upgrade 1차 통합테스트 출장
10/31 09/27
90% 09/27
12/14 09/23
10/04
09/30
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [ITSM-1160 88] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가- [ITSM-117072] 고 정변동공제 해당 급여일의 근태 반영 현황 항목 표기 추가
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 기준일자 인포타입(pa0041) 생성로직 파악(계속)- 특근 확인서 전자결재 오류 2건 완료처리 - [HCM] [ITSM-116922] 임시공휴일(10/1), 대체휴무일(12/6) 지정 근태달력 생성 및 후속작업- [ITSM-116998] 휴가신청서 의 경조휴가 선택시 안내창 추가 - [HCM] [ITSM-116981] 학자금 신청관리, 영유아 보육지원 신청 관리 상세화면에 입사일자 추가- [ITSM-117107] 국내/해외출 장 신청 리스트화면의 매뉴얼 연결오류수정- 프로젝트 지원 : 일자명세 데이터 생성로직 분석 및 현황자료 제공 - [HCM] [ITSM-117072] 고정변동공제 해당 급여일의 근태 반영 현황 항목 표기 추가(50%)- 프로젝트 지원 : 단위업무 테스트 오류 원인조사 외 - [HCM] [ITSM-117072] 고정변동공제 해당 급여일의 근태 반영 현황 항목 표기 추가(70%)- 문의대응 : 복합발령(조직변경/보 직변경/부서이동) 관련 문의 대응 외
09/23 09/24 09/25 09/26 09/27
9/23 9/24 9/25 09/26 09/27
09/23 09/24 09/25 09/26 09/27

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
09/26
- SAP TS 업무 분석 및 I/F 테스트
이원주
이원주
- SAP PP, PM I/F 테스트 -> PP TAS RAS/PP WMS -> PM 전자결 제, OSPM - SAP TS 업무 분석 및 I/F 테스트 -> I/F 테스트의 경우 HANA에 서 진행 ( 현재 HANA ID가 아직 나오지 않음 )
09/27 09/27
09/27 15%
09/25 09/26
10/31
06/24
- [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진(2차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진(2차) - [SD] ITSM-115143 ERP Upgrade 프로젝트 소스 수 정사항 반영 - [SD] ITSM-115036 PP 인보이스 출력 관련 기능 추 가 요청 - [TD] ITSM-113242 자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개발 - [TD] ITSM-115542 UET의 전산작업 중 벌크선적작 업의 업무 - ITSM-116317 [ERP Upgrade] 수송비 분석 리 포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [SD] ITSM-117162 할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zpsdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 09/30 10/31
90% 70% 80% 90% 80% 90% 70% 80%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/05 09/04 09/26