## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[CCS] 법인카드 시스템 수정 요청 [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
11/29 10/11 12/31 11/29
ERP
[FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 프로그램 생성 [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
10/15 10/31 10/31 10/31
WEB
[CCS] CCS 시스템 오류 보완 [E-Approval] 컨테이너 안전점검표 보관 신청서 양식 추가 [LMS] SOFT SKILL 평가요청서 연계 오류 확인 및 수정 [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
완료
09/24 09/26 09/27 09/26
ERP
[FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 프로그램 생성 [MM] 기성보고서 금액 수정 요청 및 첨부파일 변경 [HCM] [ITSM-116922] 임시공휴일(10/1), 대체휴무일(12/6) 지정 근태달력 생성 및 후속작 업 [BC] HCM개발 Remote Client Copy 작업
완료
09/27 09/26 09/24 09/28