## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 10/11 10/25 10/31 11/29
02/20 06/27 07/12 08/30 09/03
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청 - [CCS] ITSM-116513 승인요청시 참석인원 추가 요청 - [CCS] ITSM-116740CCS 시스템 오류 보완
11/30 10/11 10/25 09/30 10/31 11/29 10/31 10/31
90% 60% 90% 09/23 75% 95% 09/23 09/24
02/20 06/27 07/12 08/23 08/30 09/03 09/09 09/12
12/31 12/31 12/31 12/31 10/31 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [OAS] [ITSM-116906]OAS 수정 요청
09/27 09/27 09/27 12/31 10/31 10/31 09/27
09/27 09/27 09/27 50% 70% 60% 09/25
09/23 09/23 09/23 06/13 04/19 08/12 09/20

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30 09/30 09/30 10/11
09/05 02/21 04/12 08/19 09/20
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동
09/30 09/30 09/30 09/30 10/11
85% 50% 95% 95% 90%
09/05 02/21 04/12 08/19 09/20
10/04 10/04
09/30 09/30
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] GW google play 배포 테스트
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-116739 변경수행자 변경ITSM-116279 변경수행 자 변경ITSM-116949 상태 변경 - [Mobile] GW google play 배포 테스트 - [ASM] ITSM-117051 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경ITSM-116977 변경결과 작성 - [ATSS] SAP 인터페이스 테스트 - [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-116438 작업자 변경 - [ATSS] 자동배차엔진 장애
09/23 09/27 09/24 09/25 09/27 09/26 09/27 09/27
09/23 09/27 09/24 09/25 09/27 09/26 09/27 09/27
09/23 09/23 09/24 09/25 09/26 09/26 09/27 09/27

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/04 10/30 12/31 10/31
09/30 08/26 09/16 09/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Jet/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가 - [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed' 작 업 Migration 및 로직 보완 -> 담당자 사용 안 함. 작업 삭제 - [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 Migration 및 로직 보완 - [RPA] rpa_prod01 계정 SAP PW만료. 동일변경 요청 및 확인 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 엑셀 오류. 재수행 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 수정 및 모니터링, 재수행 - [RPA] 116PC 이상현상으로 인한 작업 스케줄 미수 행. PC재부팅
10/31 10/31 09/23 09/25 09/26 09/26
09/25 40% 09/23 09/25 09/26 09/26
09/19 09/19 09/23 09/25 09/26 09/26
09/30 12/31
04/15 07/15
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 기성보고서 산업안전보건관리비 확인항목 공 통내용 추가 요청 - [E-Approval] 컨테이너 안전점검표 보관 신청서 양식 추가
09/30 12/31 10/31 10/11
90% 90% 09/24 09/26
04/15 07/15 09/20 09/24

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-116870 -> 법인카드 관련 제요청서 팝업 추 가 요청 - [OSPM] ITSM-117009 - [E-Approval] ITSM-117020, ITSM-117014, ITSM-116999 , ITSM-116993, ITSM-116986 - [E-Approval] ITSM-117032, ITSM-117050 - [E-Approval] ITSM-117119, ITSM-117140 - [E-Approval] ITSM-117123, ITSM-117196, ITSM-117213 - [E-Approval] ITSM-117251, ITSM-117289, ITSM-117231
10/31 10/31 10/31 09/24 09/23 09/23 09/24 09/25 09/26 09/27
20% 60% 80% 09/24 09/23 09/23 09/24 09/25 09/26 09/27
06/10 07/29 08/21 09/20 09/23 09/23 09/24 09/25 09/26 09/27
10/04 09/30 10/02
09/30 09/27 09/27
- [LMS] 사용자 응대 - [LMS] EAI 테스트 - [ERM] EAI 테스트
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-117043 결재 완료한 교육훈련신청서 회수 - [LMS] SOFT SKILL 평가요청서 연계 오류 확인 및 수정
09/27 09/27
09/27 09/27
09/27 09/27

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/02 10/02 10/02
10/02 09/12 09/09
- [GCMS] [IT운영팀] GCMS EAI 개발 테스트 - [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] [IT운영팀] GCMS 개발 AP 서버 구축 완료 (10/2 EAI 테스트) - [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] [광주전남지사] 모니터링 메일 대상자 변경 요청 - [EWS] [리스크관리팀] Type Error 스크립트 오류 메세지 확인 요 청 - [WMS] [자재관리팀] 재고조정 > 재고수량조정 일괄 업로드 기능 문의 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
09/30 10/02 09/24 09/24 09/25 10/02
09/27 60% 09/24 09/24 09/25 50%
09/13 09/12 09/24 09/23 09/25 09/09

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/04 10/04 09/27 01/01 10/04 01/01
09/30 09/30 09/12 06/03 09/30 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황 내 탱크 가용성 여부 로직 변경 예정 공수 산정 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 신규 인원 계정 생성 및 안내 - [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [ERP 계정관리] Backup 업무 처리 - [LOPAS] 2024년 일반부서 컴플라이언스 점검 회신 (w.홍연정 선임님) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황 내 탱크 가용성 여부 로직 변경 예정 공수 산정 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님) - [VOC] VOC 가맹점 담당자 불일치 (CRM 데이터와 상이) 변경 및 점검 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 상동주유소(2017820), My S-OIL App 품질 표 기 업데이트 요청
09/25 09/27 09/25 09/25 09/27 09/27 01/01 09/27 09/27 01/01 09/27
09/25 09/27 09/25 09/25 09/27 50% 30% 09/27 09/27 10% 09/26
09/25 09/25 09/25 09/24 09/25 09/12 06/03 09/23 09/23 07/02 09/12

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 10/30 10/31
09/12 03/22 07/12
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
11/29 10/30 09/30
90% 90% 09/26
09/12 03/22 09/06