## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.08.27 ~ 2024.09.02]
9월 2주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 추석연휴 | 17 추석 | 18 추석연휴 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
09/30 09/30 09/30 09/30
ERP
[MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
09/30 10/31 09/30
WEB
[Mobile] google 정책 사항 변경으로 e-biz 소스 수정 및 배포 [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 변경 [PRM 품질관리] EAI 1차 테스트 점검 및 회신 (SPR_QualReq) [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
08/28 08/30 08/29 08/26
ERP
[FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [TR] 외화 계좌 관련 오류 보완(ZFBR3020) [MM] 발주번호 4501199018 구매건 플랜트 변경 요청 [HCM] [ITSM-115752] SF FTP 접속 정보 변경에 따른 수정
완료
08/26 08/29 08/28 08/26

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30
08/01
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) - [CO] PP 제품 제조원가 검증(ZPCOR2090) - [CO] PP 가공비 검증 수정(ZPCOR2070) - [TR] 외화 계좌 관련 오류 보완(ZFBR3020) - [TR] 원천세 외화지금 단수차이 함수 적용위한 분석
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
08/30 09/30
07/31 08/23
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] 발주번호 4501199018 구매건 플랜트 변경 요청
09/27 09/30 08/30
80% 30% 08/28
07/31 08/23 08/28

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/09 09/09 09/04
09/03 09/03 09/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 삼일회계법인 FY24 S-Oil 전산감사 관련 요청자료 취합 및 전달 - [BC] ERP운영 DSRFC 통신계정 관련 서버 리소스 처리 내역 확 인 및 전달 - [BC] SAP HCM Contents Server DB Export 파일 이동 업무지원 을 위한 서비스 리스타트 및 서버 리부팅 작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
09/02 09/02 08/28 08/28 08/30 08/30
09/02 09/02 08/28 08/28 08/30 08/30
08/27 08/27 08/27 08/27 08/30 08/26
09/06
09/02
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 12 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 13 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 14 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 15
08/30 08/31 08/26 08/27 08/28 08/29
08/30 60% 08/26 08/27 08/28 08/29
08/26 07/24 08/23 08/27 08/28 08/29

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
09/06
09/02
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [HRDK9116 70]사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-115837] 특근명령서 시작/종료시간 동일할때 예 외처리- [ITSM-115752] SF FTP 접속 정보 변경에 따른 수정 - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 업무분석 및 화면설계- successfactor 관련 기준정보 작성(48개 항목) - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : oData 개발(~8/30)- 육아휴직종료 안내메일서식 깨짐 문제 원인분석 및 조치 - [HCM] [ITSM-116076] 해외출장명령서 삭제- [HRDK911670 ]사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : oData 개발(~8 /30) - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : oData 개발(~9/4)- [ITSM-116128] 뉴펜션 가입안내 메일 내용 수정
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
08/26 08/27 08/28 08/29 08/30

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/30
08/26
- [HCM] HCM 문의 응대
HR/ HCM 최연화
HR/ HCM 최연화
- [HCM] HCM 문의 응대 - [HCM] HCM 업무 인수인계 - [HCM] 교대근무 대근자 정보 Interface Table Attribute로 추가 - [HCM] 확정기여(DC)형 퇴직연금 전환 신청현황 화면 개선
08/30 08/30 09/27 10/31
8/30 8/30 8/28 8/29
08/26 08/22 06/21 08/27
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30
90% 70% 80% 90% 80%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/20 09/20 09/30 09/30 10/31 09/30
02/20 06/27 07/12 07/23 08/23 08/30 08/30
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-116092PP거래처 e-Biz 계정 생성 요청 - 주식회 사 유연케미칼
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-116092PP거래처 e-Biz 계정 생성 요청 - 주식회 사 유연케미칼
09/30 09/20 09/20 09/30 09/30 10/31 09/30
90% 60% 90% 5% 90% 50% 95%
02/20 06/27 07/12 07/23 08/23 08/30 08/30
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] OAS 웹동적점검 처리 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [RTS] [ITSM-116065]RTS Dashboard CARD 수신처 수정 요청
08/30 08/30 08/30 12/31 09/30 09/30 10/31 08/30
08/30 08/30 08/30 50% 50% 08/27 30% 08/30
08/26 08/26 08/26 06/13 04/19 04/29 08/12 08/28

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/06
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19 08/29
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM에서 CRM에 공유되는 View Table 정보추가 요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM에서 CRM에 공유되는 View Table 정보추가 요청
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/06
85% 50% 95% 95% 98% 35% 60%
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19 08/29
09/06 09/06 09/06 09/06
09/02 09/02 09/02 09/02
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [Mobile] GW google play 배포 테스트 - [ATSS] 거리 및 요율 변경으로 인한 정보 수정
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] V3 HIPS 모듈 ON 으로 인한 서버 장애 - [Mobile] google 정책 사항 변경으로 e-biz 소스 수정 및 배포 - [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [ASM] ITSM-115041 상태 변경 - [ASM] 대결자 배치 장애 복구 - [ASM] 계정 사용자 변경 - [ASM] ITSM-115075 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-115322 배포상태 변경ITSM-115809 작업유형 변경ITSM-113287 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-115075 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-116134 견적서 삭제
08/29 08/28 08/30 08/26 08/27 08/27 08/27 08/28 08/29 08/30
08/29 08/28 08/30 08/26 08/27 08/27 08/27 08/28 08/29 08/30
08/26 08/26 08/26 08/26 08/27 08/27 08/27 08/28 08/29 08/30

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/06 12/31 09/30
09/02 08/26 08/26
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 재가동을 위한 A360 Migration 및 개선 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 재가동을 위한 A360 Migration 및 개선 - [PPS] ERP Upgrade 작업으로 인한 EAI 인터페이스 데이터전송 개발서버 정상 확인 - [RPA] 파일서버 접근 불가 문의 및 RPA 수기처리 요청 - [RPA] A360 '환율주가 SMS 전송' 작업 실패 원인확인 및 엑셍 수정. 재수행 - [RPA] A11 '구매자금 추심결과' 작업 미수행 원인 확인 및 작업 수행 - [PPS] ERP Upgrade 작업으로 인한 EAI 인터페이스 데이터전송 개발서버 정상 확인 - [RPA] A360 '구매요구서 및 기술검수증 생성' 작업 담당자요청 수행 - [EAI] LOPAS, PRM EAI 실행이력 확인 및 코드, I/F정의서 담당 자 전달 - [RPA] A360 '유럽 터미널사 재고현황' 작업 웹페이지 위치변경 예외처리
12/31 08/26 08/26 08/27 08/27 08/30 08/30 08/30 08/30
60% 08/26 08/26 08/27 08/27 08/30 08/30 08/30 08/30
08/26 08/26 08/26 08/27 08/27 08/27 08/27 08/27 08/30

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30
04/15 07/15
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 마곡 업무용차량 배차관리를 위한 차량사용신청서 (비용신청서 포함) 및 GAS 일부 변경
09/30 09/30 08/30
90% 70% 08/30
07/20 07/15 08/01
09/30 09/27 09/27
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-115825, ITSM-115843, ITSM-115847 , ITSM-115905, ITSM-115916, ITSM-115950 - [E-Approval] ITSM-115962, ITSM-115972, ITSM-115978 , ITSM-115992 - [E-Approval] ITSM-115972, ITSM-115978, ITSM-116030 , ITSM-116022, ITSM-116021, ITSM-116052, ITSM-11 6068 - [E-Approval] ITSM-116100, ITSM-116122 - [OSPM] ITSM-116170
09/30 09/27 09/27 08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
20% 60% 40% 08/26 08/27 08/28 08/29 08/30
06/10 07/29 08/21 08/26 08/27 08/28 08/29 08/30

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/06
09/02
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] ERS-CP연계시 xls파일 변환시 오류 확인 및 변환서버 s pool service 재실행 , 재개정 처리 완료 - [ERS] ARO22-P-0020 U-48500,ARO22-W-0013 Heater 규정 관리 기안지 개정시 문서 미선택으로 개정 실패. 재개정 처리 요청 - [ERS] RI-169 관련 RBI 구 DB서버 연계 제외로 인해 관련 소 스 주석처리 및 테스트, 전산 연계 스케줄러 제외 처리 - [LMS] soft skill 시행차수년도 추가 적용 - [ERM] ERM 시스템 조회 지연 원인 파악 및 조치 요청, 테스트 후 서비스 정상 확인(통합 DB를 공유하는 EWS 일배치 실행으로 인한 DB자원 과점유로 인한 오류, 해당 배치 실행 제한으로 우선 해결) - [LMS] 교육출장비 신청서 전표생성시 전자결재 작업시간 지연으 로 인해 전자결재시스템에 전표 리턴 오류 확인, 생성된 전표 번호 전달 - [LMS] LMS 교육 근태 발생시 CP 사원 검색 상태에 교육 상태로 연계되는지 확인 요청
08/26 08/26 08/26 08/30 08/27 08/30 08/29
08/26 08/26 08/26 08/29 08/27 08/30 08/29
08/26 08/26 08/26 08/28 08/26 08/30 08/29

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/06 09/06 09/04
08/23 08/23 08/30
- [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [WMS] 입고 확정 시 에러 메세지 확인 요청(protocal 에러)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [EWS] [SAP DS Upgrade] 문의 사항 지원 - [EWS] SAP DS Batch 실패 원인 확인 요청 - [WMS] 입고 확정 시 에러 메세지 확인 요청 - [WMS] [ERP Upgrade] WMS 문의 사항 - [GCMS] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [GCMS] 충남 지사 신규 사용자 추가 요청 - [WMS, EWS] DB 서버 HIPS_Enable 작업 관련 서버 메모리 사용 량 99% 서버 재 기동
08/29 08/30 08/28 09/04 08/26 09/06 08/29 08/27
50% 08/30 08/28 50% 08/26 50% 08/29 08/27
08/23 08/19 08/26 08/30 08/26 08/23 08/29 08/27
09/06 01/01 09/06 01/01 09/06
09/02 06/03 08/27 07/02 08/20
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] 신규 상담사 '노금정'사원님 처리 항목 확인요 청 (커뮤니케이터 권한 부여) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관 련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 보너스카드 > 주유소 찾기 > 품질정보 내 초저 유황 경유-1 세탄지수 법적규격 수정 요청 (하 기임에도 혹한기로 설정)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 물류물류(SLO) I/F 테스트 (DEV, 조우리님) - [LOPAS] 물류(SLO) I/F 테스트 (DEV, 배치 및 EAI 점검) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] V240823-0000569-1 '접수(2선)' 상태 변경 요 청 - [VOC] V240823-0000260-1 '완료' 상태 변경 요청 - [VOC] 신규 상담사 '노금정'사원님 처리 항목 확인요 청 (커뮤니케이터 권한 부여) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관 련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] EAI 1차 테스트 점검 및 회신 (SPR_QualReq) - [PRM 품질관리] 보너스카드 > 주유소 찾기 > 품질정보 내 초저 유황 경유-1 세탄지수 법적규격 수정 요청 (하 기임에도 혹한기로 설정)
08/30 08/30 08/30 01/01 08/27 08/29 09/06 01/01 08/30 09/06
08/30 08/29 08/30 30% 08/27 08/29 10% 10% 08/29 80%
08/26 08/27 08/26 06/03 08/27 08/29 08/27 07/02 08/23 08/20

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/30 10/31 09/30
08/23 03/22 07/12 09/02
- [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.6월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 7월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI시스템 신용보증기금 서버인증서 만료에 따른 RC,ES B모듈 인증서 갱신 작업 - [EAI] EAI Upgrade에 따른 물류-TAS/RAS IF테스트 지원
08/30 09/30 10/31 09/30 08/29 08/30
08/26 08/30 90% 90% 08/29 08/30
07/19 08/19 08/23 03/22 08/29 08/26

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 ● 배영식 | 4 | 5 ● 배영식 ● 서상희 | 6 ● 배영식 ● 박선미 ● 최진우 ◑ 공현호 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ● 박선미 | 14
15 | 16 추석연휴 | 17 추석 | 18 추석연휴 | 19 ● 박민우 ● 이병준 ● 변석범 | 20 ● 이병준 | 21
22 | 23 ● 순현국 ● 강민경 ● 이지은 | 24 ● 순현국 ● 강민경 ● 이지은 | 25 ● 순현국 ● 서상희 | 26 ● 박남신 ● 순현국 | 27 ● 남대현 ● 박선미 | 28
29 | 30 ● 황보람 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet