## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.09.03 ~ 2024.09.09]
9월 3주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 추석연휴 | 17 추석 | 18 추석연휴 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [LMS] ITSM-116331 LMS 스킬셋 인증현황 로직 수정
09/20 09/30 09/30 09/13
ERP
[FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
09/30 09/30 10/31 09/30
WEB
[PRM] PRM에서 CRM에 공유되는 View Table 정보추가 요청 [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST [Mobile] GW google play 배포 테스트 [WMS] [외부 감사] 사용자 권한 부여 증빙 자료 확인 요청
완료
09/06 09/06 09/06 09/02
ERP
[CO] PP 생산오더별 액티비티 작업시간 프로그램 추가 수정 [TR] 대여금 연체이자계산 및 내역분석에 대여금이자연체 컬럼 추가(ZFIR1110) [MM] 기술검수증 및 발주서 단가 변경 [BC] ERP QA테스트 SAP 원격지원을 받기 위한 R/3 Remote Connection 오픈 설정작업
완료
09/04 09/02 09/05 09/05

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30
08/01
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 대여금 연체이자계산 및 내역분석에 대여금이자연체 컬럼 추가(ZFIR1110) - [FI] 방문교통비 프로젝트 전표 생성 오류 분석 및 수정(ZFI_RF C_RECEIVE_POSTING) - [CO] PP 생산오더별 액티비티 작업시간 프로그램 추가 수정 - [FI] 방문교통비 프로젝트 전표 생성 오류 분석 및 수정(ZFI_RF C_RECEIVE_POSTING) - [FI] 자산불용처리 오류 내역 확인(ZFI_RFC_ASSET_CONF)
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
08/30 09/30
07/31 08/23
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] 기술검수증 결재일 수정 요청 - [MM] 기술검수증 및 발주서 단가 변경
09/27 09/30 09/09 09/30
80% 30% 09/02 09/05
07/31 08/23 09/02 09/04

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/16 09/16
09/10 09/10
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] PCE S4Q테스트와 Smart-ERP개발간 테스트 환경 설정 확 인 및 업무지원 - [BC] ERP운영 SBRFC(SMARTBILL) RFC 통신 관련 설정정보 확인 및 전달 - [BC] ERP QA테스트 SAP 원격지원을 받기 위한 R/3 Remote Co nnection 오픈 설정작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
09/09 09/09 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06
09/09 09/09 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06
09/03 09/03 09/02 09/03 09/04 09/02 09/02
09/13
09/09
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 16 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 17
09/06 09/30 09/04 09/06
09/06 20% 09/04 09/06
09/02 07/24 09/03 09/06

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
09/13
09/09
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [HRDK9116 70]사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발- [ITSM-116 088] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 화면(70%), Report(100%), oData(50%)- [ITSM-1161 73] 외부파견(전입)(91) 에 대한 근무계산 규칙 추가 - [HCM] 퇴직금 작업 지원 : DC평균임금조회 금액 수정- [HRDK9 11670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 화면( 90%), Report(100%), oData(50%) - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 화면(100%), oData(70%)- 문의대응 : 특근명령서 신청 오류(특근신청일자에 중식비 신청이력) 외 - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : oData(100%)- [ITSM-116398] 방문교통비 결재선 변 경 - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 인사팀 테스트 및 수정요청사항 반영- [ITSM-11608 8] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가 : 화면 수정(30%)
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
09/02 09.03 09/04 09/05 09/06
09/02 09/03 09/04 09/05 09/06

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - [TD] ITSM-115542UET의 전산작업 중 벌크선적작업의 업무 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 09/30
90% 70% 80% 90% 80% 90% 70%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/05 09/04

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/20 09/20 09/30 10/31 10/30
02/20 06/27 07/12 08/23 08/30 09/03
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-114479 e-biz 내 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [e-Biz] ITSM-116092PP거래처 e-Biz 계정 생성 요청 - 주식회 사 유연케미칼 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청 - [CCS] ITSM-116306CCS상 사라진 법인카드 사용 건 원상복구 요청
09/30 09/20 09/20 09/30 09/30 10/31 09/30 10/30 09/13
90% 60% 90% 09/04 90% 50% 09/02 0% 09/04
02/20 06/27 07/12 07/23 08/23 08/30 08/30 09/03 09/03
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [OAS] [ITSM-116172]OAS 수정 요청
09/06 09/06 09/06 12/31 09/30 10/31 09/04
09/06 09/06 09/06 50% 50% 50% 09/04
09/02 09/02 09/02 06/13 04/19 08/12 09/02

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM에서 CRM에 공유되는 View Table 정보추가 요청
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/06
85% 50% 95% 95% 99% 60% 09/06
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19 08/29
09/13 09/13
09/09 09/09
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] GW google play 배포 테스트
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [ASM] ITSM-108392 변경결과 작성 ITSM-115529 상태 변경 ITSM-115820 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-115820 배포상태 변경ITSM-116266 상태 변경 - [Mobile] GW google play 배포 테스트 - [ASM] JIRA 계정 정보 수정 - [ASM] ITSM-115820 배포상태 변경ITSM-116317 작업유형 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 변경으로 인한 정보 수정 - [ASM] ITSM-115820 배포상태 변경ITSM-116418 견적서 삭 제 - [ASM] ITSM-116473 변경승인자 변경ITSM-116502 견적서 삭제ITSM-115304 작업유형 변경
09/06 09/02 09/03 09/06 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06
09/06 09/02 09/03 09/06 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06
09/02 09/02 09/03 09/04 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/13 12/31 09/30 10/31
09/09 08/26 08/26 09/04
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 재가동을 위한 A360 Migration 및 개선 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Jet/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발 - [RPA] A11 -> A360 '빌링' 작업 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 재가동을 위한 A360 Migration 및 개선 및 매크로 추가 - [PPS] ERP Upgrade 작업으로 인한 EAI 인터페이스 데이터전송 개발서버 정상 확인 - [RPA] A360 '항공금유 매출입력' 작업 수행 - [RPA] A360 '사전점검' 작업 일부 수정 - [RPA] A360 '생산조정팀 전표처리' 작업 수행 및 담당 자 전달. 문제상황 확인 - [RPA] A360 'Margin 계산' 작업 담당자 요청 파일 교 체 - [RPA] A360 '#4 외화송금 대사' 작업 메일 발송 로직 위치 수정 - [RPA] A11 -> A360 '빌링' 작업 Migration
12/31 09/04 09/02 09/04 09/03 09/04 09/04 10/31
90% 09/04 09/02 09/04 09/03 09/04 09/04 5%
08/26 08/26 09/02 09/03 09/03 09/04 09/04 09/04
09/30 09/30
04/15 07/15
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
09/30 09/30
90% 80%
07/20 07/15

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/27 09/27
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [E-Approval] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-116174, ITSM-116179, ITSM-116176 , ITSM-116183, ITSM-116208, ITSM-116228, ITSM-11 6246 - [E-Approval] ITSM-116280, ITSM-116286, ITSM-116287 , ITSM-116290, ITSM-116303, ITSM-116298 - [E-Approval] ITSM-116333, ITSM-116334, ITSM-116381 , ITSM-116404, ITSM-116407 - [E-Approval] ITSM-116422, ITSM-116420, ITSM-116445 , ITSM-116446, ITSM-116451 - [E-Approval] ITSM-116475, ITSM-116494, ITSM-116498 , ITSM-116526, ITSM-116539, ITSM-116543
09/30 09/27 09/27 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
20% 60% 60% 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06
06/10 07/29 08/21 09/02 09/03 09/04 09/05 09/06

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/13 09/13
09/09 09/03
- [LMS] 사용자 응대 - [LMS] ITSM-116331 LMS 스킬셋 인증현황 로직 수정
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 공장 사용자들의 LMS 내 강의실 진도율 저장 실패에 대한 대처 방안 안내 및 원격 조치 - [ERS] 모바일 ERS 접속 방법 안내(배준규 주간과장) - [ERS] 일반특별안전규칙 수정 관련 수정처리 요청(S&H 기획팀 백선희 팀리더) - [LMS] ITSM-116331 LMS 스킬셋 인증현황 로직 수정 - [LMS] 연세대학교 경영전문대학원 최고경영자과정(AMP) 근태 미반영 처리(정연태 부문장) - [ERM] BCP 매뉴얼 첨부파일 표기 기능 개선 요청 - [LMS] PSM 안전교육관련 이수관련 시험 재응시 요청 처리 - [ERS] 사용자 배치 스케줄러 적용 오류 확인 요청(HCM 사용자 뷰 데이터 업데이트 시점 차이로 확인됨. ERS 스케줄러 실행 시 간 변경으로 오류해결) - [LMS] Soft Skill 평가서 기안시 결재선을 잘못 지정 하여 기안 문서 삭제 조치 및 재기안 안내 - [ERM] ERM sub committee 에서 sub committee 일정 수정 버튼이 보이도록 수정(sub committee 권한이 없어도 메뉴 수정 권한 이 있을 경우 표기)
09/02 09/02 09/04 09/13 09/04 09/04 09/06 09/06 09/06 09/06
09/02 09/02 09/04 80% 09/04 09/04 09/06 09/06 09/06 09/06
09/02 09/02 09/04 09/03 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/24 09/24
09/09 09/09
- [GCMS] GCMS 개발 AP 서버 구축 - SAP DS Upgrade EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이블 변경 건)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [WMS] [자재관리] 입고 확정 시 에러 메세지 확인 요청 - [WMS] [외부 감사] 사용자 권한 부여 증빙 자료 확인 요청 - [GCMS] [IT운영팀] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 모바일상품권 운영 변경 관련 관련 개 발 회의 - [GCMS] [LPG팀] LPG팀 GCMS 권한 부여 요청 - [GCMS] [IT운영팀] EAI 테스트를 위한 개발 서버 구축 회의 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 일일 판매 보고 품의서 승인 요청 데이 터 확인 요청 - [EWS] [IT운영팀] JDK 1.5 -> JDK1.8 업그레이드 검토[서버 OS EOS] - [EWS] [회계팀] SP155 모니터링 관련 점검 결과 미조회 오류 확 인 요청 - [EWS] [회계팀] SP153 모니터링 예외 처리 요청
09/04 09/02 09/06 09/04 09/02 09/04 09/05 09/06 09/05 09/06
09/04 09/02 09/06 09/03 09/02 09/04 09/05 09/06 09/05 09/06
08/30 09/02 08/23 09/03 09/02 09/04 09/05 08/23 09/03 09/06

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/13 01/01 01/01 09/13 09/13 09/06
09/09 06/03 07/02 09/09 09/04 08/20
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관 련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대리님) - [VOC] 김민주 팀장님, Summary 및 VOC 처리완료보 고서 수신 요청 - [PRM 품질관리] 보너스카드 > 주유소 찾기 > 품질정보 내 초저 유황 경유-1 세탄지수 법적규격 수정 요청 (하 기임에도 혹한기로 설정)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] (개발) ESAUSER 운영 데이터 동기화 - [LOPAS] (개발) 사용자 전체 초기 비밀번호 설정 및 '수 송팀' 로그인 점검 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] 신규 상담사 '노금정'사원님 처리 항목 확인요 청 (커뮤니케이터 권한 부여) - [VOC] V240902-0000454-1, 아리랑주유소 (U000025970) 내 담당자 수정 요청 (이장혁 책 임님 -> 김수경 책임님) - [VOC] VOC 월별 정기점검 (주응선 책임님) - [VOC] A61-24-0074, VOCTEST(모의해킹) 내 권한 회수 - [VOC] 김민주 팀장님, Summary 수신 요청 (VOC 처 리완료보고서 건은 보류 요청) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대리님) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관 련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 보너스카드 > 주유소 찾기 > 품질정보 내 초저 유황 경유-1 세탄지수 법적규격 수정 요청 (하 기임에도 혹한기로 설정)
09/06 09/02 09/03 01/01 09/06 09/03 09/03 09/03 09/13 09/06 01/01 09/06
09/06 09/02 09/03 30% 09/02 09/02 09/03 09/03 09/04 09/06 10% 09/04
09/02 09/02 09/03 06/03 08/27 09/02 09/03 09/03 09/04 09/03 07/02 08/20

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 09/30 09/30 10/31 09/30
08/23 09/06 03/22 07/12 09/02
- [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 8월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 8월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트 - [EAI] EAI Upgrade에 따른 물류-TAS/RAS/PO_TAS IF테스트 지원
10/31 09/30 09/30 09/30 09/06
90% 10% 90% 30% 09/06
08/23 09/06 03/22 09/06 09/02

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 21
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 ● 배영식 | 4 | 5 ● 배영식 ● 서상희 | 6 ● 배영식 ● 박선미 ● 최진우 ◑ 공현호 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ● 박선미 | 14
15 | 16 추석연휴 | 17 추석 | 18 추석연휴 | 19 ● 박민우 ● 이병준 ● 변석범 | 20 ● 이병준 | 21
22 | 23 ● 순현국 ● 강민경 ● 이지은 | 24 ● 순현국 ● 강민경 ● 이지은 | 25 ● 순현국 ● 서상희 | 26 ● 박남신 ● 순현국 | 27 ● 남대현 ● 박선미 | 28
29 | 30 ● 황보람 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet