## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.09.10 ~ 2024.09.16]
9월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 추석연휴 | 17 추석 | 18 추석연휴 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
09/30 09/30 09/30 10/31
ERP
[FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
09/30 09/30 10/31 09/30
WEB
[PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] CP의 주차신청서 관련 뷰테이블 생성 [LMS] PSM 절차 동영상 교육 시험응시 점수미달 Reset 요청 처리 [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
09/10 09/11 09/13 09/12
ERP
[CO] 투자예산 조정신청서 관련 기능 보완(LZCOF04F03) [FI] 고정자산 Migration 프로그램 개발(ZFIB9030_M) [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 [HCM] [ITSM-115752] SF FTP 접속 정보 변경에 따른 리포트 수정 건 운영반영 및 테스트
완료
09/13 09/09 09/13 09/10

## Slide 5
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
09/30 09/30 09/30 10/31
ERP
[FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG) [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
09/30 09/30 10/31 09/30
WEB
[PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 [E-Approval] CP의 주차신청서 관련 뷰테이블 생성 [LMS] PSM 절차 동영상 교육 시험응시 점수미달 Reset 요청 처리 [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
09/10 09/11 09/13 09/12
ERP
[CO] 투자예산 조정신청서 관련 기능 보완(LZCOF04F03) [FI] 고정자산 Migration 프로그램 개발(ZFIB9030_M) [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 [HCM] [ITSM-115752] SF FTP 접속 정보 변경에 따른 리포트 수정 건 운영반영 및 테스트
완료
09/13 09/09 09/13 09/10

## Slide 6
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 7
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30
08/01
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 생성(ZFIB9060_MIG)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 고정자산 Migration 프로그램 개발(ZFIB9030_M) - [FI] 자산거래 결재상태 UPDATE 오류 수정(ZFIR9033) - [FI] 관세환급 신고자료 Upload 프로그램 수정(ZFIR7800) - [FI] 관세환급 신고자료 집계 프로그램 수정(ZFIR7801) - [CO] 투자예산 조정신청서 관련 기능 보완(LZCOF04F03)
09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
09/30 09/30
08/23 09/09
- [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] PO 2건 미착 명시 예외 신청 - [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트
09/27 09/30 09/30
09/13 60% 20%
07/31 08/23 09/09

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/23 09/23
09/17 09/17
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영/QA/개발 HANA시스템 QCI 관련 소스 검색 확인 및 업무지원 - [BC] HCM운영 Successfactor DNS 변경에 따른 설정작업 및 업 무지원 - [BC] ERP운영 기존 Batch Job Step 삭제 및 재설정 작업(ZSD_ BP_CASHBACK_UPLOAD) - [BC] 삼일회계법인 상반기 감사 3차 관련 요청자료 취합 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
09/16 09/16 09/11 09/13 09/12 09/13 09/13
09/16 09/16 09/11 09/13 09/12 09/13 09/13
09/10 09/10 09/09 09/10 09/12 09/10 09/09
09/20
09/19
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 다시하기: CH 18 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 실습 만들기
09/13 09/30 09/10 09/30
09/06 20% 09/10 20%
09/09 07/24 09/09 09/11

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/20
09/16
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [ITSM-1160 88] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 인사팀 테스트 및 수정요청사항 반영- [ITSM-11608 8] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가 : 화면 수정(70%), oDa ta수정(50%) - [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가 : 화면 수정(100%), oData 수정(100%)- [ITSM-115752] SF F TP 접속 정보 변경에 따른 리포트 수정 건 운영반영 및 테스트 - [HCM] [ITSM-116533] 특근확인서 작성 알림 메일 발송시 특근 확인서 HCM화면 링크 추가- [ITSM-116576] 담당자 변경으로 인한 결재선 변경- [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관 련 HCM 시스템 개발 : 수정요청사항 반영 - [HCM] [HRDK911670] 사무직 Job Rotation 관련 HCM 시스템 개발 : 수정요청사항 반영(작성내용에 따른 안내문구 변경 외 )- [ITSM-116088] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가 : 관 리뷰 수정 - [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가 : 신청관리 리포터화면 수정- 신입사원 입사일자 변경 안내 매뉴 얼 작성 배포
09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
09/09 09.10 09/11 09/12 0[보류]
09/09 09/10 09/11 09/12 09/13

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - [TD] ITSM-115542UET의 전산작업 중 벌크선적작업의 업무 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 09/30
90% 70% 80% 90% 80% 90% 70%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/05 09/04

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/20 09/20 09/30 10/31 10/30 10/31 10/31
02/20 06/27 07/12 08/23 08/30 09/03 09/09 09/12
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청 - [CCS] ITSM-116513 승인요청시 참석인원 추가 요청 - [CCS] ITSM-116740CCS 시스템 오류 보완
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청 - [CCS] ITSM-116513 승인요청시 참석인원 추가 요청 - [CCS] ITSM-116740CCS 시스템 오류 보완
09/30 09/20 09/20 09/30 10/31 10/30 10/31 10/31
90% 60% 90% 90% 50% 5% 20% 50%
02/20 06/27 07/12 08/23 08/30 09/03 09/09 09/12
12/31 12/31 12/31 12/31 09/30 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [RTS] 24년 9월 인프라 취약점 조치
09/13 09/13 09/13 12/31 09/30 10/31 09/13
09/13 09/13 09/13 50% 60% 50% 09/13
09/09 09/09 09/09 06/13 04/19 08/12 09/12

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30
09/05 02/21 04/12 08/06 08/19
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 영업시설물지원 추가 소스 수정 - [PRM] 권한부여 및 직전1년 미거래시 거래처마스터 자동 오더보 류 요청 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] CI 시설물 브랜드마케팅팀 외 버튼권한 제외 기능
09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/30 09/13
85% 50% 95% 09/10 99% 70% 09/13
09/05 02/21 04/12 08/09 08/06 08/19 09/09
09/13 09/13
09/13 09/13
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] GW google play 배포 테스트
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] SAP 개발로 인한 ATSS DB TEST - [ASM] ITSM-116581 견적서 삭제 - [Mobile] gw mobile 설치 지원 - [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 ITSM-115820 배포상태 변경 ITSM-116611 배포상태 변경 ITSM-116674 작업유형 변경 - [ATSS] 자동 배차 엔진 장애 - [ASM] ITSM-115820 배포상태 변경 ITSM-116611 배포상태 변경 - [Mobile] 공지사항 첨부파일 pptx 열람 장애 수정
09/13 09/09 09/09 09/10 09/11 09/11 09/13
09/09 09/09 09/09 09/10 09/11 09/11 09/13
09/09 09/09 09/09 09/10 09/11 09/11 09/12

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/20 10/30 12/31 10/31 10/31
09/16 08/26 09/16 09/11 09/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가 - [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed' 작업 Migra tion - [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작 업 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 재가동을 위한 A360 Migration 및 개선 - [PPS] ERP Upgrade 작업으로 인한 EAI 인터페이스 데이터 전송 개발서버 정상 확인 및 호출 요청 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 작업 오류 확인 - AS400 시스 템 사용 종료로 인한 오류. 담당자 전달 - [EAI] MTE큐 정리 - [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed' 작업 Migra tion을 위한 로직 분석 - [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작 업 Migration을 위한 로직 분석 - [RPA] A360 '구매품의서 결제 자동상신' 작업 오류 수정
12/31 09/10 09/11 09/11 09/12 09/12 09/12
09/10 09/10 09/11 09/11 09/12 09/12 09/12
08/26 09/09 09/11 09/11 09/11 09/11 09/12
09/30 09/30
04/15 07/15
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] CP의 주차신청서 관련 뷰테이블 생성
09/30 09/30 09/30
90% 80% 09/11
04/15 07/15 09/10

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/27 09/27
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-116596, ITSM-116576, ITSM-116577 , ITSM-116585 - [E-Approval] ITSM-116574, ITSM-116563, ITSM-116671 - [E-Approval] ITSM-116718, ITSM-116721, ITSM-116726 - [E-Approval] ITSM-116767, ITSM-116790 - [E-Approval] ITSM-116775, ITSM-116800
09/30 09/27 09/27 09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
20% 60% 60% 09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
06/10 07/29 08/21 09/09 09/10 09/11 09/12 09/13
09/20
09/16
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-116331 LMS 스킬셋 인증현황 로직 수정 - [LMS] 이러닝 공정 이해 3, 4 교육 취소 요청 처리 - [LMS] PSM 절차 동영상 교육 시험응시 점수미달 Reset 요청 처 리 - [ERS] 펜타시스템 유용균수석 협력업체 VPN,OTP 계정 연장 신 청 및 IAM 계정 연장 신청
09/13 09/09 09/13 09/13
09/11 09/09 09/13 09/13
09/03 09/09 09/09 09/09

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/24 09/24 09/26
09/09 09/09 09/12
- [GCMS] GCMS 개발 AP 서버 구축 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건) - [EWS] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] [IT운영팀] GCMS 개발 AP 서버 구축 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 현금 판매 데이터 할인율 수정 요청 - [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] [회계팀] SP138 시나리오 점검 완료 후 메일 발송 확인 요청 - [EWS] [멤버십마케팅팀] SP062 시나리오 점검 내용 확인 요청 - [WMS] [SAP Upgrade] 바코드 출력 정보 공유 - [WMS] [자재관리팀] 출입관리시스템 인터페이스 데이터 확인 요 청(입고예정정보조회 - 입고상태값) - [WMS] [외부감사] DB서버 구성 확인 요청 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
09/24 09/11 09/26 09/10 09/10 09/10 09/09 09/11 09/24
20% 09/11 30% 09/10 09/10 09/10 09/09 09/11 30%
09/13 09/11 09/12 09/10 09/10 09/10 09/09 09/11 09/09

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/20 09/20 09/20 09/20 01/01 09/20 01/01 09/20
09/19 09/19 09/12 09/12 06/03 09/19 07/02 09/12
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황 내 탱크 가용성 여부 로직 변경 예정 공수 산정 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황 내 탱크 가용성 여부 로직 변경 예정 공수 산정 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 상동주유소(2017820), My S-OIL App 품질 표 기 업데이트 요청
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] 이관관리 > 이관계획결과관리 > 공문발송 테스트 및 점 검 (DEV) - [LOPAS] EAI 통합 테스트(Dev) (20층 Welcome 4, LOPAS 웹 전 송 테스트) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 2024년 3분기 방문정기점검(Emro) - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황 내 탱크 가용성 여부 로직 변경 예정 공수 산정 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] V240910-0000683-1, 상태 공란 표기 확인 요청 ('처리 요청' 표기) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 상동주유소(2017820), My S-OIL App 품질 표 기 업데이트 요청
09/13 09/20 09/10 09/13 09/13 09/20 01/01 09/11 09/13 01/01 09/20
09/13 09/12 09/13 09/13 09/13 50% 30% 09/11 09/13 10% 50%
09/09 09/10 09/10 09/11 09/09 09/12 06/03 09/11 09/09 07/02 09/12

## Slide 19
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 11/29 09/30 10/31 09/30
09/06 09/12 03/22 07/12 09/02
- [EIS] 8월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.7월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 8월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트 - [EAI] EAI Upgrade에 따른 2차 테스트 지원
10/31 09/30 11/29 09/30 09/30 09/13
09/12 90% 10% 90% 70% 09/13
08/23 09/06 09/12 03/22 09/06 09/09

## Slide 20
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 21
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 22
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 ● 배영식 | 4 | 5 ● 배영식 ● 서상희 | 6 ● 배영식 ● 박선미 ● 최진우 ◑ 공현호 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ● 박선미 | 14
15 | 16 추석연휴 | 17 추석 | 18 추석연휴 | 19 ● 박민우 ● 이병준 ● 변석범 | 20 ● 이병준 | 21
22 | 23 ● 순현국 ● 강민경 ● 이지은 | 24 ● 순현국 ● 강민경 ● 이지은 | 25 ● 순현국 ● 서상희 | 26 ● 박남신 ● 순현국 | 27 ● 남대현 ● 박선미 | 28
29 | 30 ● 황보람 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet