## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.09.24 ~ 2024.09.30]
9월 6주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | 16 추석연휴 | 17 추석 | 18 추석연휴 | 19 | 20 | 21
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
29 | 30 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[CCS] 법인카드 시스템 수정 요청 [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
11/29 10/11 12/31 11/29
ERP
[FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 프로그램 생성 [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
10/15 10/31 10/31 10/31
WEB
[CCS] CCS 시스템 오류 보완 [E-Approval] 컨테이너 안전점검표 보관 신청서 양식 추가 [LMS] SOFT SKILL 평가요청서 연계 오류 확인 및 수정 [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
완료
09/24 09/26 09/27 09/26
ERP
[FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 프로그램 생성 [MM] 기성보고서 금액 수정 요청 및 첨부파일 변경 [HCM] [ITSM-116922] 임시공휴일(10/1), 대체휴무일(12/6) 지정 근태달력 생성 및 후속작 업 [BC] HCM개발 Remote Client Copy 작업
완료
09/27 09/26 09/24 09/28

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/15
09/27
- [FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 프로그 램 생성
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- 연차 휴가 - [FI] 전표 전자결재요청 화면에서 증빙유형 E Defalut 값으로 설 정(ZEAM8000) - [FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 프로그 램 생성
09/25 09/26 09/27
09/25 09/26 09/27
09/23 09/26 09/27
10/31 10/31 10/31
08/23 09/09 09/24
- [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트 - [MM] 원화 유산스 차입 프로그램 및 환경 보완
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트 - [MM] 원화 유산스 차입 프로그램 및 환경 보완 - [MM] 선박 카테고리 변경 요청 - [MM] 기성보고서 금액 수정 요청 및 첨부파일 변경
09/30 09/30 10/31 09/30 10/04
60% 80% 60% 09/25 09/26
08/23 09/09 09/24 09/25 09/26

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/07 10/07 10/08
10/01 10/01 10/02
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] '24년 9월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] ERP운영 업무 자동화 툴 관련 RPA 계정 만료 정책 예외처 리 설정 - [BC] HCM개발 Remote Client Copy 작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
09/30 09/30 09/24 09/24 09/28 09/27
09/30 09/30 09/24 09/24 09/28 09/27
09/24 09/24 09/12 09/24 09/13 09/23
10/04
09/30
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - 짧고 굵게 배우는 JSP 웹 프로그래밍과 스프링 프레임워크: CH 10 - 쉽게 배우는 JSP 웹프로그래밍 실습 만들기
09/27 09/30 09/30
09/27 20% 20%
09/23 07/24 09/11

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ERP Upgrade 1차 통합테스트 출장
10/31 09/27
90% 09/27
12/14 09/23
10/04
09/30
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [ITSM-1160 88] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가- [ITSM-117072] 고 정변동공제 해당 급여일의 근태 반영 현황 항목 표기 추가
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 기준일자 인포타입(pa0041) 생성로직 파악(계속)- 특근 확인서 전자결재 오류 2건 완료처리 - [HCM] [ITSM-116922] 임시공휴일(10/1), 대체휴무일(12/6) 지정 근태달력 생성 및 후속작업- [ITSM-116998] 휴가신청서 의 경조휴가 선택시 안내창 추가 - [HCM] [ITSM-116981] 학자금 신청관리, 영유아 보육지원 신청 관리 상세화면에 입사일자 추가- [ITSM-117107] 국내/해외출 장 신청 리스트화면의 매뉴얼 연결오류수정- 프로젝트 지원 : 일자명세 데이터 생성로직 분석 및 현황자료 제공 - [HCM] [ITSM-117072] 고정변동공제 해당 급여일의 근태 반영 현황 항목 표기 추가(50%)- 프로젝트 지원 : 단위업무 테스트 오류 원인조사 외 - [HCM] [ITSM-117072] 고정변동공제 해당 급여일의 근태 반영 현황 항목 표기 추가(70%)- 문의대응 : 복합발령(조직변경/보 직변경/부서이동) 관련 문의 대응 외
09/23 09/24 09/25 09/26 09/27
9/23 9/24 9/25 09/26 09/27
09/23 09/24 09/25 09/26 09/27

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/31
09/26
- SAP TS 업무 분석 및 I/F 테스트
이원주
이원주
- SAP PP, PM I/F 테스트 -> PP TAS RAS/PP WMS -> PM 전자결 제, OSPM - SAP TS 업무 분석 및 I/F 테스트 -> I/F 테스트의 경우 HANA에 서 진행 ( 현재 HANA ID가 아직 나오지 않음 )
09/27 09/27
09/27 15%
09/25 09/26
10/31
06/24
- [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진(2차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간 소화 추진(2차) - [SD] ITSM-115143 ERP Upgrade 프로젝트 소스 수 정사항 반영 - [SD] ITSM-115036 PP 인보이스 출력 관련 기능 추 가 요청 - [TD] ITSM-113242 자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개발 - [TD] ITSM-115542 UET의 전산작업 중 벌크선적작 업의 업무 - ITSM-116317 [ERP Upgrade] 수송비 분석 리 포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [SD] ITSM-117162 할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zpsdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 09/30 10/31
90% 70% 80% 90% 80% 90% 70% 80%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/05 09/04 09/26

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 10/11 10/25 10/31 11/29
02/20 06/27 07/12 08/30 09/03
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [e-Biz] ITSM-115820SSO 연동 작업 및 리얼 그리드 재반영 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청 - [CCS] ITSM-116513 승인요청시 참석인원 추가 요청 - [CCS] ITSM-116740CCS 시스템 오류 보완
11/30 10/11 10/25 09/30 10/31 11/29 10/31 10/31
90% 60% 90% 09/23 75% 95% 09/23 09/24
02/20 06/27 07/12 08/23 08/30 09/03 09/09 09/12
12/31 12/31 12/31 12/31 10/31 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [OAS] [ITSM-116906]OAS 수정 요청
09/27 09/27 09/27 12/31 10/31 10/31 09/27
09/27 09/27 09/27 50% 70% 60% 09/25
09/23 09/23 09/23 06/13 04/19 08/12 09/20

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/30 09/30 09/30 09/30 10/11
09/05 02/21 04/12 08/19 09/20
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동
09/30 09/30 09/30 09/30 10/11
85% 50% 95% 95% 90%
09/05 02/21 04/12 08/19 09/20
10/04 10/04
09/30 09/30
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] GW google play 배포 테스트
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-116739 변경수행자 변경ITSM-116279 변경수행 자 변경ITSM-116949 상태 변경 - [Mobile] GW google play 배포 테스트 - [ASM] ITSM-117051 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경ITSM-116977 변경결과 작성 - [ATSS] SAP 인터페이스 테스트 - [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-116438 작업자 변경 - [ATSS] 자동배차엔진 장애
09/23 09/27 09/24 09/25 09/27 09/26 09/27 09/27
09/23 09/27 09/24 09/25 09/27 09/26 09/27 09/27
09/23 09/23 09/24 09/25 09/26 09/26 09/27 09/27

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/04 10/30 12/31 10/31
09/30 08/26 09/16 09/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Jet/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가 - [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed' 작 업 Migration 및 로직 보완 -> 담당자 사용 안 함. 작업 삭제 - [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 Migration 및 로직 보완 - [RPA] rpa_prod01 계정 SAP PW만료. 동일변경 요청 및 확인 - [RPA] A360 '#4 외화송금' 작업 엑셀 오류. 재수행 - [RPA] A360 '#2 외화지급계좌 증빙대사' 작업 수정 및 모니터링, 재수행 - [RPA] 116PC 이상현상으로 인한 작업 스케줄 미수 행. PC재부팅
10/31 10/31 09/23 09/25 09/26 09/26
09/25 40% 09/23 09/25 09/26 09/26
09/19 09/19 09/23 09/25 09/26 09/26
09/30 12/31
04/15 07/15
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) - [E-Approval] 기성보고서 산업안전보건관리비 확인항목 공 통내용 추가 요청 - [E-Approval] 컨테이너 안전점검표 보관 신청서 양식 추가
09/30 12/31 10/31 10/11
90% 90% 09/24 09/26
04/15 07/15 09/20 09/24

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-116870 -> 법인카드 관련 제요청서 팝업 추 가 요청 - [OSPM] ITSM-117009 - [E-Approval] ITSM-117020, ITSM-117014, ITSM-116999 , ITSM-116993, ITSM-116986 - [E-Approval] ITSM-117032, ITSM-117050 - [E-Approval] ITSM-117119, ITSM-117140 - [E-Approval] ITSM-117123, ITSM-117196, ITSM-117213 - [E-Approval] ITSM-117251, ITSM-117289, ITSM-117231
10/31 10/31 10/31 09/24 09/23 09/23 09/24 09/25 09/26 09/27
20% 60% 80% 09/24 09/23 09/23 09/24 09/25 09/26 09/27
06/10 07/29 08/21 09/20 09/23 09/23 09/24 09/25 09/26 09/27
10/04 09/30 10/02
09/30 09/27 09/27
- [LMS] 사용자 응대 - [LMS] EAI 테스트 - [ERM] EAI 테스트
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] ITSM-117043 결재 완료한 교육훈련신청서 회수 - [LMS] SOFT SKILL 평가요청서 연계 오류 확인 및 수정
09/27 09/27
09/27 09/27
09/27 09/27

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/02 10/02 10/02
10/02 09/12 09/09
- [GCMS] [IT운영팀] GCMS EAI 개발 테스트 - [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [GCMS] [IT운영팀] GCMS 개발 AP 서버 구축 완료 (10/2 EAI 테스트) - [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] [광주전남지사] 모니터링 메일 대상자 변경 요청 - [EWS] [리스크관리팀] Type Error 스크립트 오류 메세지 확인 요 청 - [WMS] [자재관리팀] 재고조정 > 재고수량조정 일괄 업로드 기능 문의 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
09/30 10/02 09/24 09/24 09/25 10/02
09/27 60% 09/24 09/24 09/25 50%
09/13 09/12 09/24 09/23 09/25 09/09

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/04 10/04 09/27 01/01 10/04 01/01
09/30 09/30 09/12 06/03 09/30 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황 내 탱크 가용성 여부 로직 변경 예정 공수 산정 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 신규 인원 계정 생성 및 안내 - [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [ERP 계정관리] Backup 업무 처리 - [LOPAS] 2024년 일반부서 컴플라이언스 점검 회신 (w.홍연정 선임님) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황 내 탱크 가용성 여부 로직 변경 예정 공수 산정 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님) - [VOC] VOC 가맹점 담당자 불일치 (CRM 데이터와 상이) 변경 및 점검 - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드) - [PRM 품질관리] 상동주유소(2017820), My S-OIL App 품질 표 기 업데이트 요청
09/25 09/27 09/25 09/25 09/27 09/27 01/01 09/27 09/27 01/01 09/27
09/25 09/27 09/25 09/25 09/27 50% 30% 09/27 09/27 10% 09/26
09/25 09/25 09/25 09/24 09/25 09/12 06/03 09/23 09/23 07/02 09/12

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 10/30 10/31
09/12 03/22 07/12
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI 운영 AP서버 ESB모듈 설치 및 전문 테스트
11/29 10/30 09/30
90% 90% 09/26
09/12 03/22 09/06

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 ● 배영식 | 4 | 5 ● 배영식 ● 서상희 | 6 ● 배영식 ● 박선미 ● 최진우 ◑ 공현호 | 7
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ● 박선미 | 14
15 | 16 추석연휴 | 17 추석 | 18 추석연휴 | 19 ● 박민우 ● 이병준 ● 변석범 | 20 ● 이병준 | 21
22 | 23 ● 순현국 ● 강민경 ● 이지은 | 24 ● 순현국 ● 강민경 ● 이지은 | 25 ● 순현국 ● 서상희 | 26 ● 박남신 ● 순현국 | 27 ● 남대현 ● 박선미 | 28
29 | 30 ● 황보람 |  |  |  |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 09월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet