## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/15
09/27
- [FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 프로그 램 생성
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 기능 보 완(ZFIV7131) - 공휴일 - [FI] 관세 세율별비중 산정을 위한 SAP 자동화 프로그램 개발(Z FIR7800) - 공휴일
09/30 10/01 10/02 10/04
09/30 10/01 10/02 10/04
09/30 10/01 10/02 10/03
10/31 11/29
09/24 09/30
- [MM] 원화 유산스 차입 프로그램 및 환경 보완 - [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 - [MM] HANA 구매 1차 통합테스트 - [MM] 원화 유산스 차입 프로그램 및 환경 보완 - [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] 기성보고서 G/L계정 변경 요청
09/30 09/30 10/31 11/29 10/11
09/30 09/30 80% 10% 10/02
08/23 09/09 09/24 09/30 10/02

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/14 10/14
10/08 10/08
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP개발 신규입사자 개발자 Key 신규생성 및 전달 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
10/07 10/07 09/30 10/08 10/04
10/07 10/07 09/30 10/08 10/04
10/01 10/01 09/30 10/02 09/30
10/11
10/07
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - JAVA 공부하기 (스터디 기준)
10/02 10/04
10/02 5%
09/30 10/02

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
10/11
10/07
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [ITSM-1160 88] 방염작업복 신청신청 내역 필드추가
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 연차휴가 - [HCM] [ITSM-117072] 고정변동공제 해당 급여일의 근태 반영 현황 항목 표기 추가(완료)- 문의대응 : 휴무쿼터 생성오류, 특 근입력 오류 외 문의 대응
09/30 10/02
09/30 10/02
09/30 10/02

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/08 10/31
10/02 10/02
- SAP PM 저유소 CP결제 추가 -> 개발 진행중 ( 기존 프로그램 추 가 ) - SAP I/F 테스트
이원주
이원주
- SAP I/F 테스트 - SAP PM 저유소 CP결제 추가 -> 개발 진행중 ( 기존 프로그램 추 가 )
10/02 10/02
20% 40%
09/30 10/02
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - [TD] ITSM-115542UET의 전산작업 중 벌크선적작업의 업무 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 09/30 10/31
90% 70% 80% 90% 80% 09/30 70% 80%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/05 09/04 09/26