## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[CCS] 법인카드 시스템 수정 요청 [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 ) [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
11/29 10/31 12/31 11/29
ERP
[FI] SAP 관세 및 수입부과금 마스터데이터 일괄 업로드 프로그램 생성 [MM] 원화 유산스 차입 프로그램 및 환경 보완 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
10/15 10/31 10/31 10/31
WEB
[Mobile] GW google play 배포 테스트 [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 수행 [LMS] EAI 테스트 (SAP-FI,SAP-CO,HCM) [VOC] 접속기록 정기점검 (9월)
완료
10/02 10/02 10/02 10/02
ERP
[FI] 관세 세율별비중 산정을 위한 SAP 자동화 프로그램 개발(ZFIR7800) [MM] ZEPR2240 프로그램 로직 수정 요청 [TD] ITSM-115542 UET의 전산작업 중 벌크선적작업의 업무 [BC] ERP운영 마감업무 지원작업
완료
10/02 09/30 09/30 10/07