## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 10/11 10/25 10/31 11/29
02/20 06/27 07/12 08/30 09/03
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청 - [e-Biz] ITSM-117345유니폼 신청 내역 삭제 - [e-Biz] ITSM-117449PP 거래처 2곳 e-Biz. 계정 생성 요청
11/30 10/11 10/25 10/31 11/29 10/11 10/31
90% 60% 90% 75% 95% 09/30 10/02
02/20 06/27 07/12 08/30 09/03 09/30 10/02
12/31 12/31 12/31 12/31 10/31 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
10/02 10/02 10/02 12/31 10/31 10/31
10/02 10/02 10/02 50% 70% 60%
09/30 09/30 09/30 06/13 04/19 08/12

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 10/11
09/05 02/21 04/12 09/20
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동
10/31 10/31 10/31 09/30 10/11
85% 50% 98% 09/30 95%
09/05 02/21 04/12 08/19 09/20
10/11 10/11
10/07 10/07
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] GW google play 배포 테스트
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-117453 현작업자 변경ITSM-113287 배포상태 변경 - [Mobile] GW google play 배포 테스트
09/30 10/02 10/02
09/30 10/02 10/02
09/30 10/02 09/30

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/04 10/30 12/31 10/31
09/30 08/26 09/16 09/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Je t/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가 - [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작 업 Migration
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작 업 Migration 및 로직 보완 - [RPA] 다수 작업 스케쥴 10/01 임시공휴일 수정 - [EAI] 로그 확인 및 전달, MTE 큐 정리 - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 수행 - [RPA] A360 'Daily Market Movement' 작업 개발을 위한 시스템 계정 생성 여부 담당자 확인
10/31 09/30 09/30 10/02 10/02
80% 09/30 09/30 10/02 10/02
09/19 09/30 09/30 10/02 10/02
09/30 12/31
04/15 07/15
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청 )
09/30 12/31
90% 90%
04/15 07/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-117332, ITSM-117334, ITSM-117377 , ITSM-117408, ITSM-117409 - [E-Approval] ITSM-117434, ITSM-117459, ITSM-117475 , ITSM-117480, ITSM-117481
10/31 10/31 10/31 09/30 10/02
20% 60% 80% 09/30 10/02
06/10 07/29 08/21 09/30 10/02
10/11
10/07
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] SOM-2-100 개정오류 재개정 처리 - [LMS] EAI 테스트 (SAP-FI,SAP-CO,HCM) - [ERM] EAI 테스트 - [ERM] 10/1 일, 인사발령에 따른 ERM 시스템 상 담당 자 변경요청.
10/02 10/02 10/02 10/02
10/02 10/02 10/02 10/02
10/02 09/30 10/02 10/02

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/10 10/10 10/10
10/02 09/12 09/09
- [GCMS] [IT운영팀] GCMS EAI 개발 테스트 - [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [GCMS] [IT운영팀] GCMS EAI 개발 테스트 - [WMS] [자재관리팀] 오더할당 오류 확인 요청 - [WMS] [ERP Upgrade] 계근량 프로세스 확인 요청 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
10/10 10/10 09/30 09/30 10/10
60% 50% 09/30 09/30 50%
09/12 10/02 09/30 09/30 09/09
10/11 10/11 10/11 01/01 10/11 01/01
10/07 10/02 10/07 06/03 10/07 07/02
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] 믿음가득주유소 보너스카드 내 미표기 관련 확 인 요청 (VOC : V240926-0000476-1) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] 믿음가득주유소 보너스카드 내 미표기 관련 확 인 요청 (VOC : V240926-0000476-1) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 재고관리 > 저유소 재고 현황 내 탱크 가용성 여부 로직 변경 예정 공수 산정 회신 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님) - [VOC] 접속기록 정기점검 (9월) - [VOC] (V240928-0000011-1) VOC 주유소 담당자 상이 (382 8, 양준우 책임님으로 변경) - [VOC] HQBCAPPD (192.168.40.231, DEV) EOS 관련 확인 및 공수/일정 공유 (JEUS 업그레이드)
10/02 10/11 10/02 09/30 01/01 10/02 10/02 10/02 01/01
10/02 10% 10/02 09/30 40% 10/02 10/02 10/02 10%
09/30 10/02 09/30 09/12 06/03 09/30 10/02 10/02 07/02

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 10/30 10/31
09/12 03/22 07/12
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
11/29 10/30
90% 90%
09/12 03/22