## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.10.08 ~ 2024.10.14]
10월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 임시공휴일 | 2 | 3 개천절 | 4 Off Duty Day | 5
6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 10월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청) [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이블 변경 건) [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인터페이스 수정
10/31 12/31 10/17 10/31
ERP
[FI] 전자결재 화면 중 전표 목록에 세금코드 추가(ZEAM8000, ZEAM8010) [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기능 개발요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
10/31 11/29 10/31 10/31
WEB
[PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 [E-Approval] PC연장사용신청서 부서공유기능 삭제 [GCMS] [IT운영팀] GCMS EAI 개발 테스트 [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
완료
10/08 10/11 10/10 10/11
ERP
[FI] 관세 세율별비중 산정을 위한 SAP 자동화 프로그램 개발(ZFIR7800,ZFIR7801) [TR] FX 신규 거래유형 생성 요청(ZTRR1470) [MM] 원화 유산스 차입 프로그램 및 환경 보완 [SD] ITSM-117642 PRM 시스템 내 코스트센터 통합 요청
완료
10/07 10/08 10/10 10/11

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
10/14
- [FI] 전자결재 화면 중 전표 목록에 세금코드 추가(ZEAM8000, ZEAM8010)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 관세 세율별비중 산정을 위한 SAP 자동화 프로그램 개발(Z FIR7800,ZFIR7801) - [TR] FX 신규 거래유형 생성 요청(ZTRR1470) - 공휴일 - [FI] 마이그레이션 추가수정(ZFIB9030_M) - [FI] 관세/부과금 환급 업로드(ZFIR7140_U)
10/07 10/08 10/09 10/10 10/11
10/07 10/08 10/09 10/10 10/11
10/07 10/08 10/09 10/10 10/11
11/29
09/30
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 원화 유산스 차입 프로그램 및 환경 보완 - [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] 단가수정 요청 - [MM] 통관번호에 B/L 번호 재설정 - [MM] 퇴직 직원 구매그룹 SAP 반영
10/31 11/29 10/11 10/18 10/18
10/10 60% 10/10 10/10 10/11
09/24 09/30 10/07 10/07 10/10

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/21 10/21
10/15 10/15
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 DMS서버 MaxDB 용량증설 요청을 위한 확인 및 점검작업 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업(대금수수계약 체결 여부 메일 재전송) - [BC] HCM시스템 업그레이드 관련 이관 대상 Role 확인 및 업무 지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
10/14 10/14 10/10 10/08 10/10 10/11
10/14 10/14 10/10 10/08 10/10 10/11
10/08 10/08 10/08 10/07 10/10 10/07
10/18
10/14
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 5장
10/11 10/10
10/02 0%
10/07 10/09

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
10/18
10/14
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청 입력화면 항목 추가(테 스트 및 오류 수정)- [ITSM-117483] 학자금신청서 결재자 변 경- 문의대응 : 주택자금대출신청서 출력 오류 외 - [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청 입력화면 항목 추가(테 스트 및 오류 수정)- 문의 대응 : 인사원장 Index 12 문의 대응 외 - [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청 입력화면 항목 추가(운 영반영 및 데이터세팅)- 문의대응 : 직군전환에 따른 계좌 및 가족등록 중복 오류 등 - 문의대응: 휴가유형별/직군별 연간휴가 한도 체크로직 문의대응(2030, 2090) - [HCM] erp 통합프로젝트 통합테스트 지원(결재관련 오류 외)- 문 의 대응 : 예외근무신청 결재 오류 외
10/07 10/08 10/10 10/11
10/07 10/08 10/10 10/11
10/07 10/08 10/10 10/11

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
09/30 10/01 10/01
- SAP I/F 테스트 ( HANA ) - SAP 사용자 지원 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP , PM , TS
이원주
이원주
- SAP I/F 테스트 ( HANA ) - SAP PM 저유소 CP결제 추가-> 개발 완료 - SAP TS 사용자 지원 ( SR )-> 데이터 변경 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP , PM , TS
10/31 10/08 10/10 10/31
25% 10/08 10/10 10%
09/30 10/02 10/10 10/02
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여 - [SD] ITSM-117642PRM 시스템 내 코스트센터 통합 요청
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 10/31 10/31
90% 70% 80% 90% 80% 70% 90% 10/11
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/04 09/26 10/08

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/11 10/25 10/31
02/20 06/27 07/12 08/30
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청
11/30 11/11 10/25 10/31 11/29
90% 90% 90% 75% 10/07
02/20 06/27 07/12 08/30 09/03
12/31 12/31 12/31 12/31 10/31 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
10/11 10/11 10/11 12/31 10/31 10/31
10/11 10/11 10/11 50% 80% 65%
10/07 10/07 10/07 06/13 04/19 08/12

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/18 10/31
09/05 02/21 09/20 10/01
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동 - ERP 프로젝트 RFC 테스트
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동 - [PRM] 거래처 종료/오더보류시 개방식 탱크청소 작업지시 상태 건 예외처리 요청 - [PRM] PRM 자산 생성시 코스트센터 통합요청
10/31 10/31 10/31 10/31 10/18 10/10 10/10
85% 50% 10/08 50% 95% 10/10 10/10
09/05 02/21 04/12 10/01 09/20 10/08 10/08
10/18
10/14
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 - [Mobile] GW google play 배포 테스트
10/07 10/08 10/11 10/11
10/07 10/08 10/11 10/11
10/07 10/08 10/11 10/07

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/18 10/30 12/31 10/31
10/14 08/26 09/16 09/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Jet/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가 - [RPA] A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 보완
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 Migration 및 로직 보완 - [EAI] 미사용 인터페이스 확인 - [EAI] VOC 관련 EAI 자료 및 Log, 소스 전달 - [RPA] 개발 드롭 및 추가 개발건 논의
10/31 10/10 10/10 10/11
10/08 10/10 10/10 10/11
09/19 10/10 10/10 10/11
12/31
07/15
- [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] PC연장사용신청서 부서공유기능 삭제 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
10/11 12/31 12/31
10/08 10/11 [보류]
04/15 07/15 07/15

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-117472, ITSM-117498, ITSM-117492 , ITSM-117470, ITSM-117497, ITSM-117549, ITSM-11 7560, ITSM-117562, ITSM-117569, ITSM-117602 - [E-Approval] ITSM-117593, ITSM-117623, ITSM-117628 , ITSM-117627 - [E-Approval] ITSM-117719, ITSM-117749, ITSM-117766
10/31 10/31 10/31 10/07 10/08 10/10
20% 60% 80% 10/07 10/08 10/10
06/10 07/29 08/21 10/07 10/08 10/10
10/18
10/14
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] ITSM-117476 Alkylation2팀 지침서 통폐합 업무로 인 한 ERS 관리자 권한 부여 요청 - [LMS] LMS 연동코드 회신 및 학습자 교육이수 시간관련 추가 확 인 요청(9977:소프트스킬 사전학습) - [LMS] 교육결과보고서 회수한 건 작성중인문서에 조회 안됨. 상 태 변경 요청 - [LMS] ITSM-117593 교육훈련 신청서 교육시간 수정 요청 - [LMS] ERS_CP_INTERFACE 개정오류 확인 및 재개정 처리 - [LMS] 2024년 인사후생팀-해외교육비예산 실적 확인 요청(이상 준 계장님)
10/07 10/07 10/08 10/08 10/11 10/11
10/07 10/07 10/08 10/08 10/11 10/11
10/07 10/07 10/08 10/08 10/11 10/11

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/17 10/17 10/18
09/12 09/09 10/18
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건) - 18일 휴가
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [WMS] [SAP Upgrade] 모든 창고 로케이션 데이터 요청 - [GCMS] [IT운영팀] GCMS EAI 개발 테스트 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 상품권 재고 데이터 불일치 데이터 확 인 요청 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
10/17 10/07 10/10 10/08 10/17
70% 10/07 10/10 10/08 70%
09/12 10/07 10/02 10/08 09/09

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/18 10/18 10/18 10/31 01/01 10/14 10/18
10/14 10/02 10/14 10/11 06/03 10/11 10/14
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] 믿음가득주유소 보너스카드 내 미표기 관련 확 인 요청 (VOC : V240926-0000476-1) (이돈녕 대리님) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 대송저유소 건 관련 '저유소기초재고 (TT_PLT_BORW_REPY)' 내 차입량/대여량 계산 로직 추가 요청 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] Summary 내 '제휴카드 포인트 미적립(롯데법 인택시제휴카드)' 종료 건 출력 조치 (완료 상 태 -> 종료 변경) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대리님)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] 믿음가득주유소 보너스카드 내 미표기 관련 확 인 요청 (VOC : V240926-0000476-1) (이돈녕 대리님) - [LOPAS] EAI 2차 테스트 (4층 2회의실) [ SAP - LOPAS 데이터 송/수신] - [LOPAS] 이관관리>송유관입고계획관리 내 '영천주유소 (3104)' 대상 제거 (transfer-order- batch.xml/transfer-order.xml) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 대송저유소 건 관련 '저유소기초재고 (TT_PLT_BORW_REPY)' 내 차입량/대여량 계산 로직 추가 요청 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] (개발계) [QM] VOC SAP에서 채선료 정보 VOC 전송(ZFI_RFC_VOC_TRANS) 점검 (미 사용 건, 제외 처리) - [VOC] VOC EAI 테스트 결과 확인 ()SQM_TestReport, VOC_QmRequest) - [VOC] Summary 내 '제휴카드 포인트 미적립(롯데법 인택시제휴카드)' 종료 건 출력 조치 (완료 상 태 -> 종료 변경) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대리님)
10/11 10/18 10/10 10/10 10/11 10/31 01/01 10/08 10/10 10/14 10/11
10/11 70% 10/10 10/10 10/11 10% 40% 10/08 10/10 90% 10/11
10/07 10/02 10/10 10/10 10/07 10/11 06/03 10/08 10/10 10/11 10/07

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 10/31 10/31 10/31 10/31
09/12 10/07 07/12 10/11 10/11
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] EAI Upgrade개발 단계 산출물 검수 작업 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI Upgrade개발 단계 산출물 검수 작업 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정
11/29 10/31 10/30 10/31 10/31
90% 50% 10/11 10% 10%
09/12 10/07 03/22 10/11 10/11

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 임시공휴일 | 2 ● 황보람 ● 최진우 | 3 개천절 | 4 Off Duty Day | 5
6 | 7 ◑ 박남신 | 8 ● 김원기 | 9 한글날 | 10 | 11 ● 남대현 ● 변석범 | 12
13 | 14 ● 박선미 ● 박민우 | 15 | 16 | 17 | 18 ● 이병준 | 19
20 | 21 ● 이지은 | 22 | 23 ● 박남신 | 24 | 25 ● 박선미 ● 서상희 | 26
27 | 28 ● 이재원 ● 이병준 ● 공현호 | 29 ● 이재원 | 30 ● 이재원 | 31 ● 이재원 ● 남대현 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 10월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet