## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.10.22 ~ 2024.10.28]
10월 6주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 임시공휴일 | 2 | 3 개천절 | 4 Off Duty Day | 5
6 | 7 | 8 | 9 한글날 | 10 | 11 | 12
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 10월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] S-imoms 작업 결과 보고서 [LMS] 2024년 일반부서_사이버보안_컴플라이언스관련 후속조치 [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인터페이스 수정
10/31 12/31 11/30 10/31
ERP
[TR] 관세/부과금 환급 업로드(ZFIR이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가 (ZFIR1255)7140_U) [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기능 개발요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
10/31 11/29 10/31 10/31
WEB
[OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 [E-Approval] 컨테이너 안전점검표 보관신청 사용부서 목록 개선요청 [EAI] EAI Upgrade개발 단계 산출물 검수 작업 [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
10/25 10/25 10/25 10/25
ERP
[FI] 수출체선료 리스트 중 제외되어야 하는 조건 추가(ZFIR9116) [TR] 대손상각계상 프로그램에서 외화채권 처리 가능토록 개발 요청(ZFIR1180) [MM] 자재 예약 시 단위 임의 변경 불가 로직 추가 [HCM] 고정공제 신청서 항목 선택시 해당내역 즉시 조회 기능 추가
완료
10/22 10/21 10/22 10/22

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
10/14
- [TR] 관세/부과금 환급 업로드(ZFIR이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가 (ZFIR1255)7140_U)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 대손상각계상 프로그램에서 외화채권 처리 가능토록 개발 요청(ZFIR1180) - [FI] 수출체선료 리스트 중 제외되어야 하는 조건 추가(ZFIR91 16) - [FI] 이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가 (ZFIR1255) - [FI] 결재시 전표 생성자 변경 로직 분석(ZEAM8000) - [FI] Migration 로직 수정(ZFIB9030_M)
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
11/29 10/31 12/27
09/30 10/14 10/21
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] HANA 구매 2차 통합테스트 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] HANA 구매 2차 통합테스트 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발 - [MM] SAP 수입통관 OFFER #1000013802 분리 요청
11/29 10/31 12/27 10/28
80% 50% 30% 10/23
09/30 10/14 10/21 10/22

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/04 11/04
10/29 10/29
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] S4HANA와 ECC SEP간 RFC 관련 정보 확인 및 RFC 설정 작업 업무지원 - [BC] '24년도 3분기 용인/온산 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업 - [BC] ERP운영에 S4P 논리시스템 신규 추가를 위한 SALE RFC 연결작업 업무지원 - [BC] 대주주감사 대비 본사 방화벽 정책 Rule 유지/삭제 관련 내 역 정리 및 조치작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
10/28 10/28 10/22 10/23 10/22 10/25 10/25
10/28 10/28 10/22 10/23 10/22 10/25 10/25
10/22 10/22 10/21 10/21 10/22 10/24 10/21
11/01
10/28
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 7장 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 8장 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 9장
10/24 10/15 10/23 10/26
10/24 10/21 10/24 0%
10/21 10/14 10/18 10/24

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/08
12/14 10/22
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] Simoms DSV 시스템에서 사용 중인 SAP-PM RFC 수정 요청 * ZIF_RFC_CHEMI_CONSUMPTION Import Parameter 변경 (BUDAT→CPUDT)
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 자재 예약 시 단위 임의 변경 불가 로직 추가* 입력 단위와 자재마스터 단위가 다를 경우 에러 처리 - [MM] Simoms DSV 시스템에서 사용 중인 SAP-PM RFC 수정 요청 * ZIF_RFC_CHEMI_CONSUMPTION Import Parameter 변경 (BUDAT→CPUDT)
10/31 10/25 11/08
90% 10/22 90%
12/14 10/16 10/22

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/01
10/28
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [ITSM-1176 29] 인수인계서 작성(팀원용) 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-118176] 국내출장비 신청서 상 Cost center 변 경- 문의대응: . 발령이력 정보 오류: 겸직정보 수정안내 . 교육특근 휴게시간 로직 문의 대응 - [HCM] [ITSM-118105] 고정공제 신청서 항목 선택시 해당내역 즉시 조회 기능 추가- 프로젝트 지원 . 1시간 휴가 적용관련 (휴가보상(0416) 영향도 파악 / 단축근무자에 대한 연차보상 계산로직 수정여부)- 문의대응: 파견조직 한계결정 외 - [HCM] [ITSM-118104] 고정공제 신청현황의 결제예정자에게 SMS발송과 이메일 동시 발송 기능 추가(50%)- [ITSM-117920 ] 인수인계서 작성(팀원용) 추가 개발: 리포트 PGM 개발(50%) - 문의 대응: 영유아보육지원 가족데이터 수정 외 - [HCM] [ITSM-118104] 고정공제 신청현황의 결제예정자에게 SMS발송과 이메일 동시 발송 기능 추가(100%)- 프로젝트지원: 근태달력생성 문의 외 - [HCM] 프로젝트지원: 한/영 변환 관련 문의 대응 외- [ITSM-11 7629] 인수인계서 작성(팀원용) 개발: 업무 인수인계서 관리( ZHRR1281)화면 개발
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/01 10/31 10/30 10/31
09/30 10/28 10/01 10/21 10/25
- SAP I/F 테스트 ( HANA ) - SAP 사용자 지원 -> TS 데이터 변경 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP , PM , TS - SAP PM 로직 변경-> ZPMR8120, ZPMR8121 ( TEXT ) - SAP PM I/F 개발 -> ZIF_RFC_TERMINAL_NOTI
이원주
이원주
- SAP I/F 테스트 ( HANA ) - SAP TS 사용자 지원 ( SR )-> 데이터 변경 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP , PM , TS - SAP PM 로직 변경-> ZPMR8120, ZPMR8121 ( TEXT ) - SAP PM I/F 개발 -> ZIF_RFC_TERMINAL_NOTI
10/31 10/25 10/31 10/22 10/31
[보류] 10/25 [보류] 90% 80%
09/30 10/21 10/02 10/21 10/25
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 10/31
90% 70% 80% 90% 80% 70% 90%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/04 09/26

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/11 11/29 12/20 11/29 11/29
02/20 06/27 07/12 10/15 10/18 10/15
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-118175ci 시설지원 PO번호 연동오류 보완 - [e-Biz] ITSM-117997 e-Biz 사후보너스포인트 적립관련 제3자 전자(세금)계산서 발급사실 조회 화면 통신사 선택 옵션 개발 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-118175ci 시설지원 PO번호 연동오류 보완 - [e-Biz] ITSM-118346(주) 청정에너지 화성크린주유소 유니폼 신청 내역 삭제 - [e-Biz] ITSM-117997 e-Biz 사후보너스포인트 적립관련 제3자 전자(세금)계산서 발급사실 조회 화면 통신사 선택 옵션 개발 요청
11/30 11/11 11/29 10/31 12/20 11/29 10/31 11/29
90% 90% 90% 10/24 10% 90% 10/23 90%
02/20 06/27 07/12 08/30 10/15 10/18 10/22 10/15
12/31 12/31 12/31 12/31 10/31 12/30
01/02 01/02 01/02 06/13 08/12 10/21
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [RTS] LLI Status Monitoring
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [RTS] LLI Status Monitoring - [OAS] [ITSM -118312]폐플라스틱유 도입에 따른 OAS 에서 C harge 시 예외 적용 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선
10/25 10/25 10/25 12/31 10/31 12/30 10/23 10/31
10/25 10/25 10/25 50% 80% 5% 10/23 10/25
10/21 10/21 10/21 06/13 08/12 10/21 10/21 04/19

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 10/31
09/05 02/21 10/01 10/23
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM 고객 마스터 등록 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM 고객 마스터 등록 수정
10/31 10/31 10/31 10/31
85% 50% 85% 80%
09/05 02/21 10/01 10/23
11/01
10/28
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-116633 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-118307 변경시스템 변경,기준정보 DATA PARC 삭제 - [ASM] 기준정보 RBI / TDMS 삭제 - [ASM] ITSM-118175 배포상태 변경결과 - [GCMS] 인수인계 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재설치 - [ASM] ITSM-118417 변경결과 작성,ITSM-108975 변경결과 작성
10/21 10/22 10/23 10/24 10/24 10/25 10/25
10/21 1022 10/23 10/24 10/24 10/25 10/25
10/21 10/22 10/23 10/24 10/24 10/25 10/25

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/01 12/31
10/28 09/16
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 로직 보완 - [RPA] A360 '선적서류 수출계획통보서' 작업 오류확인 및 담당 자 확인 요청 - [RPA] A360 'SAP 권한보유 모니터링' 작업 개발 및 테스트, 운 영 전환 - [EAI] 일부 인터페이스 이력 여부 확인 및 전달 - [RPA] A360 '가상계좌 List 송부' 작업 개발 및 테스트, 운영 전 환
10/31 10/23 10/23 10/23 10/24
10/22 10/23 10/23 10/23 10/24
10/15 10/23 10/23 10/23 10/24
12/31 12/31
10/16 07/15
- [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 컨테이너 안전점검표 보관신청 사용부서 목록 개선 요청 - [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
11/29 12/31 12/31
10/25 10% [보류]
10/16 10/16 07/15

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-118195, ITSM-118211, ITSM-118223 , ITSM-118296 - [E-Approval] ITSM-118287
10/31 10/31 10/31 10/21 10/22
20% 90% 90% 10/21 10/22
06/10 07/29 08/21 10/21 10/22
11/01 12/31 11/30
10/28 10/25 10/25
- [LMS] 사용자 응대 - [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선 - [LMS] 2024년 일반부서_사이버보안_컴플라이언스관련 후속조 치
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [CCS]20240201 카드 데이터 사용내역 확정일자 확인 요청(회 계팀 이현수 매니저) - [LMS] 휴넷 콘텐츠 시간 시스템 추가 조치사항 데이터 추가 반영 (9977:스마트러닝_softskill 사전교육, 교육기간: 2024.0 4~09) - [ERS] 금일 부서지침서 정기적 검토메일 미발송 건에 대해 원인 확인 및 데이터 보정, 재발송 - [ERM] 2024 컴플라이언스 점검을 위한 자료 작성 요청 - [ERS] OSBT2-C-0007 개정문서가 100MB 넘어서 파일첨부 안 됨. 개정완료후 수정처리로 재개정 요청 처리 - [ERS] 사고관리절차 21차 개정안, 오타로 인한 재개정 요청 - [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선 - [LMS] 2024년 일반부서_사이버보안_컴플라이언스관련 후속조 치
10/21 10/21 10/24 10/24 10/25 10/25 12/31 11/30
10/21 10/21 10/24 10/24 10/25 10/25 10% 5%
10/21 10/21 10/24 10/23 10/25 10/25 10/22 10/25

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/30 10/30 11/05 11/05
09/12 10/24 10/29 10/24
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] 비경상적 비용인식, 비경상적 채무반제 시나리오 개선 요 청 - [IT운영팀] 대주주 감사 대비 지원 (GCMS, EWS) - GCMS 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] 비경상적 비용인식, 비경상적 채무반제 시나리오 개선 요 청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 우리카드 독자가맹점 출범에 따른 GC MS 프로그램 수정 요청 - [GCMS] GCMS EAI 개발 서버 테스트 지원 [SAP -> GCMS] - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건) - [IT운영팀] EWS, GCMS 2024 컴플라이언스 점검 자료 요청 - GCMS 인수인계
10/30 10/30 10/25 10/25 10/25 10/24 11/05
70% 50% 10/21 10/22 10/24 10/24 20%
09/12 10/24 10/17 10/14 09/09 10/23 10/24
11/01 11/01 12/31 01/01 11/01
10/28 10/28 10/15 06/03 10/28
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [ERP 계정관리] 백업 업무 처리 - [LOPAS] 대송저유소 건 관련 '저유소기초재고(TT_PLT_BORW _REPY)' 내 차입량/대여량 계산 로직 추가 요청 (ITSM-1178 43) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [VOC] V241021-0000879-1 상태 변경 (완료 -> 접수2선) 요청 - [VOC] IF 3차테스트 계획수립 항목 검토 회신 (VOC_Trans) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
10/25 10/25 10/31 12/31 01/01 10/25 10/22 10/24 10/25
10/25 10/25 80% 30% 50% 10/25 10/22 10/24 10/25
10/21 10/25 10/11 10/15 10/15 10/21 10/22 10/24 10/21

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 12/27 11/29 10/31
10/07 07/12 10/11 10/25 10/25 10/21
- [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] ECOS 재배치에 따른 EAI 연동 작업 요청 - [EAI] [NICE DB]휴,폐업정보_실시간조회 연동 에러수정
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] EAI Upgrade개발 단계 산출물 검수 작업 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] 신용보증기금 한국전자인증 서버용 인증서는 갱신 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] ECOS 재배치에 따른 EAI 연동 작업 요청 - [EAI] [NICE DB]휴,폐업정보_실시간조회 연동 에러수정 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
11/29 10/31 10/31 10/31 10/21 12/27 11/29 10/31 10/25
10/25 90% 10/25 30% 10/21 10% 10% 90% 10/25
09/12 10/07 10/11 10/11 10/18 10/25 10/25 10/21 10/21

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  | 1 임시공휴일 | 2 ● 황보람 ● 최진우 | 3 개천절 | 4 Off Duty Day | 5
6 | 7 ◑ 박남신 | 8 ● 김원기 | 9 한글날 | 10 | 11 ● 남대현 ● 변석범 | 12
13 | 14 ● 박선미 ● 박민우 | 15 | 16 | 17 | 18 ● 이병준 | 19
20 | 21 ● 이지은 | 22 | 23 ● 박남신 | 24 | 25 ● 박선미 ● 서상희 | 26
27 | 28 ● 이재원 ● 이병준 ● 공현호 | 29 ● 이재원 | 30 ● 이재원 | 31 ● 이재원 ● 남대현 |  | 
반 차
1day
별첨-2. 2024. 10월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet