## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
10/14
- [FI] 전자결재 화면 중 전표 목록에 세금코드 추가(ZEAM8000, ZEAM8010)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 관세 세율별비중 산정을 위한 SAP 자동화 프로그램 개발(Z FIR7800,ZFIR7801) - [TR] FX 신규 거래유형 생성 요청(ZTRR1470) - 공휴일 - [FI] 마이그레이션 추가수정(ZFIB9030_M) - [FI] 관세/부과금 환급 업로드(ZFIR7140_U)
10/07 10/08 10/09 10/10 10/11
10/07 10/08 10/09 10/10 10/11
10/07 10/08 10/09 10/10 10/11
11/29
09/30
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 원화 유산스 차입 프로그램 및 환경 보완 - [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] 단가수정 요청 - [MM] 통관번호에 B/L 번호 재설정 - [MM] 퇴직 직원 구매그룹 SAP 반영
10/31 11/29 10/11 10/18 10/18
10/10 60% 10/10 10/10 10/11
09/24 09/30 10/07 10/07 10/10

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/21 10/21
10/15 10/15
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 DMS서버 MaxDB 용량증설 요청을 위한 확인 및 점검작업 - [BC] ERP운영 배치잡 신규설정 및 등록작업(대금수수계약 체결 여부 메일 재전송) - [BC] HCM시스템 업그레이드 관련 이관 대상 Role 확인 및 업무 지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
10/14 10/14 10/10 10/08 10/10 10/11
10/14 10/14 10/10 10/08 10/10 10/11
10/08 10/08 10/08 10/07 10/10 10/07
10/18
10/14
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 5장
10/11 10/10
10/02 0%
10/07 10/09

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
10/18
10/14
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청 입력화면 항목 추가(테 스트 및 오류 수정)- [ITSM-117483] 학자금신청서 결재자 변 경- 문의대응 : 주택자금대출신청서 출력 오류 외 - [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청 입력화면 항목 추가(테 스트 및 오류 수정)- 문의 대응 : 인사원장 Index 12 문의 대응 외 - [HCM] [ITSM-116088] 방염작업복 신청 입력화면 항목 추가(운 영반영 및 데이터세팅)- 문의대응 : 직군전환에 따른 계좌 및 가족등록 중복 오류 등 - 문의대응: 휴가유형별/직군별 연간휴가 한도 체크로직 문의대응(2030, 2090) - [HCM] erp 통합프로젝트 통합테스트 지원(결재관련 오류 외)- 문 의 대응 : 예외근무신청 결재 오류 외
10/07 10/08 10/10 10/11
10/07 10/08 10/10 10/11
10/07 10/08 10/10 10/11

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
09/30 10/01 10/01
- SAP I/F 테스트 ( HANA ) - SAP 사용자 지원 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP , PM , TS
이원주
이원주
- SAP I/F 테스트 ( HANA ) - SAP PM 저유소 CP결제 추가-> 개발 완료 - SAP TS 사용자 지원 ( SR )-> 데이터 변경 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP , PM , TS
10/31 10/08 10/10 10/31
25% 10/08 10/10 10%
09/30 10/02 10/10 10/02
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여 - [SD] ITSM-117642PRM 시스템 내 코스트센터 통합 요청
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 10/31 10/31
90% 70% 80% 90% 80% 70% 90% 10/11
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/04 09/26 10/08