## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/11 10/25 10/31
02/20 06/27 07/12 08/30
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-116279 법인카드 시스템 수정 요청
11/30 11/11 10/25 10/31 11/29
90% 90% 90% 75% 10/07
02/20 06/27 07/12 08/30 09/03
12/31 12/31 12/31 12/31 10/31 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
10/11 10/11 10/11 12/31 10/31 10/31
10/11 10/11 10/11 50% 80% 65%
10/07 10/07 10/07 06/13 04/19 08/12

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/18 10/31
09/05 02/21 09/20 10/01
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동 - ERP 프로젝트 RFC 테스트
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] 업무용 경조화환 신청관리 시스템구축 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동 - [PRM] 거래처 종료/오더보류시 개방식 탱크청소 작업지시 상태 건 예외처리 요청 - [PRM] PRM 자산 생성시 코스트센터 통합요청
10/31 10/31 10/31 10/31 10/18 10/10 10/10
85% 50% 10/08 50% 95% 10/10 10/10
09/05 02/21 04/12 10/01 09/20 10/08 10/08
10/18
10/14
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 - [Mobile] GW google play 배포 테스트
10/07 10/08 10/11 10/11
10/07 10/08 10/11 10/11
10/07 10/08 10/11 10/07

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/18 10/30 12/31 10/31
10/14 08/26 09/16 09/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] A360 '정유해외마케팅팀 - Daily Naphtha/Gasoline/Jet/Diesel Market Movement 작성 및 보고' 작업 개발 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가 - [RPA] A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 보완
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A11 -> A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 Migration 및 로직 보완 - [EAI] 미사용 인터페이스 확인 - [EAI] VOC 관련 EAI 자료 및 Log, 소스 전달 - [RPA] 개발 드롭 및 추가 개발건 논의
10/31 10/10 10/10 10/11
10/08 10/10 10/10 10/11
09/19 10/10 10/10 10/11
12/31
07/15
- [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 - [E-Approval] PC연장사용신청서 부서공유기능 삭제 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
10/11 12/31 12/31
10/08 10/11 [보류]
04/15 07/15 07/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-117472, ITSM-117498, ITSM-117492 , ITSM-117470, ITSM-117497, ITSM-117549, ITSM-11 7560, ITSM-117562, ITSM-117569, ITSM-117602 - [E-Approval] ITSM-117593, ITSM-117623, ITSM-117628 , ITSM-117627 - [E-Approval] ITSM-117719, ITSM-117749, ITSM-117766
10/31 10/31 10/31 10/07 10/08 10/10
20% 60% 80% 10/07 10/08 10/10
06/10 07/29 08/21 10/07 10/08 10/10
10/18
10/14
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERS] ITSM-117476 Alkylation2팀 지침서 통폐합 업무로 인 한 ERS 관리자 권한 부여 요청 - [LMS] LMS 연동코드 회신 및 학습자 교육이수 시간관련 추가 확 인 요청(9977:소프트스킬 사전학습) - [LMS] 교육결과보고서 회수한 건 작성중인문서에 조회 안됨. 상 태 변경 요청 - [LMS] ITSM-117593 교육훈련 신청서 교육시간 수정 요청 - [LMS] ERS_CP_INTERFACE 개정오류 확인 및 재개정 처리 - [LMS] 2024년 인사후생팀-해외교육비예산 실적 확인 요청(이상 준 계장님)
10/07 10/07 10/08 10/08 10/11 10/11
10/07 10/07 10/08 10/08 10/11 10/11
10/07 10/07 10/08 10/08 10/11 10/11

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/17 10/17 10/18
09/12 09/09 10/18
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건) - 18일 휴가
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [WMS] [SAP Upgrade] 모든 창고 로케이션 데이터 요청 - [GCMS] [IT운영팀] GCMS EAI 개발 테스트 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 상품권 재고 데이터 불일치 데이터 확 인 요청 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
10/17 10/07 10/10 10/08 10/17
70% 10/07 10/10 10/08 70%
09/12 10/07 10/02 10/08 09/09

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/18 10/18 10/18 10/31 01/01 10/14 10/18
10/14 10/02 10/14 10/11 06/03 10/11 10/14
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] 믿음가득주유소 보너스카드 내 미표기 관련 확 인 요청 (VOC : V240926-0000476-1) (이돈녕 대리님) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 대송저유소 건 관련 '저유소기초재고 (TT_PLT_BORW_REPY)' 내 차입량/대여량 계산 로직 추가 요청 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] Summary 내 '제휴카드 포인트 미적립(롯데법 인택시제휴카드)' 종료 건 출력 조치 (완료 상 태 -> 종료 변경) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대리님)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] 믿음가득주유소 보너스카드 내 미표기 관련 확 인 요청 (VOC : V240926-0000476-1) (이돈녕 대리님) - [LOPAS] EAI 2차 테스트 (4층 2회의실) [ SAP - LOPAS 데이터 송/수신] - [LOPAS] 이관관리>송유관입고계획관리 내 '영천주유소 (3104)' 대상 제거 (transfer-order- batch.xml/transfer-order.xml) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 대송저유소 건 관련 '저유소기초재고 (TT_PLT_BORW_REPY)' 내 차입량/대여량 계산 로직 추가 요청 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요 청 ( * 운영 여부 모니터링 ) - [VOC] (개발계) [QM] VOC SAP에서 채선료 정보 VOC 전송(ZFI_RFC_VOC_TRANS) 점검 (미 사용 건, 제외 처리) - [VOC] VOC EAI 테스트 결과 확인 ()SQM_TestReport, VOC_QmRequest) - [VOC] Summary 내 '제휴카드 포인트 미적립(롯데법 인택시제휴카드)' 종료 건 출력 조치 (완료 상 태 -> 종료 변경) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대리님)
10/11 10/18 10/10 10/10 10/11 10/31 01/01 10/08 10/10 10/14 10/11
10/11 70% 10/10 10/10 10/11 10% 40% 10/08 10/10 90% 10/11
10/07 10/02 10/10 10/10 10/07 10/11 06/03 10/08 10/10 10/11 10/07

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 10/31 10/31 10/31 10/31
09/12 10/07 07/12 10/11 10/11
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] EAI Upgrade개발 단계 산출물 검수 작업 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트 - [EAI] EAI Upgrade개발 단계 산출물 검수 작업 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정
11/29 10/31 10/30 10/31 10/31
90% 50% 10/11 10% 10%
09/12 10/07 03/22 10/11 10/11