## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
10/14
- [TR] 관세/부과금 환급 업로드(ZFIR이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가 (ZFIR1255)7140_U)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 마이그레이션 추가수정(ZFIM9030_M) - [FI] 마케터 영업차량 차량유지비 구간별 지급기준 변경(ZPCR8 000, ZPCR8001) - [FI] CP 회계전표 목록에 구매처명 필드에 세금코드 정보 추가( LZEAF10F01) - [FI] 수출 체선료 및 미수금 관련 사업부문 추가 요청(Polymer)( ZFIR9114F) - [TR] 관세/부과금 환급 업로드(ZFIR이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가 (ZFIR1255)7140_U)
10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
11/29 10/31
09/30 10/14
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] HANA 구매 2차 통합테스트
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] HANA 구매 2차 통합테스트 - [MM] 기성보고서 작성일자 변경요청 - [MM] SAP 수입통관 OFFER #100003942 단가 정정 요청
11/29 10/31 10/21 10/25
60% 10% 10/15 10/17
09/30 10/14 10/14 10/17

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/28 10/28
10/22 10/22
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 TCP/IP RFC Destination 정보 확인 및 내용전달 - [BC] 2024년 3분기 계정 유효성 검증 대상서버 확인정리 및 전 달 - [BC] ERP 및 HCM시스템 DMS서버 정보 및 SNC 관련 파라미터 취합정리 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
10/21 10/21 10/15 10/16 10/17 10/18
10/21 10/21 10/15 10/16 10/17 10/18
10/15 10/15 10/15 10/15 10/16 10/14
10/24
10/21
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 6장 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 7장 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 8장
10/18 10/15 10/15 10/23
10/02 10/14 80% 10%
10/14 10/14 10/14 10/18

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/25
12/14 10/16
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 자재 예약 시 단위 임의 변경 불가 로직 추가* 입력 단위와 자재마스터 단위가 다를 경우 에러 처리
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 자재 예약 시 단위 임의 변경 불가 로직 추가* 입력 단위와 자재마스터 단위가 다를 경우 에러 처리
10/31 10/25
90% 90%
12/14 10/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/25
10/21
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [ITSM-1176 29] 인수인계서 작성(팀원용) 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-117629] 인수인계서 작성(팀원용) 개발관련 업무 분석 및 설계- 문의대응: 근무편제변경신청 문의, 근무지변경 발령시 근무일정변경 문의, 방문교통비 결재문의 외 - [HCM] [ITSM-117629] 인수인계서 작성(팀원용) 개발 : 리스트 화면 개발(100%)- [ITSM-117959] 해외출장명령서 기간 수정 - [ITSM-117957] 특근명령서 삭제- [ITSM-117956] [SAP HR]ZHRR1230-발령품의 관리 로직 일부 수정 - [HCM] SF 프로젝트 지원 . 일자명세 생성로직 제공 . 현부서 근속 및 재직기간 산출로직 제공- erp 통합프로젝트 지원 . 컨텐츠 서버 관련 문의대응- 문의대응: 휴가미신청자 현황화면 문의 대응 - [HCM] [ITSM-117629] 인수인계서 작성(팀원용) 개발 : 작성 및 수정화면 개발(50%)- [ITSM-118133] 특근확인서(HCM/CP ) 휴게시간 및 특근시간 수정- 문의대응: 부서변경에 관련 출장 비신청 오류 외 - [HCM] 급여작업지원: 근무지변경 관련 중식비 생성오류 외- [I TSM-118104] 고정공제 신청현황의 결제예정자에게 SMS발송 과 이메일 동시 발송 기능 추가
10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
10/14 10/15 10/16 10/17 10/18

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
09/30 10/01 10/01
- SAP I/F 테스트 ( HANA ) - SAP 사용자 지원 -> TS 데이터 변경 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP , PM , TS
이원주
이원주
- SAP I/F 테스트 ( HANA ) - SAP TS 사용자 지원 ( SR )-> 데이터 변경 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP , PM , TS
10/31 10/18 10/31
[보류] 10/18 11%
09/30 10/14 10/02
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여 - [SD] ITSM-116842한라석유 농가 거래처 주민등록번호 삭제 요 청 - [TD] ITSM-117911ERP 양하지 이벤트 기본 그룹변경 요청
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 10/31 10/29 10/31
90% 70% 80% 90% 80% 70% 90% 10/14 10/14
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/04 09/26 10/10 10/14