## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] S-imoms 작업 결과 보고서 [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이블 변경 건) [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
10/31 12/31 10/25 11/29
ERP
[TR] 관세/부과금 환급 업로드(ZFIR이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가 (ZFIR1255)7140_U) [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기능 개발요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
10/31 11/29 10/31 10/31
WEB
[PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동 [LMS] [휴넷]2024.04~09월 스마트러닝 교육이력 오류 확인 및 재전송 반영 작업 [GCMS] 19년부터 지류식상품권 판매 데이터 추출요청 [EAI] [EAI Upgrade] TO-BE개발서버 매매계약서 전송시 연동 접속정보 수정
완료
10/15 10/18 10/17 10/18
ERP
[FI] 마이그레이션 추가수정(ZFIM9030_M) [MM] SAP 수입통관 OFFER #100003942 단가 정정 요청 [SD] 한라석유 농가 거래처 주민등록번호 삭제 요청 [TD] ITSM-117911 ERP 양하지 이벤트 기본 그룹변경 요청
완료
10/14 10/17 10/14 10/14