## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/11 10/25 10/31 12/20 11/29
02/20 06/27 07/12 08/30 10/15 10/18
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-118175ci 시설지원 PO번호 연동오류 보완
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-118175ci 시설지원 PO번호 연동오류 보완
11/30 11/11 10/25 10/31 12/20 11/29
90% 90% 90% 75% 10% 90%
02/20 06/27 07/12 08/30 10/15 10/18
12/31 12/31 12/31 12/31 10/31 10/31
01/02 01/02 01/02 06/13 04/19 08/12
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선
10/18 10/18 10/18 12/31 10/31 10/31
10/18 10/18 10/18 50% 90% 65%
10/14 10/14 10/14 06/13 04/19 08/12

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
09/05 02/21 10/01
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - ERP 프로젝트 RFC 테스트
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] 조달청 협약 여부 CRM 연동 - [PRM] 영업시설물 지원 및 관리시스템 추가 보완요청
10/31 10/31 10/31 10/18 10/18
85% 50% 70% 10/15 10/18
09/05 02/21 10/01 09/20 10/16
10/25 10/25
10/21 10/25
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재정비
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] GW google play 배포 테스트 - [ATSS] 자동 배차 엔진 장애 - [ASM] ITSM-116438 작업 담장자 변경 - [ASM] ITSM-114583 작업 담당자 변경 - [ASM] ITSM-117971 배포상태 변경 - [ASM] ITSM-113807 예상 작업 완료일 변경
10/15 10/16 10/18 10/18 10/18 10/18
10/15 10/16 10/18 10/18 10/18 10/18
10/15 10/16 10/18 10/18 10/18 10/18

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/25 12/31 10/31
10/21 09/16 09/11
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가 - [RPA] A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 보완
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 '사전점검' 작업 WMS 엑셀 오류 확인 및 조치 - [RPA] A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 로직 보완 - [RPA] A360 '나프타 수입부과금' 수행 및 오류 확인. 담당자 확 인 요청 - [RPA] A360 '법인영업 항공급유 매출입력' 작업 수행 및 오류확 인. 담당자 확인 요청 - [PPS] 서버 사용 유무 확인 및 서버담당자 회신 - [RPA] rpa_poc01 메일 용량 초과로 인한 발송 불가 조치
10/14 10/31 10/17 10/17 10/18 10/18
10/14 90% 10/17 10/17 10/18 10/18
10/14 10/15 10/16 10/16 10/18 10/18
11/29 12/31 12/31
10/16 10/16 07/15
- [E-Approval] 컨테이너 안전점검표 보관신청 사용부서 목록 개선 요청 - [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 컨테이너 안전점검표 보관신청 사용부서 목록 개선 요청 - [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
11/29 12/31 12/31
20% 5% [보류]
10/16 10/16 07/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-117870, ITSM-117866, ITSM-117885 , ITSM-117909 - [E-Approval] ITSM-117948, ITSM-117959, ITSM-117957 , ITSM-117975, ITSM-117986, ITSM-117990, ITSM-11 8006 - [E-Approval] ITSM-118006, ITSM-118043, ITSM-117823 , ITSM-118077, ITSM-118089 - [E-Approval] ITSM-118093, ITSM-118127, ITSM-118143 - [E-Approval] ITSM-118149, ITSM-118165, ITSM-118187 , ITSM-118191, ITSM-118199
10/31 10/31 10/31 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
20% 60% 80% 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
06/10 07/29 08/21 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18
10/25
10/21
- [LMS] 사용자 응대
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [LMS] 교육훈련 신청서 상 기재 된 교육 기간 수정 - [LMS] 사번:2865 , PSM 온라인 과정 시험 재응시 가능하도록 수정 요청 - [LMS] 교육훈련신청서 전표생성시 오류 확인 및 재처리 요청(삭 제된구매처/확정안된구매처코드) - [ERM] (RI-268) 화재/폭발 사고 건수 2024.3월 측정값 상태 오류 확인 및 수정 - [LMS] [휴넷]2024.04~09월 스마트러닝 교육이력 오류 확인 및 재전송 반영 작업
10/14 10/14 10/15 10/15 10/18
10/14 10/14 10/15 10/15 10/18
10/14 10/14 10/15 10/15 10/17

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/25 10/25 10/25 10/25 10/25
09/12 10/21 10/17 10/14 09/09
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] 비경상적 비용인식, 비경상적 채무반제 시나리오 개선 요 청 - [GCMS] 우리카드 독자가맹점 출범에 따른 GCMS 프로그램 수정 요청 - [GCMS] GCMS EAI 개발 서버 테스트 [SAP -> GCMS] - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [GCMS] 19년부터 지류식상품권 판매 데이터 추출요청 - [GCMS] 우리카드 독자가맹점 출범에 따른 GCMS 프로그램 수정 요청 - [GCMS] GCMS EAI 개발 서버 테스트 지원 [SAP -> GCMS] - [WMS] 공구실 PDA 로그인 에러로 비밀번호 초기화 요청 - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건)
10/25 10/17 10/25 10/25 10/15 10/25
70% 10/17 70% 70% 10/15 70%
09/12 10/17 10/17 10/14 10/15 09/09

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/25 10/25 10/31 12/31 01/01 10/25
10/21 10/21 10/11 10/15 06/03 10/21
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 대송저유소 건 관련 '저유소기초재고(TT_PLT_BORW _REPY)' 내 차입량/대여량 계산 로직 추가 요청 (ITSM-1178 43) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [PRM 품질관리] CRM 판매단가 NULL 값 전송 점검 요청 (평화주 유소/에이치대하에너지 죽전주유소, 2건) - [PRM 품질관리] 믿음가득주유소 보너스카드 내 미표기 관련 확 인 요청 (VOC : V240926-0000476-1) (이돈녕 대리님) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 대송저유소 건 관련 '저유소기초재고(TT_PLT_BORW _REPY)' 내 차입량/대여량 계산 로직 추가 요청 (ITSM-1178 43) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] Summary 내 '제휴카드 포인트 미적립(롯데법인택시제휴카 드)' 종료 건 출력 조치 (완료 상태 -> 종료 변경) - [VOC] V241017-0000271-1 수완 구도일주유소 거래처 검색 불가 (삭제 여부 'Y' 지정 확인 후 해제 조치 진행) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
10/18 10/18 10/18 10/18 10/31 12/31 01/01 10/14 10/17 10/18
10/18 10/17 10/18 10/18 50% 20% 40% 10/14 10/17 10/18
10/14 10/17 10/02 10/14 10/11 10/15 10/15 10/11 10/17 10/14

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 10/31 10/31 10/31 10/31 10/21
09/12 10/07 07/12 10/11 10/11 10/18
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] EAI Upgrade개발 단계 산출물 검수 작업 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] 신용보증기금 한국전자인증 서버용 인증서는 갱신
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] EAI Upgrade개발 단계 산출물 검수 작업 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] [EAI Upgrade] TO-BE개발서버 매매계약서 전송시 연동 접속정보 수정
11/29 10/31 10/31 10/31 10/18
90% 90% 90% 20% 10/18
09/12 10/07 10/11 10/11 10/18