## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
10/14
- [TR] 관세/부과금 환급 업로드(ZFIR이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가 (ZFIR1255)7140_U)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 대손상각계상 프로그램에서 외화채권 처리 가능토록 개발 요청(ZFIR1180) - [FI] 수출체선료 리스트 중 제외되어야 하는 조건 추가(ZFIR91 16) - [FI] 이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가 (ZFIR1255) - [FI] 결재시 전표 생성자 변경 로직 분석(ZEAM8000) - [FI] Migration 로직 수정(ZFIB9030_M)
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
11/29 10/31 12/27
09/30 10/14 10/21
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] HANA 구매 2차 통합테스트 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] HANA 구매 2차 통합테스트 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발 - [MM] SAP 수입통관 OFFER #1000013802 분리 요청
11/29 10/31 12/27 10/28
80% 50% 30% 10/23
09/30 10/14 10/21 10/22

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/04 11/04
10/29 10/29
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] S4HANA와 ECC SEP간 RFC 관련 정보 확인 및 RFC 설정 작업 업무지원 - [BC] '24년도 3분기 용인/온산 NT서버 보안패치 작업 관련 해당 SAP 시스템 서비스 점검작업 - [BC] ERP운영에 S4P 논리시스템 신규 추가를 위한 SALE RFC 연결작업 업무지원 - [BC] 대주주감사 대비 본사 방화벽 정책 Rule 유지/삭제 관련 내 역 정리 및 조치작업 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
10/28 10/28 10/22 10/23 10/22 10/25 10/25
10/28 10/28 10/22 10/23 10/22 10/25 10/25
10/22 10/22 10/21 10/21 10/22 10/24 10/21
11/01
10/28
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 7장 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 8장 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 9장
10/24 10/15 10/23 10/26
10/24 10/21 10/24 0%
10/21 10/14 10/18 10/24

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/08
12/14 10/22
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] Simoms DSV 시스템에서 사용 중인 SAP-PM RFC 수정 요청 * ZIF_RFC_CHEMI_CONSUMPTION Import Parameter 변경 (BUDAT→CPUDT)
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 자재 예약 시 단위 임의 변경 불가 로직 추가* 입력 단위와 자재마스터 단위가 다를 경우 에러 처리 - [MM] Simoms DSV 시스템에서 사용 중인 SAP-PM RFC 수정 요청 * ZIF_RFC_CHEMI_CONSUMPTION Import Parameter 변경 (BUDAT→CPUDT)
10/31 10/25 11/08
90% 10/22 90%
12/14 10/16 10/22

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/01
10/28
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경- [ITSM-1176 29] 인수인계서 작성(팀원용) 개발
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-118176] 국내출장비 신청서 상 Cost center 변 경- 문의대응: . 발령이력 정보 오류: 겸직정보 수정안내 . 교육특근 휴게시간 로직 문의 대응 - [HCM] [ITSM-118105] 고정공제 신청서 항목 선택시 해당내역 즉시 조회 기능 추가- 프로젝트 지원 . 1시간 휴가 적용관련 (휴가보상(0416) 영향도 파악 / 단축근무자에 대한 연차보상 계산로직 수정여부)- 문의대응: 파견조직 한계결정 외 - [HCM] [ITSM-118104] 고정공제 신청현황의 결제예정자에게 SMS발송과 이메일 동시 발송 기능 추가(50%)- [ITSM-117920 ] 인수인계서 작성(팀원용) 추가 개발: 리포트 PGM 개발(50%) - 문의 대응: 영유아보육지원 가족데이터 수정 외 - [HCM] [ITSM-118104] 고정공제 신청현황의 결제예정자에게 SMS발송과 이메일 동시 발송 기능 추가(100%)- 프로젝트지원: 근태달력생성 문의 외 - [HCM] 프로젝트지원: 한/영 변환 관련 문의 대응 외- [ITSM-11 7629] 인수인계서 작성(팀원용) 개발: 업무 인수인계서 관리( ZHRR1281)화면 개발
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25
10/21 10/22 10/23 10/24 10/25

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/01 10/31 10/30 10/31
09/30 10/28 10/01 10/21 10/25
- SAP I/F 테스트 ( HANA ) - SAP 사용자 지원 -> TS 데이터 변경 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP , PM , TS - SAP PM 로직 변경-> ZPMR8120, ZPMR8121 ( TEXT ) - SAP PM I/F 개발 -> ZIF_RFC_TERMINAL_NOTI
이원주
이원주
- SAP I/F 테스트 ( HANA ) - SAP TS 사용자 지원 ( SR )-> 데이터 변경 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP , PM , TS - SAP PM 로직 변경-> ZPMR8120, ZPMR8121 ( TEXT ) - SAP PM I/F 개발 -> ZIF_RFC_TERMINAL_NOTI
10/31 10/25 10/31 10/22 10/31
[보류] 10/25 [보류] 90% 80%
09/30 10/21 10/02 10/21 10/25
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여
06/30 07/31 09/30 09/30 08/30 09/30 10/31
90% 70% 80% 90% 80% 70% 90%
05/17 06/24 08/06 08/06 07/15 09/04 09/26