## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] S-imoms 작업 결과 보고서 [LMS] 2024년 일반부서_사이버보안_컴플라이언스관련 후속조치 [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인터페이스 수정
10/31 12/31 11/30 10/31
ERP
[TR] 관세/부과금 환급 업로드(ZFIR이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가 (ZFIR1255)7140_U) [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기능 개발요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
10/31 11/29 10/31 10/31
WEB
[OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선 [E-Approval] 컨테이너 안전점검표 보관신청 사용부서 목록 개선요청 [EAI] EAI Upgrade개발 단계 산출물 검수 작업 [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
완료
10/25 10/25 10/25 10/25
ERP
[FI] 수출체선료 리스트 중 제외되어야 하는 조건 추가(ZFIR9116) [TR] 대손상각계상 프로그램에서 외화채권 처리 가능토록 개발 요청(ZFIR1180) [MM] 자재 예약 시 단위 임의 변경 불가 로직 추가 [HCM] 고정공제 신청서 항목 선택시 해당내역 즉시 조회 기능 추가
완료
10/22 10/21 10/22 10/22