## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/11 11/29 12/20 11/29 11/29
02/20 06/27 07/12 10/15 10/18 10/15
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-118175ci 시설지원 PO번호 연동오류 보완 - [e-Biz] ITSM-117997 e-Biz 사후보너스포인트 적립관련 제3자 전자(세금)계산서 발급사실 조회 화면 통신사 선택 옵션 개발 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [FLBIZ] ITSM-115821Flbiz 스크립트 오류 수정 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-118175ci 시설지원 PO번호 연동오류 보완 - [e-Biz] ITSM-118346(주) 청정에너지 화성크린주유소 유니폼 신청 내역 삭제 - [e-Biz] ITSM-117997 e-Biz 사후보너스포인트 적립관련 제3자 전자(세금)계산서 발급사실 조회 화면 통신사 선택 옵션 개발 요청
11/30 11/11 11/29 10/31 12/20 11/29 10/31 11/29
90% 90% 90% 10/24 10% 90% 10/23 90%
02/20 06/27 07/12 08/30 10/15 10/18 10/22 10/15
12/31 12/31 12/31 12/31 10/31 12/30
01/02 01/02 01/02 06/13 08/12 10/21
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [RTS] LLI Status Monitoring
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [RTS] LLI Status Monitoring - [OAS] [ITSM -118312]폐플라스틱유 도입에 따른 OAS 에서 C harge 시 예외 적용 - [OAS] ePSMS / OAS 사이버보안 컴플라이언스 개선
10/25 10/25 10/25 12/31 10/31 12/30 10/23 10/31
10/25 10/25 10/25 50% 80% 5% 10/23 10/25
10/21 10/21 10/21 06/13 08/12 10/21 10/21 04/19

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 10/31
09/05 02/21 10/01 10/23
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM 고객 마스터 등록 수정
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM 고객 마스터 등록 수정
10/31 10/31 10/31 10/31
85% 50% 85% 80%
09/05 02/21 10/01 10/23
11/01
10/28
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-116633 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-118307 변경시스템 변경,기준정보 DATA PARC 삭제 - [ASM] 기준정보 RBI / TDMS 삭제 - [ASM] ITSM-118175 배포상태 변경결과 - [GCMS] 인수인계 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재설치 - [ASM] ITSM-118417 변경결과 작성,ITSM-108975 변경결과 작성
10/21 10/22 10/23 10/24 10/24 10/25 10/25
10/21 1022 10/23 10/24 10/24 10/25 10/25
10/21 10/22 10/23 10/24 10/24 10/25 10/25

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/01 12/31
10/28 09/16
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] A360 'Invoice Payment Completed - Polymer' 작업 로직 보완 - [RPA] A360 '선적서류 수출계획통보서' 작업 오류확인 및 담당 자 확인 요청 - [RPA] A360 'SAP 권한보유 모니터링' 작업 개발 및 테스트, 운 영 전환 - [EAI] 일부 인터페이스 이력 여부 확인 및 전달 - [RPA] A360 '가상계좌 List 송부' 작업 개발 및 테스트, 운영 전 환
10/31 10/23 10/23 10/23 10/24
10/22 10/23 10/23 10/23 10/24
10/15 10/23 10/23 10/23 10/24
12/31 12/31
10/16 07/15
- [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 컨테이너 안전점검표 보관신청 사용부서 목록 개선 요청 - [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
11/29 12/31 12/31
10/25 10% [보류]
10/16 10/16 07/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31
06/10 07/29 08/21
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-118195, ITSM-118211, ITSM-118223 , ITSM-118296 - [E-Approval] ITSM-118287
10/31 10/31 10/31 10/21 10/22
20% 90% 90% 10/21 10/22
06/10 07/29 08/21 10/21 10/22
11/01 12/31 11/30
10/28 10/25 10/25
- [LMS] 사용자 응대 - [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선 - [LMS] 2024년 일반부서_사이버보안_컴플라이언스관련 후속조 치
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [CCS]20240201 카드 데이터 사용내역 확정일자 확인 요청(회 계팀 이현수 매니저) - [LMS] 휴넷 콘텐츠 시간 시스템 추가 조치사항 데이터 추가 반영 (9977:스마트러닝_softskill 사전교육, 교육기간: 2024.0 4~09) - [ERS] 금일 부서지침서 정기적 검토메일 미발송 건에 대해 원인 확인 및 데이터 보정, 재발송 - [ERM] 2024 컴플라이언스 점검을 위한 자료 작성 요청 - [ERS] OSBT2-C-0007 개정문서가 100MB 넘어서 파일첨부 안 됨. 개정완료후 수정처리로 재개정 요청 처리 - [ERS] 사고관리절차 21차 개정안, 오타로 인한 재개정 요청 - [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선 - [LMS] 2024년 일반부서_사이버보안_컴플라이언스관련 후속조 치
10/21 10/21 10/24 10/24 10/25 10/25 12/31 11/30
10/21 10/21 10/24 10/24 10/25 10/25 10% 5%
10/21 10/21 10/24 10/23 10/25 10/25 10/22 10/25

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/30 10/30 11/05 11/05
09/12 10/24 10/29 10/24
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] 비경상적 비용인식, 비경상적 채무반제 시나리오 개선 요 청 - [IT운영팀] 대주주 감사 대비 지원 (GCMS, EWS) - GCMS 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] 비경상적 비용인식, 비경상적 채무반제 시나리오 개선 요 청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 우리카드 독자가맹점 출범에 따른 GC MS 프로그램 수정 요청 - [GCMS] GCMS EAI 개발 서버 테스트 지원 [SAP -> GCMS] - [SAP DS Upgrade] EWS, GCMS 지원 (To-be ERP 스텐다드 테이 블 변경 건) - [IT운영팀] EWS, GCMS 2024 컴플라이언스 점검 자료 요청 - GCMS 인수인계
10/30 10/30 10/25 10/25 10/25 10/24 11/05
70% 50% 10/21 10/22 10/24 10/24 20%
09/12 10/24 10/17 10/14 09/09 10/23 10/24
11/01 11/01 12/31 01/01 11/01
10/28 10/28 10/15 06/03 10/28
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [ERP 계정관리] 백업 업무 처리 - [LOPAS] 대송저유소 건 관련 '저유소기초재고(TT_PLT_BORW _REPY)' 내 차입량/대여량 계산 로직 추가 요청 (ITSM-1178 43) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [VOC] V241021-0000879-1 상태 변경 (완료 -> 접수2선) 요청 - [VOC] IF 3차테스트 계획수립 항목 검토 회신 (VOC_Trans) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
10/25 10/25 10/31 12/31 01/01 10/25 10/22 10/24 10/25
10/25 10/25 80% 30% 50% 10/25 10/22 10/24 10/25
10/21 10/25 10/11 10/15 10/15 10/21 10/22 10/24 10/21

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 10/31 10/31 12/27 11/29 10/31
10/07 07/12 10/11 10/25 10/25 10/21
- [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] ECOS 재배치에 따른 EAI 연동 작업 요청 - [EAI] [NICE DB]휴,폐업정보_실시간조회 연동 에러수정
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.8월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] EAI Upgrade개발 단계 산출물 검수 작업 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] 신용보증기금 한국전자인증 서버용 인증서는 갱신 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] ECOS 재배치에 따른 EAI 연동 작업 요청 - [EAI] [NICE DB]휴,폐업정보_실시간조회 연동 에러수정 - [EAI] 신용보증기금 연동 모듈 변경에 따른 설치 및 테스트
11/29 10/31 10/31 10/31 10/21 12/27 11/29 10/31 10/25
10/25 90% 10/25 30% 10/21 10% 10% 90% 10/25
09/12 10/07 10/11 10/11 10/18 10/25 10/25 10/21 10/21