## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] S-imoms 작업 결과 보고서 [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 View 생성 요청 [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인터페이스 수정
11/29 12/31 12/31 11/29
ERP
[FI] ERP 업그레이드 수출체선료 Mig 대상 자료 추출(ZFIB6020_M) [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기능 개발요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
11/29 11/29 11/29 11/29
WEB
[PRM] PRM 고객 마스터 등록 수정 [LMS] 2024년 일반부서_사이버보안_컴플라이언스관련 후속조치 [LOPAS] 24.3Q IT 시스템 애플리케이션 계정 유효성 검증 요청 [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성
완료
10/29 10/31 10/31 10/31
ERP
[FI] 자산클래스 980 추가필드탭 관재용 위치부서 FIELD 추가(SAPLXAIS0900) [MM] S-imoms DSV 시스템에서 사용 중인 SAP-PM RFC 수정 요청 [PM] SAP PM 로직 수정 및 개발-> ZPMR8120, ZPMR8121( 수정 ) -> ZIF_RFC_TERMINAL_NOTI ( 개발 ) [BC] SAP CVE 패치 Note 긴급 확인 및 적용작업(해당시스템 BW/HCM)
완료
10/30 10/31 11/01 11/01