## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/11 12/20 11/29
02/20 06/27 10/15 10/18
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-118175ci 시설지원 PO번호 연동오류 보완
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [e-Biz] ITSM-114011 KRX 관련 추가수정 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-118175ci 시설지원 PO번호 연동오류 보완 - [e-Biz] ITSM-117997 e-Biz 사후보너스포인트 적립관련 제3자 전자(세금)계산서 발급사실 조회 화면 통신사 선택 옵션 개발 요청 - [e-Biz] ITSM-118631유니폼 신청 거래처 GP20241000004 52 루비주유소 삭제 요청 - [e-Biz] ITSM-118786업무용 경조화환 신청서 오타문구 수정 요청
11/30 11/11 11/29 12/20 11/29 11/29 11/08 11/08
90% 90% 10/29 10% 90% 10/30 10/29 11/1
02/20 06/27 07/12 10/15 10/18 10/15 10/29 11/01
12/31 12/31 12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02 06/13 10/21
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [RTS] LLI Status Monitoring
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [OAS] [ITSM-115403]Tank Movement Data 계산 Logic 개선 - [RTS] LLI Status Monitoring
11/01 11/01 11/01 12/31 10/31 12/31
11/01 11/01 11/01 50% 10/31 5%
10/28 10/28 10/28 06/13 08/12 10/21

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 11/29 11/29
09/05 02/21 10/28
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] PRM CI 시설지원 관련 개선 및 보완요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - ERP 프로젝트 RFC 테스트 - [PRM] PRM 고객 마스터 등록 수정 - [PRM] PRM CI 시설지원 관련 개선 및 보완요청
11/29 11/29 10/31 10/31 11/29
85% 50% 10/30 10/29 15%
09/05 02/21 10/01 10/23 10/28
11/08
11/04
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-117949 상태 변경 - [GCMS] 상품권 현보유부서 코드 수정 - [ATSS] 자동배차엔진 장애 - [ASM] ITSM-118697 견적서 삭제 - [ASM] 미사용 계정 삭제 - [ASM] Fortify 변경 점 발생으로 취약점 점검 프로세스 재연결 - [ASM] ITSM-117844 예상작업완료일 변경 - [ASM] 정기점검 - [ASM] ITSM-113287 배포상태 변경 - [ATSS] 자동배차엔진 장애 - [GCMS] 상품권 판매 이력 카드할인률 수정 및 ERP 데이터 삭제
10/28 10/28 10/28 10/30 10/30 10/31 10/31 11/01 11/01 11/01 11/01
10/28 10/28 10/28 10/30 10/30 10/31 10/31 11/01 11/01 11/01 11/01
10/28 10/28 10/28 10/30 10/30 10/31 10/31 11/01 11/01 11/01 11/01

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/08 12/31
11/04 09/16
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] 주간 마지막영업일, 월간 마지막영업일 RPA작 업 사용 엑셀 작업 - [RPA] A360 '가상계좌 List 송부' 작업 추가작업 - [RPA] A360 신규 개발건 프로세스 논의 및 일정 지연 (SAP Update) - [RPA] A360 '항공급유 매출입력' 작업 개선필요. 매크 로 수정
10/28 10/30 10/31 11/01
10/28 10/30 10/31 11/01
10/28 10/30 10/31 11/01
12/31 12/31
10/16 07/15
- [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
12/31 12/31
20% [보류]
10/16 07/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30
06/10 07/29
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 메뉴(작업정산관리) -> 프로시저 수정, 페 이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794OT 사이버보안 통합관리시스템/D ashboard 개발(신규 서버) 관련 전자결재 연동 작업 요청 - [OSPM] ITSM-115639OSPM(외주용역관리) 결재 대행자 지정 기능 추가 요청 - [E-Approval] ITSM-118588, ITSM-118609 - [E-Approval] ITSM-118623, ITSM-118625, ITSM-118645 , ITSM-118646, ITSM-118680, ITSM-118681 - [E-Approval] ITSM-118679, ITSM-118711, ITSM-118712 - [E-Approval] ITSM-116512 - 홍보팀 광고 모니터링 - [E-Approval] ITSM-118739, ITSM-118770, ITSM-118778 , ITSM-118780, ITSM-118772, ITSM-118806, ITSM-11 8824
11/30 11/30 10/31 10/28 10/29 10/30 10/31 11/01
20% 90% 10/31 10/28 10/29 10/30 10/31 11/01
06/10 07/29 08/21 10/28 10/29 10/30 10/01 11/01
11/08 12/31
11/04 10/25
- [LMS] 사용자 응대 - [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선 - [LMS] 2024년 일반부서_사이버보안_컴플라이언스관련 후속조 치 - [LMS] ERS_CP_INTERFACE 제/개정 오류 확인 및 재처리 - [LMS] [휴넷/에쓰오일] 법정교육관련의 연계 교육이력 삭제 및 수정요청 - [ERS] ERS 퇴작자 계정 상태값 변경 처리 - [ERS] 대주주 감사 관련 퇴직자 계정 조회 안되도록 수정 반영 및 문서수정 화면에서 권한 설정 오류 수정 반영
12/31 11/30 11/30 10/31 10/31 11/01
60% 10/31 10/29 10/31 10/31 11/01
10/22 10/25 10/25 10/31 10/31 11/01

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/07 11/07 11/05 11/07 11/07
09/12 10/24 10/29 10/24 11/04
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] 비경상적 비용인식, 비경상적 채무반제 시나리오 개선 요 청 - [IT운영팀] 대주주 감사 대비 지원 (GCMS, EWS) - GCMS 인수인계 - EWS 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] [회계팅] 비경상적 비용인식, 비경상적 채무반제 시나리오 개선 요청 - [EWS] [SAP DS Upgrade] 데이터 포맷 이상 유무 검증 요청 - [WMS] [자재관리팀]주기범 계장 사번 변경으로 인한 계정 신규 등록 - [WMS] [생산IT지원팀] DB SAFER DDL, DML 쿼리내역 추출 매 핑 - [GCMS] [멤버십마케팅팀]24년 사이버보안 컴플라이언스 체크리 스트 관련 확인 요청 - [IT운영팀] 대주주 감사 대비 지원 (GCMS, EWS) - GCMS 인수인계
11/07 11/07 10/30 11/01 10/31 10/31 11/05 11/07
80% 80% 10/30 11/01 10/31 10/31 80% 50%
09/12 10/24 10/29 10/31 10/29 10/29 10/29 10/24

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/08 12/31 11/29 01/01 11/08 11/08
11/04 10/15 11/01 06/03 11/04 11/04
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] ITSM-118773 LOPAS 송유계획서 PDF 파일 업로드 작업 관련 개선요청 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [BW] 백업 업무 처리 (세션 관리 및 권한설정) - [LOPAS] E24-148_00 PDF 에러 점검 요청 (필수 요소, '2.입 하' 항목 누락) - [LOPAS] 24.3Q IT 시스템 애플리케이션 계정 유효성 검증 요 청 (퇴직/보직변경/고용전환) - [LOPAS] 대송저유소 건 관련 '저유소기초재고(TT_PLT_BORW _REPY)' 내 차입량/대여량 계산 로직 추가 요청 (ITSM-1178 43) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] ITSM-118773 LOPAS 송유계획서 PDF 파일 업로드 작업 관련 개선요청 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [VOC] VOC 1선처리 상담이력 처리담당자 오표기 점검요청 (PK G_CRM_ETL 내 '처리담당자' 설정 변경) - [VOC] VOC I/F 테스트 (VOC_Trans, 미사용 처리로 변경 - 구현 된 함수 없음) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
11/01 11/01 10/30 10/31 11/29 12/31 11/29 01/01 11/01 10/29 10/31 11/01
11/01 11/01 10/30 10/31 11/01 90% 10% 50% 11/01 10/29 10/31 11/01
10/28 10/30 10/30 10/31 10/11 10/15 11/01 10/15 10/28 10/28 10/31 10/28

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 11/29 12/27 11/29
07/12 10/11 10/25 10/25
- [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] ECOS 재배치에 따른 EAI 연동 작업 요청
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 9월 Monthly Accountability Report 생성 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] ECOS 재배치에 따른 EAI 연동 작업 요청 - [EAI] [NICE DB]휴,폐업정보_실시간조회 연동 에러수정 - [EAI] 당사 교환출하 사전 연계테스트 지원
10/31 11/29 12/27 11/29 10/31 10/31
10/31 30% 10% 90% 10/31 10/31
10/07 10/11 10/25 10/25 10/21 10/28