## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.11.05 ~ 2024.11.11]
11월 4주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2024. 11월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] S-imoms 작업 결과 보고서 [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
11/29 12/31 11/29 12/27
ERP
[FI] ERP 업그레이드 수출체선료 Mig 대상 자료 추출(ZFIB6020_M) [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기능 개발요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
11/29 11/29 11/29 11/29
WEB
[e-Biz] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 [RPA] A360 '윤활유 오더 처리업무' 작업 개발을 위한 인터뷰 [GCMS] [멤버십마케팅팀] 판매관리 우리카드 결제 건 관련 수정 요청 [EAI] ECOS 재배치에 따른 EAI 연동 작업 요청
완료
11/07 11/07 11/04 11/08
ERP
[FI] 자산 마이그 코스트센터 점검 로직 추가(ZFIB9030_M) [TR] 이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가(ZFIR1255) [MM] 검수 결재 문서 삭제 요청 [TD] KDTT 출하처 호환(ERP-->자동배차시스템) 및 이관프로세스 적용 요청
완료
11/06 11/07 11/05 11/07

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30
10/31
- [FI] [FI]ERP 업그레이드 수출체선료 Mig 대상 자료 추출(ZFIB 6020_M)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 구매처생성 인터페이스 오류 분석 및 해결(ZFI_RFC_VEN DOR_CONF) - [FI] 주행거리 프로그램 조회오류 원인 분석(ZPCR8000, ZPCR 8001) - [FI] 자산 마이그 코스트센터 점검 로직 추가(ZFIB9030_M) - [TR] 이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가(ZFIR1255) - [CO] ZCOR6332 및 ZCOR6500 관련 로직 변경 요청
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08
11/29 12/27 11/22
09/30 10/21 11/06
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발 - [MM] HANA 구매 3차 통합테스트
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발 - [MM] 검수 결재 문서 삭제 요청 - [MM] HANA 구매 3차 통합테스트
11/29 12/27 11/08 11/22
80% 60% 11/05 20%
09/30 10/21 11/05 11/06

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/18 11/18 11/12 11/15
11/12 11/12 11/05 11/08
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2024년 하반기 DR 재해복구 모의훈련 - [BC] 2024년 SAP Security Patch Day CVE 확인 및 Notes 적 용작업(ERP/BW/HCM)
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] 2024년 SAP CVE 적용 대상 여부 취합 정리작업 업무지원 (ERP/BW/HCM) - [BC] 2024년 2nd interim 운영평가 내부통제 관련 증빙자료 취 합 및 전달 - [BC] AS IS(ERP/BW/HCM/Contents Server) 서버들 내역정리 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
11/11 11/11 11/05 11/05 11/07 11/07 11/08
11/11 11/11 11/05 11/05 11/07 11/07 11/08
11/05 11/05 11/01 11/04 11/04 11/07 11/04
11/08
11/04
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 10장
11/08 10/31
10/24 10/31
11/04 10/28

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/15
12/14 11/07
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ERP Upgrade 3차 통합테스트
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
11/08
11/04
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-1186040 뉴펜션 운용기관 변경 신청서 수정: 테 스트 및 uat 요청- 문의대응: 경조휴가 일자오류 외 - [HCM] 문의 대응: 고용전환 직원 DC불입액 계산금액 오류 원인 조사 외- [ITSM-117629] 인수인계서 작성(팀원용) 추가 개발 : 입력화면 수정 - [HCM] [ITSM-118903] 인사원장 내 중심조직 필드 신설- 문의 대응: 장기근속관련 휴직기간 제외 적용 검토 외 - [HCM] [ITSM-117629] 인수인계서 작성(팀원용) 추가 개발: 오 류 수정 및 테스트- [ITSM-119062] 특근확인서 특근유형 수 정- ERP 업그레이트 PRJ 지원: 근태 통합테스트 - [HCM] [ITSM-118380] [HR] S/F 전용 SVR 생성:(20%)- ERP 업그레이트 PRJ 지원: 복리후생 통합테스트
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/30 11/30
11/04 11/04 11/04 11/04
- [PM] SAP PM-> ZPMB1009 변경 -> HANA TEST - [PP] SAP PP 개발 ,분석 ,사용자지원-> HANA TEST - [QM] SAP QM 개발 ,분석 ,사용자지원-> HANA TEST - [TS] SAP TS 개발 ,분석 ,사용자지원-> HANA TEST
PP/ PM/ QM/ TS 이원주
PP/ PM/ QM/ TS 이원주
- [TS] SAP TS 사용자 지원 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석-> PP, PM , TS - [PM] SAP PM 설비 마스터 등록-> ZPMB1009 분석 및 변경 - [PM] ZPMR8050 수정 ( SELECT 조건 변경 )
11/08 11/30 11/29 11/06
100% 13% 75% 100%
11/04 11/04 11/04 11/04
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - [TD] ITSM-119045KDTT 출하처 호환(ERP-->자동배차시스템 ) 및 이관프로세스 적용 요청
06/30 07/31 09/30 09/30 10/31 09/30 08/30 11/29
90% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 11/07
05/17 06/24 08/06 08/06 09/26 09/04 07/15 11/07

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/20 12/31 11/22 12/31
02/20 10/15 11/06 11/08 11/08
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-119037 CI 시설지원 관련 협력사 조회 및 엑셀다 운로드 조회화면 개선 - [e-Biz] ITSM-119133 리얼그리드 갱신 - [e-Biz] ITSM-119115 거래처 경조화환 시스템 일부 보완요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-118175ci 시설지원 PO번호 연동오류 보완 - [e-Biz] ITSM-119037 CI 시설지원 관련 협력사 조회 및 엑셀다 운로드 조회화면 개선 - [e-Biz] ITSM-119133 리얼그리드 갱신 - [e-Biz] ITSM-119115 거래처 경조화환 시스템 일부 보완요청
11/30 11/11 12/20 11/29 12/31 11/22 12/31
90% 11/07 10% 11/06 80% 90% 10%
02/20 06/27 10/15 10/18 11/06 11/08 11/08
12/31 12/31 12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02 06/13 10/21
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [RTS] LLI Status Monitoring
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [RTS] LLI Status Monitoring
11/08 11/08 11/08 12/31 12/31
11/08 11/08 11/08 50% 5%
11/04 11/04 11/04 06/13 10/21

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 11/29 11/29 11/29 12/31
09/05 02/21 10/28 11/05 11/05
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] PRM CI 시설지원 관련 개선 및 보완요청 - [PRM] PRM CI 시설물 지원 이력 분석을 위한 데이터베이스 뷰 생성 요청 - [PRM] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] PRM CI 시설지원 관련 개선 및 보완요청 - [PRM] PRM CI 시설물 지원 이력 분석을 위한 데이터베이스 뷰 생성 요청 - [PRM] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가요청
11/29 11/29 11/29 11/29 12/31
85% 50% 40% 90% 20%
09/05 02/21 10/28 11/05 11/04
11/15
11/11
- 휴가 11/11 - 11/15
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [GCMS] 상품권 기회수 처리 - [ATSS] 자동배차엔진 장애 - [ASM] ITSM-117574 상태 변경,ITSM-117938 변경결과 작성 ,ITSM-116714 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-118978 작업유형 변경 - [ASM] 보안점검 증빙 자료 작성 - [ATSS] 주문 데이터 삭제 - [ATSS] 보안점검 증빙 자료 작성 - [ASM] 신규 저장소 생성 - [ASM] ITSM-119083 배포상태 변경
11/04 11/04 11/05 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08
11/04 11/04 11/05 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08
11/04 11/04 11/05 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/15 12/31
11/11 09/16
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] RPA 서버 정상화 모니터링 및 일부 작업 수정 - 사전점검 , CCS사전점검, 가상계좌 List 조회 - [RPA] A360 '윤활유 오더 처리업무' 작업 개발을 위한 인터뷰 - [RPA] PPS 소스 코드 내부 관리를 위해 JIRA 업로드
11/06 11/07 11/07
11/06 11/07 11/07
11/06 11/07 11/07
12/31 12/31 12/31
10/16 11/08 07/15
- [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 구매요구서 미진행 시 자동삭제 및 협조부서 기각 기능 추가 요청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 구매요구서 미진행 시 자동삭제 및 협조부서 기각 기능 추가 요청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
12/31 12/31 12/31
25% 5% [보류]
10/16 11/08 07/15

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/29
06/10 07/29 11/11
- [OSPM] 편의성 수정 -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794 OT 사이버보안 시스템 신청서 - [E-Approval] ITSM-118739 프로필사진 촬영 신청서
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794 OT 사이버보안 시스템 신청서 - [E-Approval] ITSM-118996, ITSM-119044, ITSM-119031 - [E-Approval] ITSM-119050 - [E-Approval] ITSM-119114, ITSM-119124
11/30 11/30 11/06 11/07 [보류]
20% 90% 11/06 11/07 11/08
06/10 07/29 11/06 11/07 11/08
11/15 12/31
11/11 10/25
- [LMS] 사용자 응대 - [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선 - [LMS] 관리자 IP 추가 등록 요청(인사후생팀 최상희 계장,인력개 발팀 정은지 사원) - [ERS] 사용자 조회 화면에서 검색어로 검색시에도 퇴직자 조회 안되도록 추가 적용 - [ERS] ITSM-118978 ERS 상단 메뉴 구성 개편 요청 - [LMS] 보안감사로 인한 증적 스크린샷 자료 요청 확인 후 회신 - [LMS] ITSM-119061 교육훈련신청서 작성 당시 교육시간 기입 오류 발생, 변경 요청 - [LMS] 교육훈련 신청서 결재 회수 오류 문서 삭제 요청 - [ERM] 설치된 JAVA 버전 확인 및 개발자 환경 JAVA 버전확인 회신
12/31 11/04 11/04 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08
80% 11/04 11/04 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08
10/22 11/04 11/04 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/19 11/18 11/21
11/11 11/11 11/14
- [EWS] [리스크관리팀] EWS 시나리오 삭제 및 담당부서 제외 처 리 요청 - [EWS] [SAP DS Upgrade] EWS 모든 테이블 포맷이 다른 데이터 확인 요청 (운영-개발) - EWS 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] [회계팅] 비경상적 비용인식, 비경상적 채무반제 시나리오 개선 요청 - [EWS] [리스크관리팀] EWS 이상징후 발생건 삭제 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 판매관리 우리카드 결제 건 관련 수정 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 모바일판매내역 데이터 CRM과 불일치 내용 확인 요청 - [WMS] [생산IT지원팀] 2024 2nd IAMS IT Process 모집단 자료 요청 - [IT운영팀] 시스템 JAVA 버전 확인 요청 - [IT운영팀] 대주주 감사 대비 지원 (GCMS, EWS) - GCMS 인수인계
11/07 11/07 11/06 11/04 11/06 11/05 11/07 11/05 11/08
11/07 11/07 11/06 11/04 11/06 11/05 11/07 11/05 11/08
09/12 10/24 11/06 11/04 11/05 11/05 11/07 10/29 10/24

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/15 11/15 11/15 11/29 12/31 11/15 01/01 11/15
11/11 11/11 11/05 11/01 10/15 11/06 10/15 11/11
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 송병찬 매니저님(6006) CP - LOPAS SSO 로그인 Er ror 점검 요청 - [LOPAS] LOPAS 송유계획서 PDF 파일 업로드 작업 관련 개선 요청 (ITSM-118773) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] EAI 3차 테스트 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [ERP 계정관리] 담당자 백업 업무 처리 - [LOPAS] 백재열 계장님(T480) 사번 변경으로 인한 권한 재설정 점검 요청 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 송병찬 매니저님(6006) CP - LOPAS SSO 로그인 Er ror 점검 요청 - [LOPAS] LOPAS 송유계획서 PDF 파일 업로드 작업 관련 개선 요청 (ITSM-118773) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] EAI 3차 테스트 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 사이버보안 컴플라이언스 점검 체크리스트 (Application ) 검토 및 회신 - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
11/08 11/08 11/06 11/08 11/15 11/29 12/31 11/15 01/01 11/08 11/08
11/08 11/08 11/06 11/08 20% 90% 95% 10% 60% 11/06 11/08
11/04 11/05 11/05 11/04 11/05 11/01 10/15 11/06 10/15 11/06 11/04

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/27 11/29 11/29 12/27
11/08 11/08 07/12 10/11 10/25
- [EIS] 10월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 10월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] ECOS 재배치에 따른 EAI 연동 작업 요청 - [EAI] EAI SYSTEM운영서버 heap메모리 초기화 작업
12/27 12/27 11/29 12/27 11/29 11/07
10% 10% 70% 10% 11/08 11/07
11/08 11/08 10/11 10/25 10/25 11/07

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 19
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 20
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 ◑ 배영식 ● 남대현 ● 김원기 ◑ 강민경 | 2
3 | 4 ● 변석범 | 5 ● 변석범 ● 서상희 | 6 ● 서상희 | 7 ● 서상희 | 8 ● 박선미 ● 최진우 ● 서상희 | 9
10 | 11 ● 박민우 ● 공현호 | 12 ● 박민우 | 13 ● 박민우 | 14 ● 박민우 | 15 ● 박민우 ● 이병준 ● 이상엽 | 16
17 | 18 | 19 | 20 ● 박남신 | 21 | 22 ● 박선미 | 23
24 | 25 ● 이지은 ● 최진우 | 26 | 27 | 28 | 29 ◐ 남대현 ● 박선미 ● 순현국 ● 이상엽 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2024. 11월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet