## Slide 1
ITO 운영 주간보고서 (AMS)
[2024.11.19 ~ 2024.11.25]
11월 6주차

## Slide 2
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 | 2
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2024. 11월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet

## Slide 3
  주간업무 실적 및 계획
목차
  Summary
2
1
  별첨 1] ERP 사용자 계정 및 보안관리
  별첨 2] 휴가계획서

## Slide 4
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[e-Biz] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] S-imoms 작업 결과 보고서 [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인터페이스 수정 [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
11/30 12/31 11/29 12/27
ERP
[FI] ERP 업그레이드 수출체선료 Mig 대상 자료 추출(ZFIB6020_M) [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기능 개발요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
11/29 11/29 11/29 11/29
WEB
[e-Biz] CI 시설지원 관련 협력사 조회 및 엑셀다운로드 조회화면 개선 [OSPM] 단가계약상세[협력] - 단가계산 프로시저 수정 [ERM] ERM IT 시스템 기능 개선 [LMS] ODA/TDA 신청시 오류, 신규 직책 필터 추가(Trading Specialist)
완료
11/21 11/20 11/21 11/19
ERP
[CO] ERP Upgrade WBS 마이그레이션 데이터 추출 프로그램 생성(ZCOB7023) [FI] 자산 대량처분 프로그램 실행시 접근권한 로직 수정(ZFIR9049) [BC] ERP운영 배차 삭제업무 권한 문제로 Note 원복작업(Note 3505293)
완료
11/19 11/20 11/18

## Slide 5
금주 업무 실적
2. Summary – ②Quintet
ISSUE 및 공지사항
: 완료
: 진행중
: 미완료(문제)
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 진행율 | 상태 | 비고
CRM/BI | 키오스크 즉발카드 등록 연동 홈페이지 중복로그인 제한 개발 현대차 인카페이 연동 _테스트 마케팅 플랫폼 필드테스트 지원 모바일 상품권 제휴관련 성능저하 개선 |  | 50% 100% 90% 100% 70% |  | 
VOC/PRM | VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/15 | 100% |  | 
차주 업무 계획
구분 | 업무 내용 | 완료일 | 비고
CRM |  |  | 
VOC/PRM |  |  | 

## Slide 6
3. 주간업무 실적 및 계획(CP(IT Winner))
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율 완료일
CP/ 이영주 | - 더보기 메뉴 권한 중복 조회 이슈 수정 - ERS 규정관리지안지 누락 배치 재 실행 - ADOBE FLASH 종료에 따른 운영 반영 작업 - 자원예약 본사 20년도 화상 전체 자료 작성 - 전직원 품질 만족도 조사 설문 생성 - 유가 조회 권한 기능 변경 및 권한 추가 - 정유제품Spread HSK 누락 데이터 등록 - 안전수업/안전지킴이가이드북 메뉴 전환 - 유가 연동 배치 변경(범위:3일->15일로 변경) | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 01/12 01/12 01/12 01/12 01/13 01/14 01/14 01/14 01/15 | 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CP/ 이영주 | - CP 1월 2회차 정기점검(WAS/배치 재기동) - ADOBE FLASH 종료에 따른 HTML5 전환 ( * 1차 개발 완료, 테스트 및 보완 예정) |  | 01/20 01/29
차주 업무 계획
금주 업무 실적

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30
10/31
- [FI] [FI]ERP 업그레이드 수출체선료 Mig 대상 자료 추출(ZFIB 6020_M)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [CO] ERP Upgrade WBS 마이그레이션 데이터 추출 프로그램 생 성(ZCOB7023) - [FI] 자산 대량처분 프로그램 실행시 접근권한 로직 수정(ZFIR 9049) - [FI] ZFIR5200, ZFIR5200_1 로직 분석 - [TR] 삼성카드 및 국민카드 전표 누락 로직 분석(ZFIR1018)
11/19 11/20 11/21 11/22
11/19 11/20 11/21 11/22
11/18 11/20 11/21 11/22
11/29 12/27 11/22 12/27
09/30 10/21 11/06 11/22
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발 - [MM] HANA 구매 3차 통합테스트 - [MM] 선박 오더 입력시 선박 평가 요청 자동화 관련 요청
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발 - [MM] HANA 구매 3차 통합테스트 - [MM] 선박 오더 입력시 선박 평가 요청 자동화 관련 요청
11/29 12/27 11/22 12/27
80% 70% 60% 80%
09/30 10/21 11/06 11/22

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/02 12/02
11/26 11/26
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 특정 T-Code 접속 로그 확인 취합 및 전달(2023 년11월~2024년11월) - [BC] ERP운영 배차 삭제업무 권한 문제로 Note 원복작업(Note 3505293) - [BC] ERP운영 배치잡 전체 리스트 취합 및 전달 - [BC] '24년 10월 SAP시스템 인프라 취약점 조치 작업 업무지원 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
11/25 11/25 11/18 11/18 11/21 11/22 11/22
11/25 11/25 11/18 11/18 11/21 11/21 11/22
11/19 11/19 11/18 11/18 11/21 11/12 11/18
11/29
11/25
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - IT 강의 복습하기: 6주차 - JAVA 복습하기 (스터디 기준): 11장
11/22 11/24 11/20
11/15 60% 11/21
11/18 11/21 11/18

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 03/31
12/14 11/19
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 안전보호구 ERP 자재청구시 SHE 실적관리 연계 요청* 자 재청구서 일괄 출력 기능 추가 및 출고실적 SHE 인터페이스 RFC 평션 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] 안전보호구 ERP 자재청구시 SHE 실적관리 연계 요청* 자 재청구서 일괄 출력 기능 추가 및 출고실적 SHE 인터페이스 RFC 평션 개발
10/31 03/31
90% 30%
12/14 11/19
11/29
11/25
- [HCM] 업무인계
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] 11월급여작업 지원:임원직책수당 소급 문의(3번인포 M D 변경일 수정 안내) 외- 문의대응: 실근무지 코드 오류(근무지 관리 세팅 안내) 외- [ITSM-118380] S/F 전용 SVR 생성 및 이관- UI5 업무 인계(이지은) - [HCM] UI5 업무 인계(이지은) - 프로젝트지원: oData 서비스 오 류 문의 대응- 업무지원: 연차휴가 쿼터 계산오류 문의대응 외 - [HCM] [ITSM-119495] 생활안정자금 중도상환 신청서 등록- U I5 업무 인계(이지은)- 프로젝트지원: 생산직평가 문의 대응 - [HCM] 업무지원: 육아휴직 일자초과 문의 외 - UI5 업무 인계( 이지은)- 프로젝트지원: 생산직평가 통합테스트 지원 - [HCM] UI5 업무 인계(이지은)- 프로젝트지원: 생산직평가 통합 테스트 지원- 업무지원: 휴무쿼터 갯수 오류 외
11/18 11/19 11/20 11/21 11/22
11/18 11/19 11/20 11/21 11/22
11/18 11/19 11/20 11/21 11/22

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/30 11/30
11/04 11/04 11/04 11/04
- [PM] SAP PM 개발 ,분석 ,사용자지원 - [PP] SAP PP 개발 ,분석 ,사용자지원 - [QM] SAP QM 개발 ,분석 ,사용자지원-> ZQMR1062 육상출하 성적서 - [TS] SAP TS 개발 ,분석 ,사용자지원
PP/ PM/ QM/ TS 이원주
PP/ PM/ QM/ TS 이원주
- [TS] SAP TS 사용자 지원 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석-> PP, PM , TS - [PM] SAP QM 개발 -> ZQMR1062 육상출하 성적서
11/22 11/22 12/06
11/22 15% 15%
11/18 11/18 11/18
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 09/30 09/30 10/31 09/30 08/30
90% 70% 80% 90% 90% 90% 90%
05/17 06/24 08/06 08/06 09/26 09/04 07/15

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/20 12/31 12/31 12/31 12/13
02/20 10/15 11/08 11/21 11/20 11/22
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-119115 거래처 경조화환 시스템 일부 보완요청 - [e-Biz] ITSM-119517 주유원복 배송장 엑셀 업로드시 입금일 자 포맷 지정요청 - [e-Biz] ITSM-119543세차쿠폰 프로모션 가맹 신청 및 해지기 능 추가요청 - [e-Biz] ITSM-119668유니폼 신청 거래처 삭제 요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-119037 CI 시설지원 관련 협력사 조회 및 엑셀다 운로드 조회화면 개선 - [e-Biz] ITSM-119133 리얼그리드 갱신 - [e-Biz] ITSM-119115 거래처 경조화환 시스템 일부 보완요청 - [e-Biz] ITSM-119503유니폼 신청 거래처 주문 취소로 인한 삭 제 요청 - [e-Biz] ITSM-119517 주유원복 배송장 엑셀 업로드시 입금일 자 포맷 지정요청 - [e-Biz] ITSM-119543세차쿠폰 프로모션 가맹 신청 및 해지기 능 추가요청 - [e-Biz] ITSM-119668유니폼 신청 거래처 삭제 요청
11/30 12/20 12/31 11/22 12/31 11/29 12/31 12/31 12/13
90% 10% 11/21 11/19 90% 11/20 10% 30% 70%
02/20 10/15 11/06 11/08 11/08 11/19 11/21 11/20 11/22
12/31 12/31 12/31 12/31 12/31 12/20
01/02 01/02 01/02 06/13 10/21 11/20
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [RTS] LLI Status Monitoring - [OAS] [ITSM-119545]L/G 물량 비율 배분 개선
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [RTS] LLI Status Monitoring - [OAS] [ITSM-119545]L/G 물량 비율 배분 개선
11/22 11/22 11/22 12/31 12/31 12/20
11/22 11/22 11/22 50% 5% 50%
11/18 11/18 11/18 06/13 10/21 11/20

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 11/29 11/29 11/29 12/31 12/31 12/31 12/31 12/31
09/05 02/21 10/28 11/05 11/05 11/20 11/19 11/22 11/19
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] PRM CI 시설지원 관련 개선 및 보완요청 - [PRM] PRM CI 시설물 지원 이력 분석을 위한 데이터베이스 뷰 생성 요청 - [PRM] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가요청 - [PRM] 직영네트워크관리팀 약정관리 시스템 버튼권한 부여요청 - [PRM] 세차쿠폰 프로모션 가맹 신청 및 해지기능 추가 요청 - [PRM] 기본정보 PRM 조회 및 데이터 셋 구성요청 - [PRM] 거래종료 후 재거래시 대표자 정보를 재 연동 기능보완 요 청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] PRM CI 시설지원 관련 개선 및 보완요청 - [PRM] PRM CI 시설물 지원 이력 분석을 위한 데이터베이스 뷰 생성 요청 - [PRM] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가요청 - [PRM] 직영네트워크관리팀 약정관리 시스템 버튼권한 부여요청 - [PRM] 세차쿠폰 프로모션 가맹 신청 및 해지기능 추가 요청 - [PRM] 기본정보 PRM 조회 및 데이터 셋 구성요청 - [PRM] 거래종료 후 재거래시 대표자 정보를 재 연동 기능보완 요 청
11/29 11/29 11/29 11/29 12/31 12/31 12/31 12/31 12/31
85% 50% 65% 95% 80% 70% 80% 35% 0%
09/05 02/21 10/28 11/05 11/04 11/20 11/19 11/22 11/19
11/15
11/11
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- 휴가 11/11 - 11/15
11/15
11/15
11/11

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 11/29
11/25 11/25
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '윤활유 오더 처리 업무' 작업 개발
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] '항공급유 매출입력' 작업 오류 확인 및 재수행 - [RPA] '금융정보 취합 및 보고' 작업 금리 행 추가로 인한 데이터 오입력 현상 수정 - [RPA] ERP Ugrade RPA개발을 위한 자료 확인 - [RPA] RPA ControlRoom 오류. 해결 방안 탐색 (통신 오류로 파 악됨) - [RPA] ERP Upgrade RPA 개발 작업들 녹화 및 공유 - [RPA] '외화입금 내역' 작업 Test서버 수행 - [RPA] '분기별 나프타 수입부과금' 작업 수행 및 오류확인. 수정 - [RPA] '구매품의서' 작업 문의 확인. 담당자 착오 - [EAI] 로이터 유가 서버 보안패치 정상 확인 및 전달 - [RPA] OCR 오류 확인. Naver사 보안 작업으로 인한 접근 불가. 해결방안 탐색
11/19 11/18 11/20 11/18 11/19 11/20 11/20 11/20 11/21 11/22
11/19 11/18 11/20 11/18 11/19 11/20 11/20 11/20 11/21 11/22
11/18 11/18 11/18 11/18 11/19 11/20 11/20 11/20 11/21 11/22
12/31 12/31
11/08 07/15
- [E-Approval] 구매요구서 미진행 시 자동삭제 및 협조부서 기각 기능 추가 요청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 구매요구서 미진행 시 자동삭제 및 협조부서 기각 기능 추가 요청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
12/31 12/31
20% [보류]
11/08 07/15

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 12/31
06/10 07/29 11/15
- [OSPM] 편의성 수정 -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794 OT 사이버보안 시스템 신청서 - [E-Approval] ITSM-118057 S-imoms 작업 결과 보고서
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794 OT 사이버보안 시스템 신청서 - [E-Approval] ITSM-118739 프로필사진 촬영 신청서 - [E-Approval] ITSM-119447,ITSM-119451 - [E-Approval] ITSM-119489,ITSM-119494,ITSM-119464 - [OSPM] 단가계약상세[협력] - 단가계산 프로시저 수정계획서+정 산서 - 엑셀다운로드 구조 수정 - [E-Approval] ITSM-119540,ITSM-119563,ITSM-119564,I TSM-119562,ITSM-119558,ITSM-119586,ITSM-119609 ,ITSM-119612 - [E-Approval] ITSM-119614,ITSM-119638,ITSM-119640,I TSM-119681
11/30 11/30 11/18 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22
20% 90% 11/18 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22
06/10 07/29 11/11 11/18 11/19 11/20 11/21 11/22
11/29 12/31
11/25 10/25
- [LMS] 사용자 응대 - [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선 - [ERM] ITSM-119311 ERM IT 시스템 기능 개선 - [LMS] ITSM-119435 LMS 소프트스킬 Assessment실행시 발송 되는 메일 문구 수정 - [LMS] ODA/TDA 신청시 오류, 신규 직책 필터 추가(Trading Sp ecialist) - [ERS] ITSM-119417 ERS 관리자 모드 권한 신청 - [LMS] 안전-elearning 교육과정에 등록된 수강인원 및 수료인원 통계(2024.11.22 오전기준) - [LMS] ITSM-119641 교육이수시간 변경 요청
12/31 11/21 11/18 11/19 11/18 11/22 11/22
85% 11/21 11/18 11/19 11/18 11/22 11/22
10/22 11/13 11/18 11/19 11/18 11/22 11/22

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/28 11/28 11/28 11/29 11/29 11/29
11/11 11/14 11/14 11/18 11/18 11/18
- [EWS] [리스크관리팀] EWS 시나리오 삭제 및 담당부서 제외 처 리 요청 - [EWS] [SAP DS Upgrade] EWS 모든 테이블 포맷이 다른 데이터 확인 요청 (운영-개발) - [WMS] [ERP Upgrade] 데이터 마이그레이션 지원 - EWS 인수인계 - GCMS 인수인계 - WMS 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [리스크관리팀] EWS 시나리오 삭제 및 담당부서 제외 처 리 요청 - [EWS] [SAP DS Upgrade] EWS 모든 테이블 포맷이 다른 데이터 확인 요청 (운영-개발) - [GCMS] 모바일상품권 데이터 오류 확인 요청 SAP DS 오류 - [WMS] [ERP Upgrade] 데이터 마이그레이션 지원 - [WMS] EIOM DB 서버 IP 변경에 따른 설정 작업 배치시 연동된 설정 변경 - [WMS] 입고 확정시 오류 확인 요청 - EWS 인수인계 - GCMS 인수인계
11/28 11/28 11/19 11/28 11/24 11/22 11/29 11/29
60% 80% 11/19 40% 11/24 11/22 40% 50%
11/11 11/14 11/18 11/14 11/22 11/21 11/18 11/18
11/29 11/29 12/31 11/29 01/01 11/29
11/25 11/25 10/15 11/06 10/15 11/25
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] EAI 3차 테스트 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] LOPAS 송유계획서 PDF 파일 업로드 작업 관련 개선 요청 (ITSM-118773) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] EAI 3차 테스트 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [PRM 품질관리] CRM -to PRM SAP DS View List 정리 - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
11/22 11/22 11/29 12/31 11/29 01/01 11/22 11/22
11/22 11/22 11/22 95% 20% 60% 11/22 11/22
11/18 11/18 11/01 10/15 11/06 10/15 11/21 11/18

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 11/29 11/29 12/27 11/24
11/08 07/12 10/11 10/25 11/24
- [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] [출입관리시스템] PS -> OA망 이관에 따른 EAI 서버작업
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EIS] SAP BW DATA변경에 따른 Yellow Book 노캐쉬 Report 수정 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] ERP프로젝트 3단계 대외기간 로이터 유가정보 테스트 지 원
12/27 11/22 11/29 12/27 11/22
90% 11/22 90% 10% 11/22
11/08 11/18 10/11 10/25 11/18

## Slide 17
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율
CRM Market. / 박치영 | - 전화번호로 포인트 적립 적용 조회 |  |  | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 (주유소연동추가_현대서버) |  |  | 90%
 | - 주유소 금결원전송관련 수정 |  |  | 30%
 | - 플랫폼- 테스트 대응, 수정 |  |  | 
 | - 부정적립관련 대응 조치 |  |  | 100%
 | - 키오스크 즉발카드 등록 개발 |  |  | 40%
 | - 모바일상품권 제휴 성능 저하문제 수정 |  |  | 70%
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 거래 전문 수정 | 02/03 | 미정 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 (사용가능상품) | 02/16 | 미정 | 80%
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29 | 80%
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22 | 90%
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28 | 10%
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22 | 10%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM Market. / 박치영 | - 법인 |  | 
 | - 거래내역 (신규 결제 수단 정의) |  | 
 | - Pb상품적립 |  | 
 | 사후적립 PRM,전자결재 연동개발 |  | 
 | - App push |  | 
CRM IF. / 이승범 | - 금결원 전문 수정 | 02/03 | 미정
 | - 모바일 쿠폰 전문 수정 | 02/16 | 미정
 | - 현대차 G 카페이 연동 + 제네시스앱 연동 | 09/21 | 01/29
 | - 국민카드 배치 서버 변경으로 인한 연계 테스트 | 12/21 | 01/22
 | - 모바일 쿠폰 발행 점검 | 01/11 | 02/28
 | - 롯데 멤버스 데이터 정합성, 후속 조치 | 01/18 | 01/22
차주 업무 계획

## Slide 18
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일 | 진행율/ 완료일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 법인 하위 카드 등록 | 12/24 | 12/31 | 100%
 | - 프로모션 기간내 가입자 정보 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 모바일주유권 문자 발송 | 1/13 | 1/15 | 100%
 | - 모의해킹 중복로그인 제한 개발 및 운영 이관 | 11/02 | 1/12 | 100%
 | - 믿음가득주유소 화면 오류 확인 및 수정 요청 | 1/13 |  | 50%
VOC / 강길제 | - 감사인원 VOC관리자 권한 부여 | 1/8 | 1/11 | 100%
 | - VOC Summary 발송 로직 변경 | 1/14 | 1/15 | 100%
 | - VOC 배치 스케줄러 개선 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - VOC 검색 로직 개선 |  |  | 
CRM BI / 석주연 | - 보너스카드 매출비율 사입량 반영 | 1/11 | 1/12 | 100%
 | - ‘20년 12월 남선석유/리드코프 매출비율 반영 | 1/12 | 1/12 | 100%
 | - ’20년 12월 UNDEFINED 유치실적 데이터 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 신규회원 분석 BI 엑셀 파일 제공 | 1/13 | 1/13 | 100%
 | - 과다적립금 관련 문의 응대 | 1/11 | 1/11 | 100%
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 | 1/14 | 1/19 | 90%
3. 주간업무 실적 및 계획(②Quintet - CRM)
금주 업무 실적
구분/ 담당자 | 업무 내용 | 접수일 | 완료 목표일
CRM 홈페이지 / 김재희 | - 보너스카드홈페이지 카드 안내 페이지 수정 | 9/17 | 미정
 | - 믿음가득주유소 화면 테스트 및 운영 이관 | 1/13 | 
 | - |  | 
VOC / 강길제 | - VOC 분류 개선 |  | 
 | - VOC 검색 로직 개선 |  | 
CRM BI / 석주연 | - 과다적립금 산정식 수정 | 12/28 | -
 | - 포인트 적립 사용 ERP 보고용 ‘20년도 데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - ’20년 중단대상 거래처 대상 리스트 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 이벤트 기간 중 신규회원의 주유데이터 제공 | 1/18 | 1/18
 | - 중단대상 거래처 및 과다적립금 재산정 개발 및 검증 | 1/14 | 1/19
차주 업무 계획

## Slide 19
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
 |  |  |  |  | 1 ◑ 배영식 ● 남대현 ● 김원기 ◑ 강민경 | 2
3 | 4 ● 변석범 | 5 ● 변석범 ● 서상희 | 6 ● 서상희 | 7 ● 서상희 | 8 ● 박선미 ● 최진우 ● 서상희 | 9
10 | 11 ● 박민우 ● 공현호 | 12 ● 박민우 | 13 ● 박민우 | 14 ● 박민우 | 15 ● 박민우 ● 이병준 ● 이상엽 | 16
17 | 18 | 19 | 20 ● 박남신 | 21 | 22 ● 박선미 | 23
24 | 25 ● 이지은 ● 최진우 | 26 | 27 | 28 | 29 ◐ 남대현 ● 박선미 ● 순현국 ● 이상엽 | 30
반 차
1day
별첨-2. 2024. 11월 휴가계획서
예비군/민방위 훈련
교육, 내부회의
경조휴가
건강검진
(H) IT운영팀 (R) 생산IT지원팀 (B) Baynex (Q) Quintet