## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30
10/31
- [FI] [FI]ERP 업그레이드 수출체선료 Mig 대상 자료 추출(ZFIB 6020_M)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [FI] 구매처생성 인터페이스 오류 분석 및 해결(ZFI_RFC_VEN DOR_CONF) - [FI] 주행거리 프로그램 조회오류 원인 분석(ZPCR8000, ZPCR 8001) - [FI] 자산 마이그 코스트센터 점검 로직 추가(ZFIB9030_M) - [TR] 이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가(ZFIR1255) - [CO] ZCOR6332 및 ZCOR6500 관련 로직 변경 요청
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08
11/29 12/27 11/22
09/30 10/21 11/06
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발 - [MM] HANA 구매 3차 통합테스트
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발 - [MM] 검수 결재 문서 삭제 요청 - [MM] HANA 구매 3차 통합테스트
11/29 12/27 11/08 11/22
80% 60% 11/05 20%
09/30 10/21 11/05 11/06

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/18 11/18 11/12 11/15
11/12 11/12 11/05 11/08
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] 2024년 하반기 DR 재해복구 모의훈련 - [BC] 2024년 SAP Security Patch Day CVE 확인 및 Notes 적 용작업(ERP/BW/HCM)
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] ERP운영 마감업무 지원작업 - [BC] 2024년 SAP CVE 적용 대상 여부 취합 정리작업 업무지원 (ERP/BW/HCM) - [BC] 2024년 2nd interim 운영평가 내부통제 관련 증빙자료 취 합 및 전달 - [BC] AS IS(ERP/BW/HCM/Contents Server) 서버들 내역정리 및 전달 - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
11/11 11/11 11/05 11/05 11/07 11/07 11/08
11/11 11/11 11/05 11/05 11/07 11/07 11/08
11/05 11/05 11/01 11/04 11/04 11/07 11/04
11/08
11/04
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 10장
11/08 10/31
10/24 10/31
11/04 10/28

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31 11/15
12/14 11/07
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ERP Upgrade 3차 통합테스트
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
10/31
90%
12/14
11/08
11/04
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-1186040 뉴펜션 운용기관 변경 신청서 수정: 테 스트 및 uat 요청- 문의대응: 경조휴가 일자오류 외 - [HCM] 문의 대응: 고용전환 직원 DC불입액 계산금액 오류 원인 조사 외- [ITSM-117629] 인수인계서 작성(팀원용) 추가 개발 : 입력화면 수정 - [HCM] [ITSM-118903] 인사원장 내 중심조직 필드 신설- 문의 대응: 장기근속관련 휴직기간 제외 적용 검토 외 - [HCM] [ITSM-117629] 인수인계서 작성(팀원용) 추가 개발: 오 류 수정 및 테스트- [ITSM-119062] 특근확인서 특근유형 수 정- ERP 업그레이트 PRJ 지원: 근태 통합테스트 - [HCM] [ITSM-118380] [HR] S/F 전용 SVR 생성:(20%)- ERP 업그레이트 PRJ 지원: 복리후생 통합테스트
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08
11/04 11/05 11/06 11/07 11/08

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/30 11/30
11/04 11/04 11/04 11/04
- [PM] SAP PM-> ZPMB1009 변경 -> HANA TEST - [PP] SAP PP 개발 ,분석 ,사용자지원-> HANA TEST - [QM] SAP QM 개발 ,분석 ,사용자지원-> HANA TEST - [TS] SAP TS 개발 ,분석 ,사용자지원-> HANA TEST
PP/ PM/ QM/ TS 이원주
PP/ PM/ QM/ TS 이원주
- [TS] SAP TS 사용자 지원 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석-> PP, PM , TS - [PM] SAP PM 설비 마스터 등록-> ZPMB1009 분석 및 변경 - [PM] ZPMR8050 수정 ( SELECT 조건 변경 )
11/08 11/30 11/29 11/06
100% 13% 75% 100%
11/04 11/04 11/04 11/04
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발 - [TD] ITSM-119045KDTT 출하처 호환(ERP-->자동배차시스템 ) 및 이관프로세스 적용 요청
06/30 07/31 09/30 09/30 10/31 09/30 08/30 11/29
90% 70% 80% 90% 90% 90% 90% 11/07
05/17 06/24 08/06 08/06 09/26 09/04 07/15 11/07