## Slide 1
: 완료 :진행중 :미완료(문제)
2. Summary - ①Baynex
" "
금주 업무 실적
구분
업무 내용
진행율
상 태
비고
완료일
ERP 디버깅 권한신청 처리현황
Date
Text (변경값)
ERP 권한신청서번호
User
구분(일반/긴급)
" "
차주 업무 계획
구분
업무 내용
완료예정
비고
WEB
[PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 [E-Approval] S-imoms 작업 결과 보고서 [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영
11/29 12/31 11/29 12/27
ERP
[FI] ERP 업그레이드 수출체선료 Mig 대상 자료 추출(ZFIB6020_M) [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기능 개발요청 [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선 *WBS요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 [SD] ITSM-112075 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2차)
11/29 11/29 11/29 11/29
WEB
[e-Biz] 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구축 [RPA] A360 '윤활유 오더 처리업무' 작업 개발을 위한 인터뷰 [GCMS] [멤버십마케팅팀] 판매관리 우리카드 결제 건 관련 수정 요청 [EAI] ECOS 재배치에 따른 EAI 연동 작업 요청
완료
11/07 11/07 11/04 11/08
ERP
[FI] 자산 마이그 코스트센터 점검 로직 추가(ZFIB9030_M) [TR] 이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가(ZFIR1255) [MM] 검수 결재 문서 삭제 요청 [TD] KDTT 출하처 호환(ERP-->자동배차시스템) 및 이관프로세스 적용 요청
완료
11/06 11/07 11/05 11/07