## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/20 12/31 11/22 12/31
02/20 10/15 11/06 11/08 11/08
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-119037 CI 시설지원 관련 협력사 조회 및 엑셀다 운로드 조회화면 개선 - [e-Biz] ITSM-119133 리얼그리드 갱신 - [e-Biz] ITSM-119115 거래처 경조화환 시스템 일부 보완요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [e-Biz] ITSM-113275 업무용 경조화환 신청 및 관리시스템 구 축 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-118175ci 시설지원 PO번호 연동오류 보완 - [e-Biz] ITSM-119037 CI 시설지원 관련 협력사 조회 및 엑셀다 운로드 조회화면 개선 - [e-Biz] ITSM-119133 리얼그리드 갱신 - [e-Biz] ITSM-119115 거래처 경조화환 시스템 일부 보완요청
11/30 11/11 12/20 11/29 12/31 11/22 12/31
90% 11/07 10% 11/06 80% 90% 10%
02/20 06/27 10/15 10/18 11/06 11/08 11/08
12/31 12/31 12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02 06/13 10/21
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [RTS] LLI Status Monitoring
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [RTS] LLI Status Monitoring
11/08 11/08 11/08 12/31 12/31
11/08 11/08 11/08 50% 5%
11/04 11/04 11/04 06/13 10/21

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 11/29 11/29 11/29 12/31
09/05 02/21 10/28 11/05 11/05
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] PRM CI 시설지원 관련 개선 및 보완요청 - [PRM] PRM CI 시설물 지원 이력 분석을 위한 데이터베이스 뷰 생성 요청 - [PRM] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] PRM CI 시설지원 관련 개선 및 보완요청 - [PRM] PRM CI 시설물 지원 이력 분석을 위한 데이터베이스 뷰 생성 요청 - [PRM] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가요청
11/29 11/29 11/29 11/29 12/31
85% 50% 40% 90% 20%
09/05 02/21 10/28 11/05 11/04
11/15
11/11
- 휴가 11/11 - 11/15
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [GCMS] 상품권 기회수 처리 - [ATSS] 자동배차엔진 장애 - [ASM] ITSM-117574 상태 변경,ITSM-117938 변경결과 작성 ,ITSM-116714 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-118978 작업유형 변경 - [ASM] 보안점검 증빙 자료 작성 - [ATSS] 주문 데이터 삭제 - [ATSS] 보안점검 증빙 자료 작성 - [ASM] 신규 저장소 생성 - [ASM] ITSM-119083 배포상태 변경
11/04 11/04 11/05 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08
11/04 11/04 11/05 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08
11/04 11/04 11/05 11/06 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/15 12/31
11/11 09/16
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '#3 외화입금내역 반제자동화' 작업 운영전환 및 SAP입력 작업 추가
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] RPA 서버 정상화 모니터링 및 일부 작업 수정 - 사전점검 , CCS사전점검, 가상계좌 List 조회 - [RPA] A360 '윤활유 오더 처리업무' 작업 개발을 위한 인터뷰 - [RPA] PPS 소스 코드 내부 관리를 위해 JIRA 업로드
11/06 11/07 11/07
11/06 11/07 11/07
11/06 11/07 11/07
12/31 12/31 12/31
10/16 11/08 07/15
- [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 구매요구서 미진행 시 자동삭제 및 협조부서 기각 기능 추가 요청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] Simoms 작업 결과 보고서 - [E-Approval] 구매요구서 미진행 시 자동삭제 및 협조부서 기각 기능 추가 요청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
12/31 12/31 12/31
25% 5% [보류]
10/16 11/08 07/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/29
06/10 07/29 11/11
- [OSPM] 편의성 수정 -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794 OT 사이버보안 시스템 신청서 - [E-Approval] ITSM-118739 프로필사진 촬영 신청서
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794 OT 사이버보안 시스템 신청서 - [E-Approval] ITSM-118996, ITSM-119044, ITSM-119031 - [E-Approval] ITSM-119050 - [E-Approval] ITSM-119114, ITSM-119124
11/30 11/30 11/06 11/07 [보류]
20% 90% 11/06 11/07 11/08
06/10 07/29 11/06 11/07 11/08
11/15 12/31
11/11 10/25
- [LMS] 사용자 응대 - [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선 - [LMS] 관리자 IP 추가 등록 요청(인사후생팀 최상희 계장,인력개 발팀 정은지 사원) - [ERS] 사용자 조회 화면에서 검색어로 검색시에도 퇴직자 조회 안되도록 추가 적용 - [ERS] ITSM-118978 ERS 상단 메뉴 구성 개편 요청 - [LMS] 보안감사로 인한 증적 스크린샷 자료 요청 확인 후 회신 - [LMS] ITSM-119061 교육훈련신청서 작성 당시 교육시간 기입 오류 발생, 변경 요청 - [LMS] 교육훈련 신청서 결재 회수 오류 문서 삭제 요청 - [ERM] 설치된 JAVA 버전 확인 및 개발자 환경 JAVA 버전확인 회신
12/31 11/04 11/04 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08
80% 11/04 11/04 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08
10/22 11/04 11/04 11/06 11/06 11/07 11/07 11/08

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/19 11/18 11/21
11/11 11/11 11/14
- [EWS] [리스크관리팀] EWS 시나리오 삭제 및 담당부서 제외 처 리 요청 - [EWS] [SAP DS Upgrade] EWS 모든 테이블 포맷이 다른 데이터 확인 요청 (운영-개발) - EWS 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [회계팀] 재무관리 시나리오 대상 삭제 및 기능 수정 - [EWS] [회계팅] 비경상적 비용인식, 비경상적 채무반제 시나리오 개선 요청 - [EWS] [리스크관리팀] EWS 이상징후 발생건 삭제 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 판매관리 우리카드 결제 건 관련 수정 요청 - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 모바일판매내역 데이터 CRM과 불일치 내용 확인 요청 - [WMS] [생산IT지원팀] 2024 2nd IAMS IT Process 모집단 자료 요청 - [IT운영팀] 시스템 JAVA 버전 확인 요청 - [IT운영팀] 대주주 감사 대비 지원 (GCMS, EWS) - GCMS 인수인계
11/07 11/07 11/06 11/04 11/06 11/05 11/07 11/05 11/08
11/07 11/07 11/06 11/04 11/06 11/05 11/07 11/05 11/08
09/12 10/24 11/06 11/04 11/05 11/05 11/07 10/29 10/24

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/15 11/15 11/15 11/29 12/31 11/15 01/01 11/15
11/11 11/11 11/05 11/01 10/15 11/06 10/15 11/11
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 송병찬 매니저님(6006) CP - LOPAS SSO 로그인 Er ror 점검 요청 - [LOPAS] LOPAS 송유계획서 PDF 파일 업로드 작업 관련 개선 요청 (ITSM-118773) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] EAI 3차 테스트 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [ERP 계정관리] 담당자 백업 업무 처리 - [LOPAS] 백재열 계장님(T480) 사번 변경으로 인한 권한 재설정 점검 요청 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 송병찬 매니저님(6006) CP - LOPAS SSO 로그인 Er ror 점검 요청 - [LOPAS] LOPAS 송유계획서 PDF 파일 업로드 작업 관련 개선 요청 (ITSM-118773) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] EAI 3차 테스트 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 사이버보안 컴플라이언스 점검 체크리스트 (Application ) 검토 및 회신 - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
11/08 11/08 11/06 11/08 11/15 11/29 12/31 11/15 01/01 11/08 11/08
11/08 11/08 11/06 11/08 20% 90% 95% 10% 60% 11/06 11/08
11/04 11/05 11/05 11/04 11/05 11/01 10/15 11/06 10/15 11/06 11/04

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/27 11/29 11/29 12/27
11/08 11/08 07/12 10/11 10/25
- [EIS] 10월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 10월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] ECOS 재배치에 따른 EAI 연동 작업 요청 - [EAI] EAI SYSTEM운영서버 heap메모리 초기화 작업
12/27 12/27 11/29 12/27 11/29 11/07
10% 10% 70% 10% 11/08 11/07
11/08 11/08 10/11 10/25 10/25 11/07