## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30
10/31
- [FI] [FI]ERP 업그레이드 수출체선료 Mig 대상 자료 추출(ZFIB 6020_M)
FI/ CO/ TR 강민경
FI/ CO/ TR 강민경
- [TR] 이자율계산 공휴일 이자계산 제외 로직 추가 (ZFIR1255) - [CO] 자재 1905 관련 로직 변경 요청(ZCOR6332) - [FI] 수출체선료 Mig 대상 자료 추출 프로그램 로직 수정(ZFIB 6020_M) - [FI] 구매처생성 인터페이스 오류 분석 및 해결(ZFI_RFC_VEN DOR_CONF)
11/11 11/13 11/14 11/15
11/11 11/13 11/14 11/15
11/11 11/12 11/14 11/15
11/29 12/27 11/22
09/30 10/21 11/06
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발 - [MM] HANA 구매 3차 통합테스트
MM/ TD/ FI 김원기
MM/ TD/ FI 김원기
- [MM] 신규 발주 생성 시 대금수수계약 체결여부 점검 및 안내기 능 개발요청 - [MM] open po 리스트업 프로그램 개발 - [MM] HANA 구매 3차 통합테스트 - [MM] 수출 선박 오더 입력 시 선박평가 요청 자동화 로직 개선 요 청 - [MM] 기술검수증 내 반입 일자 수정 요청
11/29 12/27 11/22 11/29 11/22
80% 60% 20% 11/13 11/14
09/30 10/21 11/06 11/13 11/13

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/25 11/25
11/19 11/19
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경
BC/ HCM 박남신
BC/ HCM 박남신
- [BC] SAP 시스템 정기 모니터링 - [BC] SAP 시스템 이관 / 변경 - [BC] Smart-ERP개발 System Landscape 수정 관련 문제로 SAP 서비스 restart 작업 업무지원 - [BC] HCM운영 시스템 Enque Server 성능저하 현상에 따른 조치 작업 - [BC] 2024년 하반기 DR 재해복구 모의훈련 - [BC] 삼일회계법인 S-OIL SAP ITGC 미수령 자료 추가 요청에 따른 자료 취합 및 전달 - [BC] 2024년 SAP Security Patch Day CVE 확인 및 Notes 적 용작업(ERP/BW/HCM) - [BC] SAP 고도화 프로젝트 BC관련 업무지원(삼성SDS)
11/18 11/18 11/11 11/12 11/12 11/13 11/15 11/15
11/18 11/18 11/11 11/12 11/12 11/13 11/14 11/15
11/12 11/12 11/11 11/11 11/05 11/13 11/08 11/11
11/22
11/18
- [계정관리] ERP 계정관리
계정관리 서상희
계정관리 서상희
- [계정관리] ERP 계정관리 - IT 강의 복습하기: 3주차 - JAVA 공부하기 (스터디 기준): 11장 - IT 강의 복습하기: 4주차
11/15 11/12 11/15 11/15
11/15 11/12 11/15 11/14
11/11 11/11 11/13 11/13

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/31
12/14
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발
MM/ 공장 오승룡
MM/ 공장 오승룡
- [MM] 자산취득 장기 미정산 누락 방지를 위한 시스템 개선* WBS 요소 약정 관리를 위한 PR생성, 삭제 RFC Function 개발 - [MM] ERP Upgrade 3차 통합테스트
10/31 11/15
90% 11/15
12/14 11/07
11/22
11/18
- [HCM] [ITSM-112248] 생산직평가 시스템 변경
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
HR/ HCM/ Fiori 이상엽
- [HCM] [ITSM-118380] [HR] S/F 전용 SVR 생성:(40%)- 문의대 응: 생활안정자금 신청금액 수정관련 문의 대응 외- 급여작업 지원: 정기승호 데이터생성오류 외 - [HCM] [ITSM-119227] 배우자동반 휴직기간을 근속기간에 제 외 처리- 프로젝트지원: 생산직평가 통테(프로세서 설명 및 세 팅지원)- [ITSM-118380] [HR] S/F 전용 SVR 생성:(60%) - [HCM] [ITSM-118380] [HR] S/F 전용 SVR 생성:(80%)- 문의대 응: 사회봉사보고서 작성오류 외 - [HCM] [ITSM-118380] [HR] S/F 전용 SVR 생성:(완료)- [ITS M-119227] 장기근속 예외자여부 필드 추가- 프로젝트 지원: SF이관용 발령데이터 불일치 원인조사 등- SAP UI5 업무인계 (이지은): UI5 구조설명 및 개발환경 구축 - [HCM] 연차휴가
11/11 11/12 11/13 11/14 11/15
11/11 11/12 11/13 11/14 11/15
11/11 11/12 11/13 11/14 11/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - ERP)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/30 11/30
11/04 11/04 11/04 11/04
- [PM] SAP PM 개발 ,분석 ,사용자지원 - [PP] SAP PP 개발 ,분석 ,사용자지원 - [QM] SAP QM 개발 ,분석 ,사용자지원 -> 신규 개발 - [TS] SAP TS 개발 ,분석 ,사용자지원
PP/ PM/ QM/ TS 이원주
PP/ PM/ QM/ TS 이원주
- [TS] SAP TS 사용자 지원 - SAP 개발 소스, 프로세스 분석 -> PP, PM , TS - [PM] SAP PM 설비 마스터 등록 -> ZPMB1009 분석 및 변경 - 출장 -> SAP I/F TESTT
11/15 11/15 11/20 11/15
11/15 15% 95% 11/15
11/11 11/11 11/11 11/13
07/31
06/24
- [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차)
TD/ SD 최진우
TD/ SD 최진우
- [SD] ITSM-111438 포뮬라 계산식 보완 - [SD] ITSM-112075자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진(2 차) - [SD] ITSM-115143ERP Upgrade 프로젝트 소스 수정사항 반영 - [SD] ITSM-115036PP 인보이스 출력 관련 기능 추가 요청 - [SD] ITSM-117162할인할증 신규 ERP CODE(zpsdr9050, zp sdr9055) 관련, 할인할증 입력 기준 확대 및 코드 권한 부여 - ITSM-116317[ERP Upgrade] 수송비 분석 리포트 개발을 위한 ERP 데이터 적재 요청 - [TD] ITSM-113242자가수송 최적출하지 우선순위 프로그램 개 발
06/30 07/31 09/30 09/30 10/31 09/30 08/30
90% 70% 80% 90% 90% 90% 90%
05/17 06/24 08/06 08/06 09/26 09/04 07/15