## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 12/20 12/31 11/22 12/31
02/20 10/15 11/06 11/08 11/08
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-119037 CI 시설지원 관련 협력사 조회 및 엑셀다 운로드 조회화면 개선 - [e-Biz] ITSM-119133 리얼그리드 갱신 - [e-Biz] ITSM-119115 거래처 경조화환 시스템 일부 보완요청
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
e-Biz/ CCS/ FLBIZ 공현호
- [e-Biz] ITSM-107407 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추 진 - [CCS] ITSM-117555 첨부파일 정정 - [e-Biz] ITSM-119037 CI 시설지원 관련 협력사 조회 및 엑셀다 운로드 조회화면 개선 - [e-Biz] ITSM-119133 리얼그리드 갱신 - [e-Biz] ITSM-119115 거래처 경조화환 시스템 일부 보완요청
11/30 12/20 12/31 11/22 12/31
90% 10% 80% 90% 10%
02/20 10/15 11/06 11/08 11/08
12/31 12/31 12/31 12/31 12/31
01/02 01/02 01/02 06/13 10/21
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [RTS] LLI Status Monitoring
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
OAS/ ePSMS/ RTS 김상훈
- [OAS] OAS 문의응대 - [ePSMS] ePSMS 문의응대 - [RTS] RTS Dashboard 문의응대 - [OAS] [ITSM-112959]ERP Upgrade 관련 OAS Interface 수정 요청 - [RTS] LLI Status Monitoring
11/15 11/15 11/15 12/31 12/31
11/15 11/15 11/15 50% 5%
11/11 11/11 11/11 06/13 10/21

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/29 11/29 11/29 11/29 12/31
09/05 02/21 10/28 11/05 11/05
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] PRM CI 시설지원 관련 개선 및 보완요청 - [PRM] PRM CI 시설물 지원 이력 분석을 위한 데이터베이스 뷰 생성 요청 - [PRM] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가요청
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
PRM/ S-ERP/ BI-EDW 남대현
- [PRM] PRM 실수송 거리 측정데이타 erp 연동요청 - [PRM] 자영대리점 거래처 관리업무 간소화 추진 - [PRM] PRM CI 시설지원 관련 개선 및 보완요청 - [PRM] PRM CI 시설물 지원 이력 분석을 위한 데이터베이스 뷰 생성 요청 - [PRM] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가요청
11/29 11/29 11/29 11/29 12/31
85% 50% 50% 95% 50%
09/05 02/21 10/28 11/05 11/04
11/22
11/18
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- 휴가 11/11 - 11/15
11/15
11/15
11/11

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/22 11/29
11/18 11/18
- [RPA] 이상관리 및 재수행 - [RPA] '윤활유 오더 처리 업무' 작업 개발
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
RPA/ 전자계약/ PPS 박선미
- [RPA] ERP Upgrade 프로젝트 RPA 인력 투입. 간단한 자료 제공 - [RPA] '금융정보 취합 및 보고' 작업 금리 행 추가로 인한 데이터 오입력 현상 수정 - [RPA] OCR 대상 작업들 OCR 불가 현상 확인. - OCR가능 JDK가 삭제되어있음. 재설치 및 정상확인 - [EAI] DR 훈련 참가 - [RPA] '윤활유 오더 처리업무' 개발을 위한 인터뷰 - [RPA] 'Margin 계산' 작업 조회데이터 없을 경우 로직 추가 - [RPA] 115PC RPA 확장프로그램 주기적 비활성화 및 사용자 정 보 입력 팝업 지속알림 해결 - [RPA] ERP Upgrade 프로젝트 RPA 개발 회의 및 대상 작업 선별 - [RPA] '나프타 수입부과금' 작업 오류 확인 및 수정 - [RPA] '윤활유 오더 처리업무' 작업일을 가져오기 위한 엑셀 작 업.
11/11 11/11 11/12 11/12 11/12 11/13 11/13 11/14 11/14 11/14
11/11 11/11 11/12 11/12 11/12 11/13 11/13 11/14 11/14 11/14
11/11 11/11 11/12 11/12 11/12 11/13 11/13 11/14 11/14 11/14
12/31 12/31
11/08 07/15
- [E-Approval] 구매요구서 미진행 시 자동삭제 및 협조부서 기각 기능 추가 요청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
E-Approval/ TPMS 배영식
E-Approval/ TPMS 배영식
- [E-Approval] 구매요구서 미진행 시 자동삭제 및 협조부서 기각 기능 추가 요청 - [E-Approval] 전자결재 양식 신설(PC사용제한 해제 신청)
12/31 12/31
10% [보류]
11/08 07/15

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/30 11/29 12/31
06/10 07/29 11/11 11/15
- [OSPM] 편의성 수정 -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794 OT 사이버보안 시스템 신청서 - [E-Approval] ITSM-118739 프로필사진 촬영 신청서 - [E-Approval] ITSM-118057 S-imoms 작업 결과 보고서
OSPM/ E-Approval 변석범
OSPM/ E-Approval 변석범
- [OSPM] 편의성 수정 -> 프로시저 수정, 페이징처리 - [E-Approval] ITSM-113794 OT 사이버보안 시스템 신청서 - [E-Approval] ITSM-118739 프로필사진 촬영 신청서 - [E-Approval] ITSM-119172, ITSM-119212 - [E-Approval] ITSM-119213, ITSM-119244 - [OSPM] OSPM 작업정산 결재관리 리스트 쿼리 수정ToolTip 데 이터를 만들때 함수 호출 수정 - [E-Approval] ITSM-119273, ITSM-119360, ITSM-119356 - [E-Approval] ITSM-119381, ITSM-119395
11/30 11/30 11/29 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15
20% 90% 90% 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15
06/10 07/29 11/11 11/11 11/12 11/13 11/14 11/15
11/22 12/31
11/18 10/25
- [LMS] 사용자 응대 - [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선
LMS/ ERS/ ERM 순현국
LMS/ ERS/ ERM 순현국
- [ERM] Emergency Accident 및 Drill 관련 실시간 정보 공유 기 능 개선 - [ERS] SOM-6-680 관리자 기능으로 개정처리 요청 및 CP 공지 사항 게시 요청 - [ERM] KRI 데이터 미입력, KRI 대응방안 미입력 쿼리로 엑셀추 출하여 메일로 전달 - [ERS] Tax Framework 문서제목 짤리는 오류 사항 수정 반영 요 청 및 확인 - [LMS] 휴넷 스마트러닝 교육 데이터 재반영(2024/10/15~10/3 1) - [LMS] 소프트 스킬 Advanced 과정 현황 조회시 오류 확인 및 중 복 교육 데이터 삭제 - 2024년 11월 인프라 취약점 조치대상 장비의 취약 항목 담당자 확인 및 조치 요청 회신 - [LMS] 전자결재 시스템에서 회수한 교육훈련신청서 LMS 시스템 의 작성중인 문서에 안보이는 오류 확인 및 조치
12/31 11/11 11/12 11/12 11/12 11/14 11/15 11/15
83% 11/11 11/12 11/12 11/12 11/14 11/15 11/15
10/22 11/11 11/12 11/11 11/12 11/14 11/12 11/15

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/21 11/21 11/21 11/25 11/21 11/25 11/25
11/11 11/14 11/14 11/18 11/14 11/18 11/18
- [EWS] [리스크관리팀] EWS 시나리오 삭제 및 담당부서 제외 처 리 요청 - [EWS] [SAP DS Upgrade] EWS 모든 테이블 포맷이 다른 데이터 확인 요청 (운영-개발) - [WMS] [ERP Upgrade] 데이터 마이그레이션 지원 - [EWS] [리스크관리팀] EWS 시나리오 삭제 요청 - EWS 인수인계 - GCMS 인수인계 - WMS 인수인계
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
WMS/ EWS/ RPA/ GCMS 이병준
- [EWS] [리스크관리팀] EWS 시나리오 삭제 및 담당부서 제외 처 리 요청 - [EWS] [SAP DS Upgrade] EWS 모든 테이블 포맷이 다른 데이터 확인 요청 (운영-개발) - [GCMS] [멤버십마케팅팀] 대구지사 사용자 추가 - [WMS] IAMS IT Process 24년 2nd 평가 모집단 관련 자료 요청 - [WMS] [ERP Upgrade] 데이터 마이그레이션 지원 - [WMS] [IT운영팀] DB 데이터 변경 요청 및 승인 증빙자료 요청 - EWS 인수인계
11/21 11/21 11/11 11/11 11/21 11/13 11/21
50% 50% 11/11 11/11 20% 11/13 30%
11/11 11/14 11/11 11/11 11/14 11/13 11/14
11/22 11/22 11/29 11/29 12/31 01/01 11/22
11/18 11/18 11/01 11/06 10/15 10/15 11/18
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] LOPAS 송유계획서 PDF 파일 업로드 작업 관련 개선 요청 (ITSM-118773) - [LOPAS] EAI 3차 테스트 - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
LOPAS/ VOC/ PRM 품질관리 이지은
- [RMS] 기능 문의 및 피드백 처리 - [ERP 계정관리] 담당자 백업 업무 처리 - [LOPAS] DB 캐시 및 버퍼 점검 - [LOPAS] 송병찬 매니저님(6006) CP - LOPAS SSO 로그인 Er ror 점검 요청 - [LOPAS] LOPAS 송유계획서 PDF 파일 업로드 작업 관련 개선 요청 (ITSM-118773) - [LOPAS] [ERP Upgrdae] 재고 및 출하현황 정보 제공을 위한 V iew 생성 요청 (ITSM-117962) - [LOPAS] EAI 3차 테스트 - [LOPAS] SAP DS 배치 중단 현상 관련 조치 및 점검 요청 ( * 운 영 여부 모니터링 ) - [PRM 품질관리] PRM -> CRM View List 정리 - [VOC] 일일점검보고 (태운광 차장님, 김지혜 대리님, 박경근 대 리님)
11/15 11/15 11/15 11/15 11/29 12/31 11/29 01/01 11/12 11/15
11/15 11/15 11/15 11/15 90% 95% 10% 60% 11/12 11/15
11/11 11/11 11/11 11/05 11/01 10/15 11/06 10/15 11/11 11/11

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획(①Baynex - WEB)
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/27 12/27 11/29 11/29 12/27
11/08 11/08 07/12 10/11 10/25
- [EIS] 10월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] SGI서울보증 차세대시스템 구축에 따른 전자보증 시스템 테스트 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가
EIS/ EAI 황보람
EIS/ EAI 황보람
- [EIS] 10월 Monthly Accountability Report 생성 - [EIS] 2024.10월 결산의 EIS, Yellow Book 반영 - [EAI] [승강기연동] REUTERS국제가 연동 서버 변경에 따른 인 터페이스 수정 - [EAI] ERP 및 PRM 거래처 마스터 연동관련 주석 추가 - [EAI] 24년 하반기 S-OIL 재해복구 모의훈련
12/27 12/27 11/29 12/27 11/12
11/15 50% 90% 10% 11/12
11/08 11/08 10/11 10/25 11/12