## Slide 1
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-05-15
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/19 05/19 05/19 05/19
05/15 02/27 04/17 05/02
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출발 지 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출 발지 추가 - [ASM] ITSM-94549 작업유형 변경 - [ATSS] atss 거리 및 요율 입력atss 월누적수송비 와 erp 월누적 수송비 상이 값 확인 - [ASM] ITSM-94858 견적서 삭제ITSM-94872 변경결과 작성I TSM-94871 변경결과 작성 - [ASM] JIRA(WSS 점검 스텝) 회의 - [ASM] ASM 정기 점검 - [ASM] ITSM-94959 변경결과 작성ITSM-94716 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-95075 변경결과 작성ITSM-95105 변경결과 작성 - [Mobile] 그룹웨어 사용자 패스워드 재설정
05/19 05/19 05/19 05/08 05/08 05/09 05/10 05/10 05/10 05/12 05/12
90% 85% 80% 05/08 05/08 05/09 05/10 05/10 05/10 05/12 05/12
02/27 04/17 05/02 05/08 05/08 05/09 05/10 05/10 05/10 05/12 05/12
05/26 05/26 05/26
05/22 02/27 04/17
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ATSS] 계획보드 가용차량 조회 쿼리 수정미배차문자전송 주출 발지 추가배포 - [ATSS] atss 거리 및 요율 입력 - [ASM] WSS점검 프로세스 작성 - [ASM] ITSM-95036
05/19 05/19 05/17 05/17 05/18 05/18
90% 85% 05/17 05/17 05/18 05/18
02/27 04/17 05/16 05/17 05/18 05/18

## Slide 2
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-05-29
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/02 06/02 06/09
05/30 02/27 04/17
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ATSS] 납치처 거리 및 요율 추가 - [ATSS] 엔진 서버 재가동 - [ATSS] SAP 상 월 수송비 / ATSS 상 월 수송비 상이비교 - [ASM] ITSM-95013, ITSM-95180 자동 배포 - [ASM] 소스코드 취약점 수동 점검 교육 - [ASM] ITSM-95663 작업 결과 작성 - [ASM] ITSM-95544 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-95430
06/02 06/09 05/23 05/24 05/25 05/25 05/25 05/25 05/26 05/26
90% 85% 05/23 05/24 05/25 05/25 05/25 05/25 05/26 05/26
02/27 04/17 05/23 05/24 05/24 05/25 05/25 05/25 05/26 05/26
06/02 06/09 06/09
05/30 02/27 04/17
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] ITSM-1562 삭제ITSM-95687 UAT 요청ITSM-95763 UAT 요청ITSM-95179 변경결과 작성 - [ATSS] 납치처 거리 및 요율 추가 - [ASM] ITSM-95751 변경결과 작성ITSM-95838 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-95179 변경결과 작성ITSM-95186 변경결과 작성 ITSM-95948 견적서 삭제ITSM-95948 견적서 삭제 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [Mobile] 신규 맥북 설정 - [ASM] ITSM-95544 견적서 삭제 - [ATSS] ATSS 신규 직원 계정 생성
06/09 06/09 05/30 05/31 05/31 06/01 06/01 06/09 06/02 06/02
90% 85% 05/30 05/31 05/31 06/01 06/01 50% 06/02 06/02
02/27 04/17 05/30 05/31 05/31 06/01 06/01 06/01 06/02 06/01

## Slide 3
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-06-12
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/02 06/09 06/16 06/16
05/30 02/27 06/12 06/12
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] 취약점 점검 대상 ‘N’ 상태 시 플로우 추가 - [Mobile] 신규 맥북 설정
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] epro 자동 배포 구축 - [ASM] ITSM-88751 예상 완료일 변경 - [ATSS] 납지처 거리 및 요율 추가 - [ASM] HCM 모집단 작성 - [ASM] 자동배차 엔진 속도 저하로 서비스 재시동 - ITSM-94321 변경 결과 작성ITSM-95027 변경 결과 작성
06/09 06/09 06/07 06/07 06/08 06/08 06/09
90% 06/09 06/07 06/07 06/08 06/08 06/09
02/27 04/17 06/07 06/07 06/08 06/08 06/09
06/23 06/30 06/20
06/19 02/27 06/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축 - [ASM] JIRA CH Flow 추가 (취약점 점검 수동)
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-96260 견적서 삭제ITSM-96247 견적서 삭제ITS M-95979 현작업자 변경 - [ATSS] ITSM-95586 견적서 삭제ITSM-93354 예상완료일 변 경ITSM-96390 작업결과 작성 - [Mobile] 신규 맥북 설정 - [ASM] JIRA CH Flow 추가 (취약점 점검 수동) - [ASM] 2023년 1st interim 모집단 요청 list - [ATSS] 요율 및 거리 추가 - [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [ASM] ITSM-96529 변경승인자 변경 - [Mobile] WMS Mobile 화면 리스트 정리
06/30 06/12 06/13 06/15 06/20 06/14 06/14 06/15 06/16 06/16
90% 06/12 06/13 06/15 70% 06/14 06/14 06/15 06/16 06/16
02/27 06/12 06/13 06/13 06/14 06/14 06/14 06/15 06/16 06/16

## Slide 4
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-06-26
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
06/23 06/30
06/19 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-96414 견적서 삭제ITSM-93355 예상변경 작업일 변경 - [ASM] JIRA CH Flow 추가 (취약점 점검 수동) - [ASM] ITSM-12930 서비스요청서 삭제 - [ASM] 내부 통제 모집단 작성 - [ASM] 취약점 점검 회의 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ATSS] 엔진 서버 재가동 - [ASM] ITSM-96640 변경요청서 삭제ITSM-96641 변경요청서 삭제ITSM-96800 요청정보 수정 - [Mobile] 사외 네트워크 첨부파일 다운로드 에러
06/30 06/19 06/23 06/20 06/20 06/22 06/22 06/22 06/23 06/27
90% 06/19 90% 06/20 06/20 06/22 06/22 06/22 06/23 80%
02/27 06/19 06/19 06/20 06/20 06/21 06/22 06/22 06/23 06/23
07/07 07/14
07/03 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-96855 견적서 삭제ITSM-96854 견적서 삭제 - [ATSS] 설치 지원 - [ASM] Fortity 교육 - [ASM] JIRA CH Flow 추가 (취약점 점검 수동) - [Mobile] 사외 네트워크 첨부파일 다운로드 에러 - [ASM] ITSM-96800 견적 공수 수정 - [Mobile] GW 설치 지원 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ASM] ITSM-97064 데이터 작업 삭제ITSM-95835 서비스 요 청서 반려
07/14 06/27 06/27 06/27 06/30 06/27 06/29 06/29 06/29 06/30
90% 06/27 06/27 06/27 06/30 06/27 06/29 06/29 06/29 06/30
02/27 06/27 06/27 06/27 06/27 06/23 06/29 06/29 06/29 06/30

## Slide 5
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-07-10
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/14 07/14
07/10 02/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] CRM 자동 배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] 변경요청서 플로우 추가 수정 - [ASM] ITSM-97055 작업유형 변경ITSM-94570 작업결과 작성 - [ASM] ITSM-97199 긴급변경도 수정 - [Mobile] 이미지 서버 장애 - [ATSS] 서비스 설치 지원 - [ASM] ITSM-97136 긴급변경도 수정 - [Mobile] 서비스 설치 지원 - [ASM] Fortity 실습 - [ASM] ITSM-96159 작업결과 작성ITSM-97116 필드값 수정I TSM-97455 작업결과 작성ITSM-94434 작업결과 작성 - [ATSS] 요율 및 거리 추가 - [ATSS] atss 사용자 추가
07/14 07/07 07/03 07/04 07/04 07/04 07/05 07/05 07/05 07/06 07/06 07/07
95% 07/07 07/03 07/04 07/04 07/04 07/05 07/05 07/05 07/06 07/06 07/07
02/27 07/03 07/03 07/04 07/04 07/04 07/05 07/05 07/05 07/06 07/06 07/07
07/21 07/28 07/28
07/17 07/14 07/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] CRM 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-97469 변경등급 변경ITSM-97629 작업계획 변경 ITSM-97465 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-97761 cts 번호 변경ITSM-97629 요청정보 작성 - [ATSS] 배차 엔진 룰 분석 - [Mobile] ios 임직원 검색 키보드 에러 회의 - [ATSS] 서비스 설치 지원거리 및 요율 추가 - [Mobile] ios 임직원 검색 키보드 에러 해결 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ASM] ITSM-96735 완료일 변경ITSM-96690 완료일 변경
07/14 07/10 07/11 07/11 07/12 07/13 07/13 07/28 07/28 07/14
07/14 07/10 07/11 07/11 07/12 07/13 07/13 5% 10% 07/14
02/27 07/10 07/11 07/11 07/12 07/13 07/13 07/14 07/14 07/14

## Slide 6
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-07-24
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
07/21 07/28 07/28
07/17 07/14 07/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 개발 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [ASM] ITSM-97629 요청정보 복원ITSM-93937 UAT 완료ITS M-93519 작업유형 변경ITSM-95496 처리주체 변경RPA 취약 점 점검대상 예외처리 - [ATSS] 자동 배차 엔진 xml log 송부 - [ASM] 취약점 자동 점검 / 자동 배포 점검 - [ASM] ITSM-98108 변경수행자 변경ITSM-98080 변경결과 작 성ITSM-94971 자동배포 - [ASM] ITSM-97975 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-96816
07/28 07/28 07/18 07/18 07/21 07/19 07/20 07/21
5% 10% 07/18 07/18 07/21 07/19 07/20 07/21
07/14 07/14 07/18 07/18 07/18 07/19 07/20 07/21
08/01 08/11
07/31 07/14
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 외부망 사용하여 앱 설치 시 속도 지연 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 - [ASM] ITSM-98170 작업자 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 신규 추가 - [ASM] ITSM-98338 솔루션 정보 재작성ITSM-95470 변경 요 청서 삭제
08/11 07/28 07/25 07/25 07/26 07/27
10% 10% 07/25 07/25 07/26 07/27
07/14 07/24 07/24 07/25 07/26 07/27

## Slide 7
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-08-07
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/01 08/11 08/18
07/31 07/14 08/01
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 추가 줌 인ㆍ아웃
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 추가 줌 인ㆍ아웃 - [ASM] ITSM-98045 변경결과 작성 - [ATSS] 거리 및 요율 신규 추가 - [ASM] ITSM-98527 데이터요청서 삭제ITSM-92466 변경결과 작성
08/11 08/18 07/31 07/31 08/01
80% 10% 07/31 07/31 08/01
07/14 08/01 07/31 07/31 08/01
08/01 09/01
07/31 08/11
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] 주출발지 및 차량유형 필드 추가 개발 - [Mobile] 인사정보 사진 확대 추가 줌 인ㆍ아웃 - [ASM] ITSM-97503 변경결과 작성ITSM-98641 자동배포 수행 ITSM-98469 대상시스템 변경ITSM-98663 작업유형 변경I TSM-97061 작업유형 변경 - [ASM] ITSM-98856 견적 재작성 - [ASM] fortify report 출력 - [ASM] 취약점 자동 점검 누적 관리 변경 - [ATSS] 신규 출하처 추가 - [ASM] ITSM-96703 배포상태 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [Mobile] 공지사항 검색 기능
08/11 08/11 08/08 08/09 08/09 08/09 08/09 08/10 08/10 09/01
08/11 08/11 08/08 08/09 08/09 08/09 08/09 08/10 08/10 10%
07/14 08/01 08/08 08/09 08/09 08/09 08/09 08/10 08/10 08/11

## Slide 8
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-08-21
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
08/25 09/01
08/21 08/11
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] ITSM-97115 변경결과 작성ITSM-91167 작업유형 변경 - [ASM] jira 감사 자료 작성 - FW Rule Revalidation 결과 예외 요청 - [ATSS] 시스템 설치 지원 - [ASM] epro 자동배포 재검정 - [ASM] fortify 재검정 - [ATSS] 요율 및 거리 업데이트
09/01 08/16 08/17 08/18 08/17 08/17 08/18 08/18
10% 08/16 08/17 08/18 08/17 08/17 08/18 08/18
08/11 08/16 08/16 08/17 08/17 08/17 08/18 08/18
09/01 09/15 09/15 08/28 08/29
08/28 08/11 08/28 08/28 08/29
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] fortify 교육 - [ATSS] 자동배차엔진 라이센스 교체
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-98542 예상완료변경일 수정ITSM-99222 견적서 삭제 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ASM] 신규 인원 ASM 추가 - [ASM] ASM 이력 탭 활성화변경요청 스텝 수정 - [ASM] 감사 자료 작성 - [ASM] ITSM-99443 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-99485 변경결과 작성ITSM-92531 작업유형 변경 ITSM-99489 데이터 작업서 삭제ITSM-92531 작업완료 처 리 - [ASM] 현장대리인 및 생산IT지원팀 권한 수정 - GCMS 인수인계
09/15 09/15 09/15 08/22 08/22 08/23 08/25 08/24 08/25 08/28 08/25
10% 10% 08/21 08/22 08/22 08/23 08/25 08/24 08/25 10% 0825
08/11 08/21 08/11 08/22 08/22 08/23 08/23 08/24 08/25 08/25 08/25

## Slide 9
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-09-04
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/01 09/15 09/15 09/08
08/28 08/11 08/28 09/04
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - gcms 인수인계
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 - [ASM] epro 자동배포 구축 - GCMS 인수인계 - [ASM] 정기 점검 - [ASM] fortify 교육 - [ATSS] 배차 엔진 라이센스 교체 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - 상품권 ERP연계 데이터 수정 - [ASM] ITSM-99832 변경결과 작성
09/15 09/15 09/01 08/28 08/28 08/29 08/29 09/01 09/01
10% 10% 09/01 08/28 08/28 08/29 08/29 09/01 09/01
08/11 08/28 08/28 08/28 08/28 08/29 08/29 09/01 09/01
09/15 09/15
09/11 08/28
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - GCMS 인수인계 - [ATSS] 신규 계정 생성 - [ASM] ITSM-99855 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-99980 변경요청서 삭제ITSM-99981 변경요청서 삭제 - [ASM] ITSM-98863 변경결과 작성ITSM-90265 작업유형 변경 - gcms 상품권 데이터 수정 - [ATSS] atss 사용자 부서 변경 - [ATSS] atss 거리 및 요율 - [ASM] confluence 산출물 저장소 신규 생성 - [ASM] asm 신규 계정 추가 - [ASM] 정기 점검 - gcms 오판독 데이터 수정 - [ASM] ITSM-99917 변경수행자 변경
09/15 09/08 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06 09/06 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08
15% 09/08 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06 09/06 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08
08/28 09/04 09/04 09/04 09/05 09/06 09/06 09/06 09/06 09/08 09/08 09/08 09/08 09/08

## Slide 10
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-09-18
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
09/22 09/22
09/18 09/18
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-100349 서브시스템 변경ITSM-96798 작업자 변 경 - [GCMS] 상품권 기회수 처리 - [GCMS] 모바일 테스트 판매 이력 상품권 번호 리스트 작성 - [GCMS] 상품권 모바일 전환 테스트 - [ATSS] 거리 및 요율 수정 - [ASM] ITSM-100523 cts 번호 수정 - [GCMS] 회수 상품권 현황 조회 - [ASM] ITSM-98863 변경결과 작성 - [ASM] 현장대리인 그룹 추가 - [ATSS] 신규 계정 생성
09/15 09/13 09/13 09/13 09/13 09/15 09/14 09/14 09/15 09/15 09/15
18% 09/13 09/13 09/13 09/13 09/15 09/14 09/14 09/15 09/15 [보류]
08/28 09/13 09/13 09/13 09/13 09/13 09/14 09/14 09/15 09/15 09/15
09/29 09/29
09/25 09/25
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] 기준정보 DMS 삭제 - [ASM] 변경승인자 그룹 추가 - [ASM] ITSM-100685 견적서 삭제ITSM-100594 작업 유형 변 경ITSM-100695 견적서 삭제 - [GCMS] 상품권 수기입금표 오설정으로 내역 삭제 및 상태 전환 - [GCMS] 상품권 회수 내역 삭제 및 판매 상태 전환 - [ATSS] 거리 및 요율 추가 - [ASM] ITSM-99016 - [ASM] ITSM-100804 데이터 작업 삭제ITSM-100815 견적서 공수 재반영ITSM-100816 서비스 요청서 삭제 - [ASM] sap-mm-공장 기준정보 수정
09/22 09/18 09/18 09/19 09/19 09/20 09/20 09/21 09/22 09/22
30% 09/18 09/18 09/19 09/19 09/20 09/20 09/21 09/22 09/22
09/18 09/18 09/18 09/19 09/19 09/20 09/20 09/21 09/22 09/22

## Slide 11
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-10-02
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/06 10/06
10/04 10/04
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-100946 서비스요청서 삭제ITSM-100953 변경완 료 작성ITSM-100958 변경수행자 변경 - [GCMS] 모바일 회수 상품권 판매 상태로 수정 - [GCMS] gcms veiw 정의서 작성 - [ASM] ITSM-100980 데이터작업 삭제ITSM-100981 데이터작 업 삭제ITSM-101007 동료검토 승인 / 변경결과 작성 - [GCMS] 판매한 법인고객 코드 수정
09/27 09/26 09/26 09/26 09/27 09/27
35% 09/26 09/26 09/26 09/27 09/27
09/25 09/26 09/26 09/26 09/27 09/27
10/12 10/12 10/12 10/31
10/10 10/10 10/10 10/06
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [Mobile] 인수인계 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-100450 재배포ITSM-83249 견적서 삭제 - [Mobile] 인수인계 - [GCMS] ERP연계 데이터 수정 - [ASM] ITSM-101234 작업유형 변경 - [ATSS] 로그 데이터 삭제 - [ATSS] 서비스 설치 지원 - [ASM] ITSM-100198 작업결과 작성 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포
10/04 10/06 10/04 10/05 10/05 10/06 10/06 10/31
10/04 10/06 10/04 10/05 10/05 10/06 10/06 5%
10/04 10/04 10/04 10/05 10/05 10/06 10/06 10/06

## Slide 12
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-10-16
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/20 10/20 10/20 10/31
10/16 10/16 10/16 10/16
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [Mobile] 인수인계 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-101310 서비스 요청서 삭제 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [GCMS] 상품권 입고 및 출고 데이터 수정 - [GCMS] 상품권 입고 내역 조회 수정
10/10 10/12 10/11 10/12
10/10 15% 10/11 10/12
10/10 10/10 10/11 10/11
10/27 10/27 11/01 11/01
10/23 10/23 10/16 10/16
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] JIRA 처리상태 정보 연동을 위한 DB 정보 지원
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-101467 요청정보 재작성ITSM-101153 견적서 삭제 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] JIRA 처리상태 정보 연동을 위한 DB 정보 지원 - [GCMS] gcms erp연계 회수처 변경 - [ATSS] 운전사 코드 수정 - [ASM] ITSM-101624 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-101701 변경요청서 삭제ITSM-101641 작업유형 변경ITSM-99175 배포 상태 변경 - [ASM] ITSM-99106 배포 상태 변경 - [ASM] ospm 자동배포 지원 - [GCMS] 누적미회수총액 불일치 내역 수정
10/16 11/01 11/01 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/20 10/20
10/16 20% 10% 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/20 10/20
10/16 10/16 10/16 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/20 10/20

## Slide 13
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-10-30
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
10/27 11/03 11/01 11/01
10/23 10/30 10/16 10/16
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] Simoms 프로젝트 중 DSV Dashboard 생성을 위한 JIRA DB 정보 지원
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] Simoms 프로젝트 중 DSV Dashboard 생성을 위한 JIRA DB 정보 지원 - [ASM] epro 자동배포 구축 - [ASM] ITSM-99175 배포 상태 변경ITSM-99106 배포 상태 변 경 - [GCMS] 기회수 데이터 수정 - [ASM] ITSM-99175 배포 상태 변경ITSM-99106 배포 상태 변 경 - [ASM] ITSM-99175 배포 상태 변경 - [ASM] ITSM-101640 취약점 점검 설정 변경ITSM-100749 배 포 상태 변경 - [Mobile] 인수인계
11/01 11/01 10/27 10/23 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27
80% 50% 10/27 10/23 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27
10/16 10/16 10/23 10/23 10/23 10/24 10/25 10/26 10/27
11/10
11/06
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] newebiz sdk , api 변경 및 배포 - [ASM] Simoms 프로젝트 중 DSV Dashboard 생성을 위한 JIRA DB 정보 지원 - [ASM] ITSM-101840 / ITSM-101884 / ITSM-102038 삭제I TSM-102086 배포 상태 변경ITSM-101218 작업유형 변경IT SM-102147 예상완료일 변경 - [ASM] JIRA 운영평가 모집단 작성 - [ATSS] 요율 및 거리 추가 - [GCMS] OZ report 정기점검 - [ASM] ITSM-102257 서브시스템 설정 - [ATSS] 가용차량관리 운전자 코드 변경
11/01 11/01 10/31 11/01 11/01 11/01 11/02 11/02
10/31 11/01 10/31 11/01 11/01 11/01 11/02 11/02
10/16 10/16 10/31 11/01 11/01 11/01 11/02 11/02

## Slide 14
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-11-13
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/17
11/13
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-102321 데이터 작업 삭제ITSM-102322 변경 요 청 삭제 - [ASM] ITSM-102390 삭제ITSM-102338 요청정보 누락 내용 재작성ITSM-102413 요청정보 누락 내용 재작성 - 사이버보안 컴플라이언스 점검 - [ASM] ITSM-100087 변경결과 작성ITSM-102336 견적서 삭 제ITSM-102126 견적서 삭제ITSM-102504 변경결과 작성 HCM 모집단 작성 - [ASM] ITSM-96621 변경결과 작성ITSM-102086 배포 상태 변 경ITSM-102448 작업 유형 변경ITSM-101228 변경결과 작 성ITSM-90079 작업 스텝 변경ITSM-102581 한글 서비스명 변경 - [ASM] ITSM-102341 작업 스텝 변경 - [GCMS] 고객 마스터 복사 저장 에러
11/06 11/07 11/07 11/08 11/09 11/10 11/10
11/06 11/07 11/07 11/08 11/09 11/10 11/10
11/06 11/07 11/07 11/08 11/09 11/10 11/10
11/24
11/20
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 - [ASM] ITSM-102532 변경요청 삭제ITSM-102493 작업유형 변경ITSM-102670 데이터작업 삭제ITSM-102663 작업유형 변경 - [ATSS] 신규 계정 권한 추가 - [ASM] ITSM-101354 변경결과 작성ITSM-101852 서비스 요 청 반려 - [ASM] ITSM-101548 작업유형 변경ITSM-102337 작업유형 변경
11/30 11/13 11/13 11/14 11/15
20% 11/13 11/13 11/14 11/15
11/13 11/13 11/13 11/14 11/15

## Slide 15
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-11-27
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
11/30 11/27 11/30
11/27 11/27 11/27
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 신규 계정 권한 추가 - [Mobile] Simoms 프로젝트 PSORMS(전자작업허가) 솔루션 모바 일 인증서 지원
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 - [ASM] ITSM-102086 배포상태 변경ITSM-102176 변경결과 작성ITSM-102726 변경결과 작성ITSM-100133 변경결과 작 성 - 11월 인프라 취약점 점검 조치 작성 - [ASM] ITSM-103028 변경수행자 변경ITSM-102929 서비스요 청서 삭제 - [ASM] ITSM-102431 변경결과 작성ITSM-102706 변경결과 작성ITSM-103099 변경결과 작성 - [GCMS] 수기입금표 병합 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 수정을 위한 지원 요청 - [ATSS] 신규 계정 권한 추가
11/30 11/20 11/21 11/21 11/22 11/23 11/23 11/27
30% 11/20 11/21 11/21 11/22 11/23 11/23 0%
11/13 11/20 11/21 11/21 11/22 11/23 11/23 11/24
12/08 12/08 12/08
12/04 12/04 12/04
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] atss 신규 계정 생성 - [ASM] asm 신규 계정 생성 - [Mobile] Simoms 프로젝트 PSORMS(전자작업허가) 솔루션 모바 일 인증서 지원 - [GCMS] 판매 일자 정보 전달 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [ASM] ITSM-103395 작업유형 변경ITSM-103430 변경요청서 삭제ITSM-103423 작업유형 변경ITSM-102645 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-103420 견적서 삭제ITSM-103419 견적서 삭제 ITSM-103517 변경결과 작성
11/30 11/27 11/27 11/29 11/28 11/30 11/29 11/30
50% 11/27 11/27 11/29 11/28 10% 11/29 11/30
11/13 11/27 11/27 11/28 11/28 11/29 11/29 11/30

## Slide 16
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-12-11
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/15 12/15 12/15
12/11 12/11 12/11
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ASM] 2023년 연간예산 월별 집행계획 작성 - [ASM] ITSM-87270 변경요청서 삭제ITSM-100130 변경결과 작성
12/08 12/08 12/05 12/08
60% 5% 12/05 12/08
12/04 12/04 12/05 12/08
12/22 12/22 12/22
12/18 12/18 12/18
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ASM] ITSM-103999 변경결과 작성 - [Mobile] ios developer 권한 계정 추가 - [ASM] ITSM-103323 서비스요청서 삭제ITSM-78062 서비스 요청서 삭제ITSM-104175 변경결과 작성ITSM-104174 변 경결과 작성 - [ASM] 입사 / 퇴사 계정 주가 및 삭제 - [ASM] ITSM-104139 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-101395 요청자 사번 변경 - [ATSS] 출하처 변경사유 항목 추가 및 기존 항목 변경 요청
12/15 12/15 12/11 12/11 12/13 12/13 12/14 12/15 12/15
65% 15% 12/11 12/11 12/13 12/13 12/14 12/15 12/15
12/11 12/11 12/11 12/11 12/13 12/13 12/14 12/15 12/15

## Slide 17
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2023-12-25
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
12/29 12/29 12/29 12/29
12/25 12/25 12/25 12/26
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가 - [ASM] confluence 산출물 권한 추가 ITSM-104368 변경결과 작성 ITSM-104256 변경결과 작성 ITSM-104388 대상시스템 변경 ITSM-104223 변경요청서 삭제 ITSM-104166 작업 유형 변경 ITSM-104394 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-100681 변경결과 작성 ITSM-104396 데이터작업서 삭제 ITSM-104387 견적서 삭제 ITSM-104330 작업유형 변경 ITSM-104475 변경결과 작성 ITSM-104392 서비스요청서 정보 재작성 - [ATSS] 주문 및 배차 2012~2017 데이터 백업 및 삭제 - [ASM] ITSM-93989 cts번호 변경 ITSM-97114 cts번호 변경 ITSM-104496 변경결과 작성 ITSM-93945 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-104268 작업유형 변경 ITSM-63261 서비스요청서 삭제 ITSM-63966 서비스요청서 삭제 ITSM-97114 cts번호 변경 ITSM-93989 cts번호 변경 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재설치
12/22 12/22 12/22 12/18 12/19 12/20 12/20 12/21 12/22
68% 18% 80% 12/18 12/19 80% 12/20 12/21 12/22
12/18 12/18 12/18 12/18 12/19 12/20 12/20 12/21 12/22

## Slide 18
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-01-01
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/05 01/05 01/05 01/05
01/02 01/02 01/02 01/02
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가및 데이터 삭제
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가및 데이터 삭제 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재가동 - [ATSS] 영업관리 지사 인원 추가
12/27 12/27 12/27 12/26 12/27
68% 18% 85% 12/26 12/27
12/26 12/26 12/26 12/26 12/27
01/12 01/12 01/12 01/12 01/12
01/08 01/08 01/08 01/08 01/08
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [ATSS] 소스 내 naver 지도 api 소스 반영 테스트 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] epro 자동 배포 반영
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] naver api 반영 테스트 - [ATSS] 상차계획ㆍ배차계획 화면 가격그룹 항목 추가및 데이터 삭제 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] ITSM-104515 변경결과 작성ITSM-104947 변경결과 작성ITSM-104991 긴급도 변경ITSM-103126 견적서 삭제IT SM-103198 변경요청서 삭제 - [ASM] confluence 서비스 항목 삭제 - [ASM] ITSM-104952 서비스요청서 삭제ITSM-104961 견적서 삭제ITSM-105087 변경결과 작성 - [ASM] confluence 서비스 항목 삭제 - [ASM] ITSM-104997 상태 변경 - [ATSS] 자동 배차 엔진 재가동 - [ASM] ITSM-105319 변경결과 작성ITSM-105288 배포상태 변경ITSM-105287 배포상태 변경
01/05 01/05 01/05 01/05 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/04 01/05
69% 19% 01/05 58% 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/04 01/05
01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/02 01/03 01/03 01/04 01/04 01/05

## Slide 19
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-01-15
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
01/19 01/19 01/19
01/15 01/15 01/15
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] ebiz 권한 요청 팝업 화면 이미지 변경 - [ASM] ITSM-105287 수동배포ITSM-105288 수동배포 - [ASM] ITSM-105673 삭제ITSM-105548 삭제ITSM-105250 작업유형 변경ITSM-105369 작업유형 변경 - [ATSS] atss 사용자 패스워드 초기화 - [ASM] IITSM-105769 작업자 변경 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] ITSM-105829 작업자 변경
01/12 01/12 01/08 01/10 01/11 01/11 01/12 01/12
70% 01/12 01/08 01/10 01/11 01/11 10% 01/12
01/08 01/08 01/08 01/10 01/11 01/11 01/11 01/12
01/26 01/26 01/26 01/26
01/22 01/22 01/22 01/22
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] epro 자동 배포 셋팅
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] epro 자동 배포 셋팅 - [ASM] ITSM-105817 요청정보 작성ITSM-104916 작업자 변 경ITSM-105821 변경결과 작성ITSM-105635 요청정보 작 성ITSM-104634 작업유형 변경ITSM-96329 변경수행자 변 경 - [ASM] ITSM-105817 견적공수 작성ITSM-96329 배포상태 변 경ITSM-105934 변경결과 작성 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] ITSM-106025 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-104607 변경결과 작성ITSM-104766 변경결과 작성
01/19 01/19 01/15 01/16 01/19 01/17 01/18
72% 20% 01/15 01/16 15% 01/17 01/18
01/15 01/15 01/15 01/16 01/17 01/17 01/18

## Slide 20
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-01-29
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/02 02/02 01/30
01/29 01/29 01/29
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 거리 및 요율 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] ITSM-106245 요청정보 재작성ITSM-105847 작업유형 변경ITSM-106146 gcms 자동배포ITSM-105159 견적서 삭 제ITSM-102147 상태 변경 - [ASM] hcm 모집단 문서 작성 - [ASM] 신규 직원 등록 및 권한 부여 - [ASM] ITSM-105415 견적서 삭제ITSM-106362 견적서 삭제 ITSM-106379 변경수행자 변경 - [ASM] 신규 직원 asm 등록 - [ASM] ITSM-98506 상태 변경ITSM-99502 상태 변경ITSM-1 01250 상태 변경 - [ASM] ITSM-89671 변경요청서 삭제ITSM-50465 변경요청서 삭제
01/26 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
75% 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
01/22 01/22 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
02/02 02/02 01/30
01/29 01/29 01/29
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 거리 및 요율 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] ITSM-106245 요청정보 재작성ITSM-105847 작업유형 변경ITSM-106146 gcms 자동배포ITSM-105159 견적서 삭 제ITSM-102147 상태 변경 - [ASM] hcm 모집단 문서 작성 - [ASM] 신규 직원 등록 및 권한 부여 - [ASM] ITSM-105415 견적서 삭제ITSM-106362 견적서 삭제 ITSM-106379 변경수행자 변경 - [ASM] 신규 직원 asm 등록 - [ASM] ITSM-98506 상태 변경ITSM-99502 상태 변경ITSM-1 01250 상태 변경 - [ASM] ITSM-89671 변경요청서 삭제ITSM-50465 변경요청서 삭제
01/26 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
75% 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
01/22 01/22 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26

## Slide 21
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-01-29
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/02 02/02 01/30
01/29 01/29 01/29
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 거리 및 요율 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] ITSM-106245 요청정보 재작성ITSM-105847 작업유형 변경ITSM-106146 gcms 자동배포ITSM-105159 견적서 삭 제ITSM-102147 상태 변경 - [ASM] hcm 모집단 문서 작성 - [ASM] 신규 직원 등록 및 권한 부여 - [ASM] ITSM-105415 견적서 삭제ITSM-106362 견적서 삭제 ITSM-106379 변경수행자 변경 - [ASM] 신규 직원 asm 등록 - [ASM] ITSM-98506 상태 변경ITSM-99502 상태 변경ITSM-1 01250 상태 변경 - [ASM] ITSM-89671 변경요청서 삭제ITSM-50465 변경요청서 삭제
01/26 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
75% 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
01/22 01/22 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
02/02 02/02 01/30
01/29 01/29 01/29
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 거리 및 요율 추가
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [Mobile] GW-mobile sdk 변경 및 테스트 - [ASM] ITSM-106245 요청정보 재작성ITSM-105847 작업유형 변경ITSM-106146 gcms 자동배포ITSM-105159 견적서 삭 제ITSM-102147 상태 변경 - [ASM] hcm 모집단 문서 작성 - [ASM] 신규 직원 등록 및 권한 부여 - [ASM] ITSM-105415 견적서 삭제ITSM-106362 견적서 삭제 ITSM-106379 변경수행자 변경 - [ASM] 신규 직원 asm 등록 - [ASM] ITSM-98506 상태 변경ITSM-99502 상태 변경ITSM-1 01250 상태 변경 - [ASM] ITSM-89671 변경요청서 삭제ITSM-50465 변경요청서 삭제
01/26 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
75% 01/24 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26
01/22 01/22 01/22 01/23 01/23 01/24 01/24 01/25 01/26

## Slide 22
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-02-05
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/08 02/09 02/07 03/07
02/05 02/05 02/05 02/05
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] epro 자동배포 셋팅 - [ASM] 취약점 점검 장애
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ATSS] 요율 및 거리 추가 - [ASM] ITSM-97564 상태 변경 ITSM-98503 상태 변경 ITSM-105723 동료검토자 변경 - [ASM] ITSM-82617 작업담당자 변경 ITSM-95572 상태 변경 ITSM-99234 배포수행 - [ATSS] OOME 오류 발생 - [ASM] jira 사용자명 변경 ITSM-106597 변경수행자 변경 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [ASM] epro 자동배포 셋팅
01/26 01/30 01/29 01/30 01/31 01/31 02/01 02/02
77% 01/30 01/29 01/30 01/31 01/31 02/02 02/02
01/22 01/29 01/29 01/30 01/31 01/31 02/01 02/02
02/16 02/15 02/16 02/16
02/13 02/13 02/13 02/13
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [Mobile] BI Dash Board 버전 오류
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [ASM] epro 자동배포 셋팅 - [ASM] ITSM-102752 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-106250 작업유형 변경ITSM-101543 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-107060 작업유형 변경ITSM-107094 변경결과 작성 - [Mobile] BI Dash Board 버전 오류
02/08 02/09 02/07 02/05 02/06 02/07 02/08
79% 50% 02/07 02/05 02/06 02/07 02/08
02/05 02/05 02/05 02/05 02/06 02/07 02/08

## Slide 23
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-02-19
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
02/23 02/23 02/23 02/23
02/19 02/19 02/19 02/19
- [ASM] JIRA 변경 관리 요청 업무 - [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 공지사항 검색 기능 추가 - [ASM] 취약점 점검 장애 - [ATSS] atss 설치 지원 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] ITSM-107111 견적서 삭제 ITSM-107334 견적서 삭제 - [ATSS] 거리 및 요율 수정
02/16 02/16 02/14 02/16 02/15 02/16
80% 60% 02/14 20% 02/15 02/16
02/13 02/13 02/14 02/14 02/15 02/16
02/29
02/26
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] 취약점 점검 장애 - [ASM] ITSM-107089 작업 유형 변경ITSM-106656 CTS 번호 변경 - [ASM] asm 신규계정 생성 및 그룹권한 추가 - [ASM] jira 요청문서 list 송부 - [ASM] ITSM-107377 견적 재반영ITSM-107582 변경결과 작 성ITSM-97994 변경요청서 삭제ITSM-107603 변경요청서 삭제ITSM-107601 변경요청서 삭제 - [ATSS] atss 거리 및 요율 수정 - [Mobile] ebiz 권한 요청 화면 수정 - [ASM] ITSM-107348 변경결과 작성ITSM-107547 변경결과 작성ITSM-100864 변경결과 작성ITSM-104487 담당자 변경 ITSM-104415 담당자 변경 - [ATSS] 거리 및 요율 수정 - [ASM] ITSM-104733 변경요청서 삭제 및 작업유형 변경 - [ATSS] atss 설치 지원
02/23 02/19 02/20 02/20 02/20 02/20 02/23 02/21 02/22 02/22 02/23
02/22 02/19 02/20 02/20 02/20 02/20 02/22 02/21 02/22 02/22 02/23
02/19 02/19 02/20 02/20 02/20 02/20 02/19 02/21 02/22 02/22 02/23

## Slide 24
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-03-04
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/08
03/04
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] 그룹웨어 모바일 설치 지원 - [ASM] ITSM-107981 담당자 변경ITSM-107975 데이터작업서 삭제ITSM-99840 변경요청서 삭제ITSM-107959 견적서 삭 제 - [ASM] 자체개선 시 자동배포 단계 추가 - [ASM] ITSM-95672 작업유형 변경
02/28 02/28 02/28 02/29
02/28 02/28 02/28 02/29
02/28 02/28 02/28 02/29
03/15
03/11
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] BI DashBoard S24 설치 이슈 - [ASM] ITSM-104414 변경요청서 삭제ITSM-108237 변경요청 서 삭제ITSM-108212 담당자 변경ITSM-108244 변경결과 작성ITSM-96798 변경결과 작성 - [ASM] 퇴사자 계정정리 - [ATSS] 인사 이동으로 인한 사용자 지사 변겅 - [ASM] ITSM-107840 변경결과 작성ITSM-108417 변경결과 작성ITSM-108417 변경결과 작성 - [ASM] prm 자동배포 이슈
03/04 03/05 03/06 03/06 03/07 03/07
03/04 03/05 03/06 03/06 03/07 03/07
03/04 03/05 03/06 03/06 03/07 03/07

## Slide 25
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-03-18
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
03/22
03/18
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-107746 상태 변경ITSM-108513 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-108493 변경결과 작성 - [Mobile] G/W 설치 지원 - [ASM] ITSM-107916 변경결과 작성ITSM-108618 작업유형 변경ITSM-108495 작업유형 변경ITSM-108680 변경결과 작 성ITSM-107346 배포상태 변경ITSM-107634 상태 변경 - [ASM] 정기 점검 - [ASM] ITSM-108703 견적서 삭제ITSM-108714 동료검토자 변경 - [ASM] ITSM-104329 예상완료일 변경ITSM-108727 배포상태 변경
03/11 03/12 03/12 03/13 03/13 03/14 03/15
03/11 03/12 03/12 03/13 03/13 03/14 03/15
03/11 03/12 03/12 03/13 03/13 03/14 03/15
03/28
03/25
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ATSS] 상차계획 누락 주문 추가 - [ASM] ITSM-108447 배포ITSM-108721 변경결과 작성ITSM -108898 대상시스템 변경 - [ASM] ITSM-108811 작업유형 변경ITSM-108617 변경결과 작성ITSM-108923 요청정보 작성 - [ASM] CRM 자동배포 스크립트 추가 - [ASM] ITSM-108923 예상공수 작성ITSM-109007 요청정보 작성ITSM-108292 배포상태 변경ITSM-109010 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-109138 현작업자 변경ITSM-108253 배포상태 변경
03/18 03/19 03/20 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/20 03/21 03/22
03/18 03/19 03/20 03/20 03/21 03/22

## Slide 26
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-04-01
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/05
04/02
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-109163 작엽결과 작성 ITSM-109203 변경요청 서 삭제ITSM-109157 취약점ITSM-109171 작업유형 변경 및 부작업 생성ITSM-109212 작업유형 작성 - [ASM] ITSM-108999 배포 및 작엽결과 작성 - [Mobile] goolge FCM 정책 만료로 인한 변경 - [ASM] ITSM-109337 작엽결과 작성 - [ASM] 취약점 점검 장애
03/25 03/26 03/28 03/27 03/27
03/25 03/26 03/28 03/27 03/27
03/25 03/26 03/26 03/27 03/27
04/12
04/08
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-109698 작업자 변경ITSM-109330 작업유형 변 경ITSM-109672 작업자 변경 - [ASM] 전자문서 별 JIRA 재연동 - [ASM] 44384 70659 52453 76771 80826 8986448076 64731 84467작업공수 변경 - [ASM] ITSM-109410 긴급도 수정ITSM-109409 긴급도 수정 - [ASM] ebiz push 점검 - [ASM] ITSM-109889 견적 정보 재작성ITSM-109885 견적 정 보 재작성ITSM-109942 견적서 삭제ITSM-107346 재배포
04/02 04/02 04/02 04/03 04/04 04/05
04/02 04/02 04/02 04/03 04/05 04/05
04/02 04/02 04/02 04/03 04/04 04/05

## Slide 27
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-04-15
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
04/19
04/15
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [Mobile] ebiz push 점검 - [ASM] ITSM-109515 견적서 삭제 - [ASM] ITSM-108150 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-107461 예상완료일 변경결과ITSM-109112 변경 결과 작성ITSM-110090 변경결과 작성 - [ASM] ITSM-110165 변경결과 작성
04/11 04/08 04/09 04/11 04/12
04/11 04/08 04/09 04/11 04/12
04/08 04/08 04/09 04/11 04/12
04/26
04/22
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-105389 상태 변경ITSM-110269 데이터작업서 삭제 - [ASM] ITSM-110160 견적서 삭제ITSM-110103 배포 상태 변 경 - [Mobile] IOS key 및 profile 갱신 - [ASM] 정기점검 - [ASM] ITSM-87269 변경요청서 삭제ITSM-102699 견적서 삭 제ITSM-97993 변경요청서 삭제
04/15 04/16 04/19 04/17 04/18
04/15 04/16 04/19 04/17 04/18
04/15 04/16 04/17 04/17 04/18

## Slide 28
" "
" "
금주 업무 실적
차주 업무 계획
3. 주간업무 실적 및 계획 - 제출일 : 2024-04-29
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
완료 목표일
구분/ 담당자
업무 내용
접수일
진행율 완료일
완료 목표일
05/03
04/29
- [ASM] ASM 변경 관리 요청 업무
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
ATSS/ ASM/ Mobile/ Admin관리/ GCMS 박민우
- [ASM] ITSM-110552 변경수행자 변경ITSM-110554 배포상태 변경 - [Mobile] IOS 만료된 Profile 변경 후 배포 - [ASM] ITSM-110554 배포상태 변경 - [Mobile] GW_ mobile webview scroll 장애 원인 분석 - Fortify 취약점 점검 교육 - [Mobile] GW_mobile 설치 지원 - [ASM] ITSM-110695 견적서 삭제ITSM-110818 데이터작업서 삭제
04/22 04/22 04/23 04/26 04/25 04/26 04/26
04/22 04/22 04/23 04/26 04/25 04/26 04/26
04/22 04/22 04/23 04/24 04/25 04/26 04/26